- GMINA JASIENICA ROSIELNA

Plan Gospodarki Odpadami

na lata

- 2006 – 2013

- JASIENICA ROSIELNA

- 2006 r.

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	4

1.1.  Podstawa opracowania	5

1.2 Cel i zakres opracowania.	6

1.3.  Podstawowe cele i zasady prawidłowego gospodarowania odpadami	7

2. Uwarunkowania krajowe oraz prawo unii europejskiej w zakresie	8

gospodarki odpadami.	8

2.2. Sytuacja w zakresie gospodarki odpadami na terenach gmin rolniczych	12

2.3. Preferowane systemy gospodarki odpadami dla małych miast i gmin wiejskich	13

2.3.1. Zbiórka odpadów komunalnych	13

2.3.2. Segregacja odpadów	14

2.3.3. Kompostowanie odpadów organicznych	14

2.3.4. Zbiórka odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie	15

2.4. Charakterystyka Gminy Jasienica Rosielna	16

3.  Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Jasienica Rosielna.	37

3.1. Odpady powstające w sektorze komunalnym	38

3.1.1. Odpady komunalne -  rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów	38

3.1.1.1. Określenie ilości odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych.	43

3.1.1.2. Określenie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w sektorze handlowym i publicznym.	46

3.1.1.3.   Odpady wielkogabarytowe.	49

3.1.1.4. Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych.	50

3.1.1.5. Odpady budowlane wytwarzane w grupie odpadów	52

komunalnych	52

3.1.1.6.   Opady z ogrodów i parków, z czyszczenia ulic i placów	52

3.1.1.7.   Zbiorcze zestawienie ilości odpadów komunalnych powstających na terenie gminy.	53

3.1.1.9. Istniejące systemy zbierania odpadów	55

3.1.1.10. Ilość i rodzaj odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania.	59

3.1.1.11. Ilość i rodzaj odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku.	60

3.1.1.12. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów.	60

3.1.1.13. Wnioski  i  określenie podstawowych problemów	61

3.1.2. Komunalne osady ściekowe	62

3.1.2.1. Ilość osadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku	62

3.1.2.2. Ilość osadów poddawanych  unieszkodliwieniu	63

3.1.2.3. Wnioski i rozpoznanie problemów	63

3.1.3. Wycofane z eksploatacji pojazdy.	63

3.2.4. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania i  transportu odpadów,  odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów.	64

3.3. Odpady niebezpieczne	64

3.3.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów	64

3.3.2. Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych.	68

3.3.2.2. Pestycydy	68

3.3.3.  Systemy zbiórki i transportu odpadów niebezpiecznych.	68

3.3.3.1 Określenie i ocena rynku zbytu i utylizacji odpadów niebezpiecznych	68

3.3.2.  Wykaz podmiotów prowadzących działalność na terenie gminy w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.	70

4. PROGNOZA ZMIAN.	71

4.1. Sektor komunalny	71

4.1.1  Ludność w GMINIE JASIENICA ROSIELNA (stan aktualny).	71

4.1.2. Prognoza demograficzna w Gminie Jasienica Rosielna.	71

4.1.3. Prognoza ilości odpadów komunalnych.	72

4.1.3. Odpady opakowaniowe	78

4.1.4. Osady ściekowe	79

4.2. Odpady niebezpieczne	79

4.2.1. Odpady zawierające azbest.	80

4.2.2 Pojazdy wycofane z eksploatacji.	81

4.2.3. Oleje odpadowe	82

4.2.4. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.	82

5. Założone  cele  i  projektowany  system  gospodarki  odpadami.	82

5.1. Cele i kierunki działań dla Gminy Jasienica Rosielna.	86

5.1.1.2. Plan działań w gospodarce odpadami w sektorze komunalnym	89

5.1.1.2.1 Preferowane systemy gromadzenia i transportu odpadów	89

5. 1.1.2.1.1. Systemy gromadzenia odpadów zmieszanych	89

5. 1.1.2.1.2 Systemy zbiórki selektywnej	90

5. 1.1.2.1.3 Preferowane systemy wywozu odpadów	91

5.1.1.2.1.4. Określenie i ocena rynku zbytu surowców wtórnych i utylizacji odpadów niebezpiecznych	93

5.1.1.2.2.  Prognozowana ilość odpadów komunalnych oraz ich odzysk.	93

5.1.1.3.1. Zbiórka i transport odpadów	98

5.1.1.3.2. Odzysk i unieszkodliwianie	104

5.1.1.4. Likwidacja tzw. dzikich wysypisk	105

5.1.2. Plan działań w gospodarce osadami ściekowymi	106

5.1.2.1.  Projekt systemu gospodarowania komunalnymi osadami	107

ściekowymi do 2015 roku.	107

5.2. Odpady azbestowe	107

5.2.1. Cele i kierunki działań	107

6. Zadania strategiczne i niezbędne koszty związane z realizacją   przedsięwzięć w gospodarce odpadami komunalnymi	108

6.1. Zadania krótkoterminowe do realizacji w latach 2006-2007.	110

6.2.  Szacunkowe  koszty eksploatacyjne zagospodarowania odpadów komunalnych  proponowanego  systemu  oraz  sposoby  finansowania  realizacji  zamierzonych  celów.	114

6.3. Zadania strategiczne w gospodarce odpadami komunalnymi –	115

TECHNICZNO - EKONOMICZNA ANALIZA WYKONALNOŚCI	115

6.4. Koszty eksploatacyjne -	116

TECHNICZNO - EKONOMICZNA ANALIZA WYKONALNOŚCI	116

6.5. Koszt działań nie inwestycyjnych – zbiorcze zestawienie	121

6.6.  Sposoby finansowania.	122

6.7. Niezbędne koszty związane z realizacją przedsięwzięć w gospodarce	122

odpadami niebezpiecznymi i w sektorze gospodarczym	122

6.8. Sumaryczne koszty wdrażania GPGO	123

6.9. Zasady finansowania	124

7.  Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko	131

8. SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU	133

8.1. Zasady zarządzania systemem	135

8.1.1. Ustawowo określone zadania poszczególnych szczebli administracji i  samorządów w zakresie gospodarki odpadami	135

8.1.1.1. Zadania gminy	135

8.1.1.2. Zadania powiatów	136

8.1.1.3. Samorząd województwa	137

8.1.1.4. Opiniowanie projektów planów gospodarki odpadami	137

8.1.1.5. Aktualizacja i modyfikacja planów	138

8.1.1.6. Raportowanie wdrażania planów	138

9.  Praca ze społeczeństwem - element PLANU GOSPODARKI ODPADAMI	138

10. Streszczenie PGO w języku niespecjalistycznym.	140

11. SŁOWNIK OKREŚLEŃ I SFORMUŁOWAŃ UŻYTYCH W OPRACOWANIU.	148

12. BIBLIOGRAFIA.	150

1. WSTĘP

Perspektywiczny plan gospodarki odpadami stanowi podstawę racjonalnej polityki i działalności rozwojowej gminy w zakresie polepszenia warunków sanitarnych bytowania ludności oraz ochrony środowiska przed odpadami.

W myśl art. 15 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) niniejszy plan gospodarki odpadami został opracowany zgodnie z polityką ekologiczną państwa. Wdrożenie planu umożliwi osiągnięcie celów założonych w tej polityce oraz realizację zasad, o których mowa w art. 5, a także stworzenie i funkcjonowanie na analizowanym obszarze zintegrowanego zespołu instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania określone w nowych przepisach o ochronie środowiska.

1.1.  Podstawa opracowania

Opracowanie niniejszego planu gospodarki odpadami wynika z zapisów zawartych w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami.

Gminny plan gospodarki odpadami określa (zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o odpadach):

- aktualny stan gospodarki odpadami,

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

- instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów,

oraz  (zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o odpadach):

- rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania,

- rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,

- działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,

- projektowany system gospodarowania odpadami.

Zgodnie z art. 15 ust. 7 cytowanej ustawy gminny plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie gminy oraz przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne

i weterynaryjne oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

Projekt planu podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz przez zarząd powiatu. Organy te udzielają opinii dotyczących PPGO w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu. Nie udzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną (art. 14 ust. 8).

Przy konstruowaniu niniejszego Planu wykorzystano następujące dokumenty:

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami Uchwała Nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami. (art. 14 ust. 4) (M. P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (Uchwała Nr XIII/133/03 Zarządu Województwa Podkarpackiego  z dnia 29 września 2003 r.)

- Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami

- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski (Ministerstwo Gospodarki, 2002).

- Plan Strategiczny Rozwoju Gminy Jasienica Rosielna do roku 2014 – przyjęty Uchwałą nr XXVI/166/98 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 5 czerwca 1998 roku;

- Koncepcja Rozwiązania Całokształtu Problemów Ochrony Środowiska w Gminie Jasienica Rosielna – przyjęta Uchwałą Nr XXII/124/94 Rady Jasienica Rosielna z dnia 22.02.1994 r

- Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Jasienica Rosielna – przyjęty Uchwałą Rady Gminy Jasienica Rosielna XVII/120/04 z dnia 27 lipca 2000 roku;

- Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004- 2013 – przyjęty Uchwałą Nr  XVIII/129/2004 Rady Gminy Jasienica Rosielna  z dnia 29.09.2004

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasienica Rosielna uchwalone Uchwałą nr XXIX/217/02 Rady Gminy Jasienica Rosielna w dniu 30 kwietnia 2002 roku.

Jednocześnie posługiwano się materiałami pomocniczymi wydanymi między innymi przez Ministerstwo Środowiska (Poradnik – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami (2003),  ankietami i danymi otrzymanymi z  gminy, instytucji i zakładów produkcyjnych. Bardzo istotnym źródłem informacji były dane Wojewódzkiego Inspektoratu  Ochrony Środowiska w Rzeszowie w tym Delegatury  w Jaśle /m. innymi  raport „Stan środowiska   w województwie podkarpackim” /.

Projekt Planu Gospodarki Odpadami stanowi nieodłączną część Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jasienica Rosielna.

Wzorem Powiatowego, Krajowego i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, dla potrzeb konstrukcyjnych niniejszego dokumentu dokonano podziału odpadów na trzy zasadnicze grupy:

- Odpady powstające w sektorze komunalnym

- Odpady niebezpieczne.

1.2 Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie kompleksowego planu zagospodarowania stałych odpadów komunalnych, powstających na terenie  Gminy Jasienica Rosielna. W pracy przedstawiono zagadnienia i rozwiązania prawidłowego gospodarowania odpadami. Opracowano plan działań dla poprawy istniejącej sytuacji. Zaproponowano strategię działań i rozwiązania umożliwiające dostosowanie gospodarki odpadami w analizowanej jednostce samorządowej do obowiązujących

i przewidywanych uwarunkowań prawnych. W celu określenia kosztów i możliwości wdrożenia rozwiązań przeprowadzono techniczno-ekonomiczną analizę wykonalności ze wskazaniem możliwości i sposobu finansowania.

Zakres opracowania obejmuje:

- określenie aktualnego stanu gospodarki odpadami w gminie,

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami

w gminie,

- określenie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

1.3.  Podstawowe cele i zasady prawidłowego gospodarowania odpadami

Podstawowe cele prawidłowo prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi:

- utrzymanie czystości i porządku, w tym odpowiednich warunków sanitarnych bytowania ludzi i produkcji rolno - spożywczej,

- ochrona środowiska naturalnego,

- oszczędne gospodarowanie surowcami i zasobami naturalnymi.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami gospodarka odpadami komunalnymi należy do zadań własnych gminy. Za gospodarkę odpadami przemysłowymi odpowiadają natomiast ich wytwórcy lub importerzy towarów, będących bezpośrednim źródłem odpadów.

Na cały system gospodarki odpadami komunalnymi składają się trzy elementy:

      - Gromadzenie i odzysk surowców wtórnych,

      - Usuwanie - wywóz pozostałości,

      - Ostateczne unieszkodliwianie.

W wyniku przemian gospodarczych i strukturalnych, wynikających z przekształceń własnościowych (prywatyzacji) i swobody podejmowania działalności dwa pierwsze elementy, tj. gromadzenie i odzysk surowców wtórnych oraz wywóz odpadów, mogą kształtować się samorzutnie w oparciu o prawa rynku. Niewykluczone, że w przyszłości również i unieszkodliwianie odpadów przebiegać będzie według podobnych zasad. Najpoważniejsze i najtrudniejsze elementy systemu to unieszkodliwianie odpadów oraz maksymalne wykorzystanie przydatnych surowców. W tym zakresie rola władz samorządowych i realna pomoc administracji państwowej szczebla wojewódzkiego będą nadal dominujące.

- Podstawowe zasady prawidłowego gospodarowania odpadami

- Stosowanie wszelkich możliwych form zapobiegania albo możliwie największego ograniczenia powstawania odpadów.

- Gromadzenie odpadów w wydzielonym i bezpiecznym miejscu w pobliżu miejsca ich powstawania, w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach i kontenerach.

- Odbieranie odpadów z miejsca gromadzenia do miejsca ich unieszkodliwiania, z częstotliwością przewidzianą dla określonych rodzajów zabudowy i wynikającą ze spełniania wymogów sanitarnych.

- Składowanie odpadów w taki sposób, aby maksymalnie umożliwić pozyskanie składników, które można zawrócić do obiegu gospodarczego.

- Wykorzystywanie odpadów użytkowych do celów przemysłowych

i nieprzemysłowych.

- Unieszkodliwianie odpadów przez poddanie ich procesom przekształcenia biologicznego, fizycznego lub chemicznego w celu doprowadzenia ich do stanu, nie stwarzającego zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska.

- Bezpieczne dla środowiska i pod względem sanitarnym składowanie odpadów nieaktywnych, których wykorzystanie jest nieuzasadnione lub nieopłacalne ze względów ekonomicznych i niemożliwych do wykorzystania w danych warunkach.

2. Uwarunkowania krajowe oraz prawo unii europejskiej w zakresie

gospodarki odpadami.

2.1. Uwarunkowania prawne i wynikające z nich wymagania w zakresie gospodarki odpadami.

•  Krajowe uwarunkowania prawne w zakresie gospodarki odpadami

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi zalicza w art. 7 do zadań własnych gminy. Dla realizacji tych zadań gmina może stosownie do art. 9 w związku z art. 64 ww. ustawy powołać własny zakład budżetowy, utworzyć spółkę prawa handlowego z wyłącznym udziałem, bądź z udziałem innych podmiotów (np. innych gmin); może również zlecić tę działalność dowolnemu podmiotowi w drodze umowy. Ustawa ta daje także możliwość podejmowania współpracy międzygminnej dla realizacji zadań własnych   w formie porozumienia komunalnego lub związku komunalnego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 20.12.1996 r o gospodarce komunalnej  (Dz.U. Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami) o wyborze sposobu prowadzenia i formach gospodarki komunalnej postanawia rada gminy, która może to uprawnienie powierzyć wójtowi gminy.

- Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 239, poz. 622 ze zmianami) nakłada na gminy obowiązek utrzymania czystości na terenie własnym. Zadania gminy wynikające z ustawy to: nadzór i monitoring świadczonych usług na terenie gminy; planowanie i rozwój systemu gospodarki odpadami i związanych z tym działań inwestycyjnych; tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania systemu usług związanych z wywozem odpadów. Do obowiązkowych zadań gminy należy zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami, składowisk odpadów komunalnych. Na podstawie ww. ustawy gmina uzyskała możliwość egzekwowania przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości.

Ustawa  z dnia  27.04.2001 r.  Prawo  ochrony  środowiska  (Dz.U. Nr 62,  poz. 627 z późniejszymi zmianami) wprowadza: obowiązek realizacji polityki ekologicznej państwa poprzez gminne, powiatowe, wojewódzkie programy ochrony środowiska, z wykonania których co 2 lata sporządzać się będzie raport; opłatę za składowanie odpadów komunalnych, którą ponosić będzie jednostka utrzymująca składowisko; administracyjne kary pieniężne za składowanie odpadów bez pozwolenia i w miejscu do tego celu nie wyznaczonym; przeznaczanie środków powiatowych funduszy ochrony środowiska na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i współfinansowanie inwestycji o charakterze ponadlokalnym; programy dostosowawcze dotyczące inwestycji, w których zrealizowanie wymagań ochrony środowiska nie może zostać osiągnięte w terminach ustalonych przepisami, a za utrzymaniem tych inwestycji w ruchu przemawia interes publiczny (ww. programy dostosowawcze nie mogą trwać dłużej niż 6 lat, najpóźniej do 31.12.2010 r.).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) zobowiązuje posiadaczy odpadów do poddania odpadów w pierwszej kolejności odzyskowi. Jeżeli odzysk jest nie możliwy z przyczyn technologicznych lub nie uzasadniony ekonomicznie odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska i planami gospodarki odpadami. W ustawie sformułowano tzw. "zasadę bliskości" stanowiącą, że odpady których nie udało się odzyskać lub unieszkodliwić w miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, przekazywane do najbliższego miejsca, w którym te procesy są realizowane. Ustawa zobowiązuje zarządy województw, powiatów i gmin do opracowania odpowiednio wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami, które należy aktualizować nie rzadziej niż co 4 lata, i z realizacji których należy składać co 2 lata sprawozdania. W myśl ustawy przedsięwzięcia związane z unieszkodliwianiem odpadów będzie można realizować z udziałem środków z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o ile przedsięwzięcia te zostaną ujęte w planie gospodarki odpadami. Ustawa reguluje kwestie w zakresie składowania odpadów. Składować można wyłącznie odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe. Rozróżnia się trzy typy składowisk odpadów: składowiska odpadów niebezpiecznych, obojętnych oraz odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Składowiska stanowią obiekty budowlane, do których lokalizacji, budowy i eksploatacji ją zastosowanie przepisy ustaw o zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawo budowlane. Organ właściwy do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla składowiska odpadów może uzależnić wydanie tej decyzji od przedstawienia przez inwestora ekspertyzy co do możliwości odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w inny sposób niż przez składowanie. Wprowadzono zakaz składowania odpadów, m.in.: płynnych; o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, łatwopalnych; medycznych i weterynaryjnych; opon i ich części. Odpady przed umieszczeniem na składowisku powinny być poddane procesowi przekształcenia fizycznego, chemicznego lub biologicznego i segregacji, w celu ograniczenia zagrożenia dla ludzi i środowiska oraz zmniejszenia objętości odpadów.

- Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami) - określa wymagania, jakie powinny spełniać opakowania oraz wprowadza zasady racjonalnego gospodarowania odpadami powstającymi z opakowań poprzez obowiązek: zapobiegania powstawaniu odpadów z opakowań, promowania opakowań zwrotnych, przeznaczonych do wielokrotnej rotacji, segregacji odpadów opakowaniowych, odzysku i recyklingu pozyskanych odpadów.

- Ustawa o odpadach opakowaniowych jest odpowiednikiem Dyrektywy 94/62/EC z 1994 r. Ustala ona m.in. limity odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. W przypadku nie osiągnięcia wyznaczonych poziomów podmioty zobowiązane do opłat produktowych, będą miały powiększone stawki tych opłat o 50 %.

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U z 2001 r. Nr 63, poz. 639 z późniejszymi zmianami) - wprowadza bodźce ekonomiczne mające stymulować proekologiczne zachowania podmiotów gospodarczych i całego społeczeństwa oraz zabezpieczenie środków finansowych na racjonalne zagospodarowanie głównie odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Przedsiębiorcy sprzedający swoje produkty w opakowaniach mają wybór jednego z trzech sposobów postępowania: stworzenie własnego systemu odzysku i zagospodarowania odpadów, scedowanie realizacji swoich zobowiązań na wyspecjalizowaną organizację lub uiszczanie państwu opłaty produktowej. Za odpady nie zebrane samodzielnie lub przez wyznaczone  organizacje, producenci zapłacą opłaty produktowe, które zostaną przekazane częściowo do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a częściowo bezpośrednio do gmin. Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania przekazywane będą wojewódzkim funduszom, a następnie gminom, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach, do sporządzenia których zobowiązany jest zarząd gminy.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przemysłu i Polityki Społecznej z dn. 02.04.2004 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649) wydane na podstawie ustawy z dn. 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 101, poz. 628) wprowadziło m.in. obowiązek przeglądu technicznego i oceny obiektów z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest przez zarządców i właścicieli tych obiektów.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1.08.2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. Nr 134, poz. 1140 z późniejszymi zmianami) reguluje wykorzystywanie osadów ściekowych z  oczyszczalni ścieków komunalnych. Zgodnie z nim można wprowadzać te osady: na grunty bezglebowe w celu ich rekultywacji, a wraz z nasionami roślin na powierzchnie narażone na erozję, w szczególności na skarpy składowisk odpadów, wykopów i nasypów ziemnych, na składowiska odpadów pylących, w celu roślinnego utrwalenia powierzchni gruntów, a ponadto można stosować osady w celu nawożenia lub ulepszania gleby oraz przetwarzać je na kompost. Powyższe rozporządzenie zostało wydane na podstawie obowiązującej ustawy o odpadach, która dopuszcza stosowanie komunalnych osadów ściekowych, po ich uprzednim ustabilizowaniu oraz odpowiednim do sposobu stosowania ich przygotowaniu, m.in. przez poddanie obróbce biologicznej, chemicznej, termicznej lub innemu procesowi, obniżającemu podatność osadu na zagniwanie  i eliminującemu zagrożenie dla środowiska i ludzi.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) określa katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych oraz sposób klasyfikowania odpadów.

•  Prawo Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami

Znajomość prawa Unii Europejskiej w naszym kraju będzie nieuchronnie nabierała na znaczeniu, nieznajomość może być zaś kosztowna. Dotyczy to zwłaszcza prawa ochrony środowiska. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że podejmując obecnie poważniejsze zamierzenia inwestycyjne, liczyć się trzeba z faktem, że funkcjonować im przyjdzie w warunkach wyznaczonych przez prawo UE.

- Dyrektywa 75/442/ECC z dnia 15.07.1975 r. (OJL 194 z dnia 25.07.1975 s.23) zaktualizowana dyrektywą 91/156/EEC  z dnia 18.03. 1991 r. (OJL 78 z dnia 26.03.1991 r s32)  dotyczącą odpadów wyznacza 3 kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami: redukcja masy odpadów poprzez rozwój powtórnego wykorzystania produktów i preferencji technologii bez- i małoodpadowych; wykorzystanie wartości materiałowych i energetycznych odpadów „nieuniknionych"; bezpieczna dla ludzi i środowiska eliminacja odpadów „nieuniknionych" i niewykorzystywanych, a w tym niebezpiecznych.

- Dyrektywa 91/156EEC wprowadza obowiązek składowania od 2002 r. tylko odpadów nieaktywnych oraz odpadów przetworzonych, tj. pozostałości z innych intensywnych metod unieszkodliwiania i przerobu.

Dyrektywa 91/689/EEC z dnia 12.12.1991 (OJL 377 z dnia 31.12.1991 r  s.20) w sprawie  odpadów niebezpiecznych (w tym występujących  w odpadach komunalnych) dyktuje m.in.: zakaz mieszania różnych kategorii odpadów niebezpiecznych w procesie ich eliminacji, system autoryzacji w organizacji transportu tych odpadów, opracowywanie i realizację planów gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Dyrektywa  UE 94/62/EC z dnia 20 grudnia 1994 r w sprawie opakowań

i odpadów opakowaniowych wdraża strategię UE w zakresie odpadów opakowaniowych; postanawia, że w 2001r. państwa członkowskie UE osiągną cele, tj.: 50-65 % odpadów opakowaniowych musi być odzyskane; 25-45 % wszystkich odpadów opakowaniowych musi być poddane recyklingowi, przy czym co najmniej 15 % każdego materiału, z którego zrobiono opakowania musi być poddane recyklingowi. Recykling obejmuje przetwarzanie odpadów opakowaniowych z włączeniem kompostowania; nie obejmuje spalania.

Dyrektywa Rady 86/278/EEC z dnia 12.06.1986 r. (OJL 181 z dnia 4.07.1986 r  s. 6) w sprawie ochrony środowiska, szczególnie gleb przy stosowaniu  osadów ściekowych w rolnictwie określa warunki wykorzystania osadów i zabrania stosowania osadów: na łąkach lub uprawach roślin pastewnych, jeżeli zbiór roślin pastewnych lub wypas zwierząt ma nastąpić przed upływem określonego  czasu (w żadnym razie nie krócej niż 3 tygodnie); na glebach, na których są uprawiane owoce i warzywa z wyjątkiem drzew owocowych; w gruntach przeznaczonych pod uprawę owoców i warzyw, które pozostają w bezpośrednim kontakcie z glebą i spożywane są zwykle w stanie surowym, w ciągu 10 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie samych zbiorów. W odróżnieniu od wytycznych polskich, dyrektywa dopuszcza stosowanie osadów surowych, o ile są one wtryskiwane do gleby lub wymieszane z glebą.

Ważniejsze postanowienia dyrektywy 1999/31/EC z 26.04.1999 r. w sprawie ziemnych składowisk  odpadów:

- ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji (w terminach zależnych od przyjęcia dyrektyw, tj.: nie później niż 5 lat - ograniczenie do 75 % masy frakcji organicznej z 1995r., nie później niż 8 lat - ograniczenie do 50 %, nie później niż 15 lat - ograniczenie do 35 %);

- konieczność odzysku metanu i jego utylizacji;

- poddanie odpadów przed składowaniem procesom zmniejszającym ich objętość, ułatwiającym zagospodarowanie lub odzysk surowców wtórnych;

- zakaz składowania zużytych opon;

- podniesienie kosztów składowania w celu wprowadzenia równowagi pomiędzy kosztami składowania odpadów, a kosztami innych metod zagospodarowania,

- zakaz wspólnego składowania odpadów niebezpiecznych z obojętnymi, zaostrzenie procedur zamykania składowisk i ich monitorowania,

- zaostrzenie wymogów dla finansowych gwarancji właścicieli składowisk, dotyczących pokrycia kosztów usunięcia szkód;

- obowiązek ujęcia i wykorzystania biogazu oraz instalacji przejmowania odcieków dla składowisk przyjmujących odpady rozkładalne biologicznie.

- Dla składowisk istniejących, działających w czasie transpozycji Dyrektywy, konieczne będzie przygotowanie programów naprawczych, dostosowujących obiekty do nowych wymogów lub podjęcie decyzji o ich zamknięciu.

- W krajach UE dąży się do eliminacji odpadów w systemach o szerszym zasięgu przestrzennym niż zasięg gminy, w której powstały odpady. Dzieje się to zwykle na zasadach dobrowolności w drodze organizowania związków gminnych, których celem jest wspólna eliminacja odpadów.

2.2. Sytuacja w zakresie gospodarki odpadami na terenach gmin rolniczych

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami gospodarka odpadami komunalnymi należy do zadań własnych gminy. Na cały system gospodarki odpadami komunalnymi składają się trzy elementy:

- gromadzenie i odzysk surowców wtórnych,

- usuwanie - wywóz pozostałości,

- ostateczne unieszkodliwianie.

W wyniku przemian gospodarczych i strukturalnych, wynikających z przekształceń własnościowych (prywatyzacji) i swobody podejmowania działalności dwa pierwsze elementy, tj.: gromadzenie i odzysk surowców wtórnych oraz wywóz odpadów, mogą kształtować się samorzutnie w oparciu o prawa rynku. Niewykluczone, że w przyszłości również i unieszkodliwianie odpadów przebiegać będzie według podobnych zasad. Najpoważniejsze i najtrudniejsze elementy systemu to unieszkodliwianie odpadów oraz maksymalne wykorzystanie przydatnych surowców. W tym zakresie rola władz samorządowych i realna pomoc administracji państwowej szczebla wojewódzkiego będą nadal dominujące.

Gospodarka odpadami w małych miastach oraz rejonach wiejskich obejmuje przede wszystkim odpady komunalne, odpady poprodukcyjne, osady ściekowe. Na terenie gmin rolniczych problem stanowią przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich. Organizacja i zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi leży w gestii samorządów lokalnych. Dominującą formą unieszkodliwiania odpadów jest ich deponowanie na składowiskach. W Polsce przyjął się niestety model budowy składowisk przez poszczególne gminy (obsługujących teren jednej gminy). Nie jest to, rozwiązanie godne polecenia dla małych i niezbyt zamożnych gmin, ponieważ koszty budowy tych obiektów są znaczne. Spełnianie wymogów w zakresie ochrony środowiska jest bardzo kosztowne, stąd podejmowane są coraz częściej wspólne działania przez wiele gmin. Poszczególne gminy partycypują w kosztach budowy składowiska. Innym rozwiązaniem jest udostępnienie składowiska przez gminę (posiadającą obiekt spełniający wymogi obowiązujących przepisów), innym gminom, na zasadach komercyjnych (m.in. za odpłatnością za deponowanie odpadów).

Zasady udostępnienia takiego obiektu są określane w odpowiednim porozumieniu komunalnym. Nie zawsze jednak takie racjonalne rozwiązania są możliwe do wprowadzenia (np. z uwagi na opory społeczności lokalnej).

Gminy, które już dzisiaj zainwestują w programy selektywnej zbiórki odpadów lub zastosują technologie pozwalające na wykorzystanie frakcji organicznej odpadów, unikną w przyszłości konieczności modyfikacji swojego modelu gospodarki odpadami, a dodatkowo mogą liczyć na preferencyjne finansowanie inwestycji z tego zakresu.

2.3. Preferowane systemy gospodarki odpadami dla małych miast

i gmin wiejskich

2.3.1. Zbiórka odpadów komunalnych

Gromadzenie odpadów komunalnych w miejscu ich powstawania stanowi pierwsze ogniwo systemu ich usuwania i unieszkodliwiania. Usuwanie odpadów oraz sposób ich przechowywania na terenie nieruchomości mają znaczący wpływ na czystość i stan sanitarny, a tym samym na poziom bytowania mieszkańców. Gromadzenie odpadów powinno stanowić etap krótkotrwały i przejściowy. Ideałem jest szybkie i higieniczne usuwanie odpadów. Szybkość ta jest wskazana z uwagi na powstawanie nieprzyjemnych zapachów wywołanych procesami fermentacyjnymi oraz rozwój mikroorganizmów, insektów i żerowanie gryzoni.

Dla warunków klimatycznych Polski za optymalną częstotliwość wywozu przyjmuje się:

•  dla centrów usługowo - handlowych 		- codziennie,

•  dla budownictwa zwartego i osiedlowego 		- 2 razy w tygodniu,

•  dla budownictwa rozproszonego 			- 1 raz w tygodniu,

•  dla terenów wiejskich 				- 1 raz w miesiącu.

W okresach wysokich temperatur powietrza częstotliwości wywozu odpadów powinny być większe. Odpady komunalne gromadzi się w różnego rodzaju zbiornikach zamykanych, utrudniających żerowanie owadom i gryzoniom.

2.3.2. Segregacja odpadów

Podstawowym elementem w gospodarce odpadami wiejskimi powinna być segregacja. Może być ona realizowana drogą zorganizowanej selektywnej zbiórki

„u źródła" i/lub drogą segregacji wtórnej w zakładzie unieszkodliwiania (na składowisku). Organizacja selektywnej zbiórki na obszarze gminy powinna uwzględniać obecne i docelowe rozwiązanie systemu gospodarki odpadami. Powinna uwzględniać głównie wielkość i strukturę zabudowy, rynek surowcowy oraz doświadczenia z dotychczasowych prób wprowadzania selektywnej zbiórki na podobnych obszarach.

Wdrożenie i rozwój selektywnej zbiórki jest procesem długotrwałym, rozwijanym sukcesywnie, wymagającym zaangażowania środków technicznych i organizacyjnych. Udział społeczności lokalnej jest ważnym czynnikiem, często decydującym

o powodzeniu podejmowanych działań.

Podstawowe zalety selektywnej zbiórki odpadów „u źródła" to: zbiórka surowców wtórnych nie zanieczyszczonych innymi odpadami, gromadzenie odpadów komunalnych z podziałem ukierunkowanym na technologię ich ostatecznej obróbki w zakładach utylizacji, zwiększenie ilości odpadów skierowanych do gospodarczego wykorzystania, krótkoterminowa reorganizacja systemu stosownie do sytuacji rynkowej (zależnie od możliwości zbytu odzyskiwanych surowców), ograniczenie ilości odpadów przewidzianych do ostatecznego składowania, wydłużenie czasu eksploatacji składowisk.

Stopień jednorodności odpadów użytkowych powinien być utrzymywany na możliwie najwyższym poziomie, ponieważ warunkiem ponownego ich wykorzystania jest czystość gatunkowa oraz niski stopień zanieczyszczenia.

Selektywna zbiórka odpadów może być realizowana w systemie „kontener

w sąsiedztwie" lub zbiórka „u źródła".

- Zbiórka w systemie „kontener w sąsiedztwie" stosowana w zabudowie wielorodzinnej (pojemniki umieszczane w odległości do 50 m od budynków); również w miejscowościach wiejskich (pojemniki ustawiane w wybranych punktach miejscowości). Stosowane są zestawy pojemników odpowiednio oznakowanych. W pierwszym etapie wprowadza się pojemniki na surowce wtórne, których udział w odpadach jest znaczący i jednocześnie istnieje możliwość ich zbytu.

- Zbiórka „u źródła" - stosowana jest w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej. Zaletą jest otrzymywanie jednorodnych odpadów, wadą duża ilość worków

i rozbudowany system transportu. Zbiórka ta jest formą elastyczną, umożliwiającą dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania. Wymaga akceptacji

i motywacji mieszkańców.

2.3.3. Kompostowanie odpadów organicznych

Kompostowanie odpadów organicznych jest metodą opartą na naturalnych procesach biochemicznych, zachodzących w glebie. W unieszkodliwianiu w/w odpadów istotną rolę spełniają procesy mineralizacji i humifikacji. W efekcie procesu kompostowania otrzymuje się materiał stanowiący cenny nawóz.

Kompostowanie jest najbardziej ekologiczną metodą utylizacji odpadów stałych, gdyż eliminuje niekorzystne skutki, jakie mają miejsce w technologii unieszkodliwiania odpadów na składowiskach (m.in. odcieki, gaz wysypiskowy, zajmowanie dużych obszarów terenu, niszczenie krajobrazu), a także w technologii spalania (emisje gazowe kwaśne tlenki, dioksyny, furany oraz popioły i żużle z zawartymi metalami ciężkimi).

Warunkiem prawidłowego procesu kompostowania i uzyskania kompostu o dobrych cechach użytkowych jest wstępna segregacja odpadów. Najkorzystniej, gdy odbywa się ona u źródła ich powstawania - w gospodarstwach domowych. Obecnie kompostuje się głównie odpady zielone i organiczne biodegradowalne wydzielone z masy odpadów komunalnych.

Na terenach wiejskich zalecane powinno być kompostowanie bioodpadów w  obrębie  poszczególnych  gospodarstw  w  tzw.  kompostowniach  przydomowych. Z technicznego punktu widzenia kompostowanie na miejscu jest najprostszą i najtańszą z możliwych technik kompostowania. Kontenery dla tego procesu mogą być wykonywane z polietylenu, PCV lub z drewna i posiadać otwory wentylacyjne na dole i na górze.

W małych jednostkach osadniczych może być stosowana technologia kompostowania odpadów organicznych w pryzmach o wysokości do 4 m. Odpady powinny być przerzucane w celu napowietrzania.

2.3.4. Zbiórka odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie

Do odpadów niebezpiecznych typu komunalnego, występujących na terenach małych miast i gmin wiejskich, można zaliczyć, m.in.: przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich, zużyte świetlówki, zużyte baterie i akumulatory, opakowania po farbach i po innych chemikaliach. Odpady te powinny zostać wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych i docelowo wykorzystane lub unieszkodliwione. Odpady sklasyfikowane jako niebezpieczne nie mogą wszystkie podlegać jednakowej obróbce. Część z nich może być spalona, część unieszkodliwiona na drodze mokrej, część - przy wykorzystaniu procesów zestalania lub zeszkliwania. Pozostałe odpady niebezpieczne, nie możliwe do wykorzystania ze względów ekonomicznych lub technicznych, należy deponować w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska.

Gospodarkę odpadami niebezpiecznymi należy rozpatrywać w trzech poziomach postępowania:

- odpady niebezpieczne z indywidualnych gospodarstw domowych, w tym z rolnictwa (odpady niebezpieczne typu komunalnego),

- odpady z drobnych zakładów i rzemiosła, które mogą trafiać do strumienia odpadów komunalnych,

- odpady przemysłowe powstające w wyniku działalności produkcyjnej rolno-spożywczej oraz typowo przemysłowej - w zakładach przemysłowych.

Odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych (rolniczych), zgodnie                      z przepisami są przedmiotem bezpośredniego nadzoru i kontroli władz samorządowych gmin.

W tym zakresie władze gminne zobowiązane są do organizowania lub bezpośredniego świadczenia usług związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

Rozwiązanie problemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zwykle przekracza możliwości pojedynczej gminy. Wskazane są rozwiązania regionalne obejmujące z reguły swoim zasięgiem co najmniej teren kilku powiatów lub województwa.

Współczesne składowiska odpadów są obiektami inżynierskimi o wysokim uzbrojeniu technologicznym i wyposażeniu. Zachowanie w dopuszczalnych granicach emisji szkodliwych substancji do wód i do powietrza wymaga nowoczesnych technik projektowania i budowy. Z uwagi na koszty powinna być preferowana budowa obiektów dużych, które spełniałyby potrzeby co najmniej kilku gmin.

##### Podstawową  zasadą  przy  projektowaniu  składowisk  odpadów  jest  stosowanie systemu wielobarierowego, sprowadzającego się do wyboru miejsca składowania o podłożu o określonej minimalnej przepuszczalności i grubości, zastosowania skutecznego systemu uszczelnienia dennego, bocznego i powierzchniowego, zapewnienia optymalnego działania systemów gromadzenia i odprowadzania wód odsiąkowych oraz ulatniających się gazów, zapewnienia takiego sposobu eksploatacji, który będzie zapobiegać wszelkim emisjom do środowiska (gazów, cieczy), zapewnienia nadzoru i kontroli wszelkich działań eksploatacyjnych.

- Konieczność   utworzenia   ww.  barier  powoduje,  iż  składowisko  stanowiące najtańszą jeszcze formę usuwania odpadów, wymaga dużych nakładów. Z tych względów preferowana jest budowa obiektów dużych, obsługujących kilka gmin. W Polsce przyjął się niestety model budowy składowisk przez pojedyncze gminy. Nie jest to, rozwiązanie godne polecenia dla małych i niezbyt zamożnych gmin, ponieważ koszty budowy tych obiektów są znaczne. Spełnianie wymogów w zakresie ochrony środowiska jest bardzo kosztowne, dlatego gminy często podejmują działania wspólne. Poszczególne gminy partycypują w kosztach budowy składowiska. Innym rozwiązaniem jest udostępnienie składowiska przez gminę (posiadającą obiekt spełniający wymogi obowiązujących przepisów), innym gminom, na zasadach komercyjnych (m.in. za odpłatnością za umieszczanie i deponowanie odpadów). Zasady udostępnienia obiektu określane są w odpowiednim porozumieniu komunalnym. Często  jednak z uwagi na opory lokalnej społeczności działania takie są utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej zakłada się maksymalne zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko. Możliwe to będzie poprzez recykling surowców użytecznych, kompostowanie bioodpadów oraz wydzielanie odpadów niebezpiecznych i gabarytowych. W efekcie na składowisko powinny trafiać odpady nieprzydatne, tj. odpady komunalne po wydzieleniu odpadów użytkowych, gabarytowych i niebezpiecznych oraz odpady balastowe z procesu kompostowania i zmiotki uliczne.

2.4. Charakterystyka Gminy Jasienica Rosielna

- Lokalizacja i obszar gminy

Gmina Jasienica Rosielna jest położona w środkowo-południowej części województwa podkarpackiego. Od północy graniczy z gminą Domaradz, od wschodu z gminą Brzozów, od południa z gminą Haczów, a od zachodu z gminą Korczyna. Powierzchnia gminy ogółem wynosi 5705 ha, z czego około 63% stanowią użytki rolne, a około 27% lasy. W skład tej gminy wchodzi cztery miejscowości.

Tabela 2.1. Podział administracyjny gminy (stan na dzień 31.12.2004 r.)

| Nazwa miejscowości | Pow. ogólna | % udział w pow. gminy | Liczba ludności |
| --- | --- | --- | --- |
| Jasienica Rosielna | 1217,28 | 39,3 | 3168 |
| Blizne | 2247,39 | 21,4 | 2168 |
| Orzechówka | 1361,40 | 23,9 | 1539 |
| Wola Jasienicka | 879,09 | 15,4 | 708 |
| Gmina RAZEM | 5705,16 | 100 |  |

Źródło: Dane Urzędu Gminy Jasienica Rosielna

Miejscowości te posiadają zabudowę częściowo zwartą, ciągnącą się wzdłuż dróg lokalnych. Na terenach oddalonych od dróg asfaltowych występuje zabudowa średnio zwarta lub rozproszona.

Gmina Jasienia Rosielna położona jest w regionie Pogórza Środkowobeskidzkiego w subregionie zwanym Pogórze Dynowskie. Gmina jest gminą rolniczą z dużą ilością przedsiębiorstw (286 firmy) oraz dwoma jednostkami sektora spółdzielczego (Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska i Gminna „Samopomoc Chłopska). Najwięcej zarejestrowanych podmiotów prowadzi działalność usługowa i handlową , najmniej jest podmiotów o profilu produkcyjnym.

- Ukształtowanie terenu i klimat

Obszar Gminy Jasienica Rosielna leży na terenie mezoregionu Pogórza Dynowskiego i charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, co ma znaczny wpływ na panujący tu klimat. Występują 3 rodzaje rzeźby: pas ciągnący się środkiem obszaru gminy wzdłuż rzeki Stobnicy posiada rzeźbę płaskorówninną, charakteryzującą się fragmentami niskofalistymi i niskopagórkowatymi (wysokość względna 3 - 20 m z przewagą nachyleń od 2 do 6o). Pas terenu przyległy do zachodu doliny Stobnicy charakteryzuje się falistą i pagórkowatą rzeźbą (wysokość względna 20 - 50 m z przewagą nachyleń 4 - 8o). Zaś na terenach wschodnich i zachodnich gminy, obejmujących część zachodnią Woli Jasienickiej oraz wschodnią Bliznego spotykamy teren o rzeźbie wzgórzowej z fragmentami wysokopagórkowatej (wysokość względna 35 - 100 m z nachyleniami stoku 8 – 15o). Przedstawiona rzeźba na obszarze gminy nie stanowi trudności w mechanicznej uprawie pól z wyjątkiem pewnych ograniczeń w jej wschodnim i zachodnim obszarze.

- Wody

Wody płynące odgrywają doniosłą rolę w procesie modelowania krajobrazu podgórskiego. Intensywne działanie rzek, potoków i strumieni utworzyło swoistą topografię terenu i wpłynęło na charakter gleb. Region gminy znajduje się w dorzeczu prawobrzeżnej Wisły. Największą rzeką przepływającą przez ten obszar w kierunku północno - zachodnim jest Stobnica, która bierze swój początek w obrębie wsi Lalin, na wys. ok. 400 m. n.p.m. Długość biegu Stobnicy wynosi 41 km. Długość rzeki na terenie gminy wynosi 6,6 km.

Tabela 2.2 Wody na terenie gminy Jasienica Rosielna

| Nazwa cieku | Charakterystyka |
| --- | --- |
| ## Stobnica | przepływa przez teren wsi Blizne, od Starej Wsi do Domaradza |
| Potok Rosielna | bierze swój początek na obszarze Parku Strzyżowsko–Czarnorzeckiego, praktycznie cała zlewnia potoku znajduje się na terenie Gminy Jasienica Rosielna |
| Potok Orzechowski | początek na obszarze leśnym Orzechówki i Malinówki |
| Potok Gołaszowski | początek na obszarze leśnym Orzechówka, Stara Wieś, Zmiennica |
| Potok Łondzierz | początek na terenie Przysietnicy oraz obszaru leśnego Nowiny |
| Zbiornik Retencyjny Blizne | zbiornik górny – rezerwuar wody: pow. 2,80 ha, zbiornik dolny - polder: pow. 8,66 ha |
| Potok koło Strącla | początek bierze w obszarze Góry Św. Michała i Łysej Góry w Bliznem |
| Potok Koszelówka | początek na terenie Bliznego od strony płn. Góry Św. Michała |
| potok Płosina Dolna | przepływa przez teren Jasienicy Rosielnej, |
| potok k. Częczka | Bierze swój początek na obszarach leśnych wsi Blizne, wpada do rzeki Stobnica, |
| stawy paciorkowe w Jasienicy Rosielnej | zespół 3 stawów na terenie zabytkowego parku , własność Gmina Jasienica Rosielna |
| staw w Bliznem | własność Agencja Nieruchomości Rolnych, położony w pobliżu granicy z Domaradzem. |

Źródło: Dane Urzędu Gminy Jasienica Rosielna

Zasilanie rzek bierze się głównie za pośrednictwem źródeł i zasilania gruntowego. Ustrój zasilania rzek z opadów atmosferycznych charakteryzuje się dwoma wysokimi stanami wody w ciągu roku: zasilanie deszczowe związane jest z letnim maksimum opadowym i przypada zazwyczaj na lipiec, kiedy to duże opady mogą powodować lokalne wylewy.

Kotliny miedzy wzgórzami i dolinami rzecznymi wyścielone materiałem aluwialnym są najczęściej podmokłe, nadające się często na tereny łąkowe. Optymalne uwilgotnienie gleb na tych terenach dla roślin uprawnych występuje jedynie w okresach o ograniczonej ilości opadów. W miesiącach deszczowych, na łąkach nisko położonych zalega woda.

- Gleby

Obszar Gminy Jasienica Rosielna charakteryzuje się małym zróżnicowaniem pod względem rodzajów, gatunków i typologii gleb oraz ich przydatności rolniczej. Na przeważającej części obszaru gminy (ok. 90%) występują gleby powstałe w wyniku wietrzenia piaskowców i łupków krośnieńskich okresu trzeciorzędowego. Wytworzyły się gleby o składzie mechanicznym pyłów, glin, piasków i iłów pylastych w typie: brunatny kwaśny, pseudobielicowy lub brunatny wyługowany. Ich wartość zależy od składu mechanicznego, a przede wszystkim od położenia, tj. od nachylenia i ekspozycji stoku. Na ogół są to gleby słabe, kwaśne, mało zasobne w składniki pokarmowe (fosfor, potas), zaliczone w większości do 4 - tej klasy bonitacyjnej. Około 60% ogólnej powierzchni gruntów ornych gminy położonych na tych glebach spełnia warunki produkcyjne kompleksu 10 – go, czyli pszennego górskiego. Są to przeważnie gleby typu pseudobielicowego, dość głębokie, położone na płaskowyżach i łagodnych zboczach o dosłonecznionej ekspozycji i uregulowanych stosunkach wodno - powietrznych.

Położone na tym terenie użytki zielone zaliczone do kompleksu 2z (użytki zielone średnie). Do kompleksu 11 - go (zbożowy górski) należy ok. 25 % powierzchni gruntów ornych gminy. Są to gleby usytuowane na średnich stokach o wystawie północnej i wschodniej. W przeważającej części reprezentują typ brunatny kwaśny o składzie mechanicznym pyłów zwykłych i ilastych oraz glin średnich i ciężkich pylastych. Część z nich podlega silnej erozji wodnej.

Na grzbietach i stromych zboczach występują gleby o niewielkiej wartości rolniczej, trudne lub bardzo trudne do uprawy. Zaliczono je do kompleksu 12 - go, najsłabszego, zbożowo - pastewno - górskiego. Użytki rolne na tym terenie znalazły się w kompleksie 3z - użytków zielonych słabych, ze względu na niską jakość porostu, okresowy niedobór wilgoci i stromości położenia.

Ponad 2% gruntów ornych gminy znalazło się w kompleksie 14 - tym, co oznacza, że gleby te nie nadają się do uprawy płużnej i należy je przeznaczyć pod użytki zielone. Około 2% ogólnej powierzchni ziemi użytkowanej rolniczo w gminie stanowią tereny rolniczo nieprzydatne. Są to grunty położone na stromych stokach podlegających silnym wymywaniom powierzchniowym. Gleby te są płytkie, silnie szkieletowe, okresowo za suche i nadają się jedynie pod zalesienie.

W obniżeniach terenu i u podnóży stoków oraz w dolinach rzek i potoków występują gleby aluwialne tj. mady i gleby stałych tarasów akumulacyjnych, o składzie mechanicznym pyłów, glin i iłów. Gleby te zaliczane są do najlepszych w gminie, ale zajmują niewielką powierzchnię rzędu kilku procent ogólnej powierzchni gruntów ornych. Część z nich spełnia warunki produkcyjne kompleksu 3-go pszennego wadliwego, a pozostałe znajdują się w kompleksie 8-mym tj. zbożowo pastewnym mocnym.

Użytki zielone położone na tych glebach zaliczane są do kompleksu 1z-użytków zielonych bardzo dobrych i dobrych.

Wyszczególnienie kompleksów przydatności rolniczej gleb na terenie gminy Jasienica Rosielna.

I Grunty orne

Udział w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %:

- Kompleks	3-ci		pszenny wadliwy				-   0,3;

- Kompleks	8-my		zbożowo-pastewny mocny			-   1,0;

- Kompleks	10-ty		pszenny górski				- 47,7;

- Kompleks	11-ty		zbożowy górski				- 18,0;

- Kompleks	12-ty		zbożowo pastewny górski			-   2,1;

- Kompleks	14-ty		grunty orne przeznaczone pod użytki ziel. 	-   1,8;

II Użytki zielone

- 1z - użytki zielone bardzo dobre i dobre				-   0,3;

- 2z - użytki zielone słabe i bardzo słabe				- 25,8;

- 3z - użytki zielone słabe i bardzo słabe				-   3,0;

- Melioracje

Na terenie gminy zmeliorowanych jest:

- 39% użytków rolnych,

- 44% gruntów ornych,

- 70% łąk.

Powierzchnia zmeliorowanych gruntów ornych w gminie - 1066 ha, w tym:

- wieś Jasienica Rosielna - 53 ha,

- wieś Blizne  337 ha,

- wieś Orzechówka 676.

Powierzchnia zmeliorowanych użytków zielonych w gminie - 346 ha, w tym:

- wieś Jasienica Rosielna 3 ha,

- wieś Blizne 317 ha,

- wieś Orzechówka 26 ha.

- Struktura funkcjonalno – przestrzenna i użytkowania terenów.

Łączna powierzchnia gminy wynosi 5705 ha. Sposób użytkowania gruntów przedstawia poniższa tabela:

Tabela 2.3 Sposób użytkowania gruntów w gminie

|  | Pow. ogółem (ha) | Użytki rolne w ha | Lasy (ha) | Pozostałe grunty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem Pastwiska Grunty Łąki orne |  |  |
| Użytkow Gruntów | 5705 | 3 655 2 703 480 472 | 1 592 | 508 |
| % | 100% | 63,51 73,96 18,13 12,91 | 27,66 | 8,83 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy Jasienica Rosielna

Tabela 2.4 Szczegółowy podział gruntów na terenie gminy

| Nazwa Miejsco- wości | Pow. ogólna | Grunty orne | Sady | Łąki pastwiska | Lasy i grunty leśne | Tereny zabudowane | Użytki kopalne | Grunty pod wodami | Tereny Komuni- kacyjne | Grunty pozostałe (nieużytki, tereny różne) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jasienica Rosielna | 1217,28 | 618,47 | 0,59 | 238,90 | 214,15 | 71,67 | 0,99 | 10,20 | 54,98 | 6,33 |
| Blizne | 2247,39 | 921,05 | 10,06 | 509,01 | 625,82 | 53,85 | 3,43 | 37,73 | 78,31 | 8,13 |
| Orzechówka | 1361,40 | 585,68 | 2,76 | 276,87 | 401,46 | 45,18 | - | 6,40 | 41,42 | 1,63 |
| Wola Jasienicka | 879,09 | 208,92 | - | 156,74 | 469,06 | 12,54 | - | 5,83 | 23,74 | 2,26 |
| Gmina RAZEM | 5705,16 | 2335,12 | 13,41 | 1181,52 | 1710,49 | 183,24 | 4,42 | 60,16 | 198,45 | 18,35 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy Jasienica Rosielna

Wszelkie zmiany w użytkowaniu gruntów na przestrzeni lat odbywają się na rzecz powiększania obszarów zabudowanych, komunikacyjnych oraz leśnych. Wynikają one z naturalnej potrzeby rozwoju zabudowy, związanego ze zmianami demograficznymi, migracyjnymi oraz rozbudową infrastruktury technicznej gminy.

W strukturze użytkowania gruntów specyficzne zagospodarowanie posiada wieś Blizne, które można przedstawić w postaci pięter. Najniżej położony obszar w dolinie Stobnicy użytkowany jest pod łąki i pastwiska trwałe. W miarę wznoszenia się terenu w kierunku północno-wschodnim, łąki kończą się, a zaczynają grunty orne, przecięte wzdłuż doliny Stobnicy liczną zabudową ciągnącą się po obydwu stronach drogi krajowej Domaradz - Sanok. Grunty orne ciągną się w górę pasma wzniesień, aby na wysokości ok. 300 – 340 m n.p.m. ustąpić miejsca lasom.

- Ludność, infrastruktura i zabudowa mieszkalna.

Gmina Jasienica Rosielna obecnie liczy 7583 mieszkańców. Największym skupiskiem ludności jest miejscowość Blizne. Liczbę ludności dla gminy Jasienica Rosielna na lata 2006 – 2013 określono zgodnie z “Prognozą ludności województwa krośnieńskiego na lata 1999 - 2020 “ opracowaną przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Krośnie w lipcu 1999 r.

- Tabela Nr 2.5. Dane demograficzne - ilość ludności w poszczególnych i podział

- administracyjny gminy miejscowościach w gminie Jasienica Rosielna

- - stan na koniec 2005 r (dane UG)

- 2247,39

| Nazwa wsi | Powierzchnia w ha | % udział w pow. gminy | Liczba ludności |
| --- | --- | --- | --- |
| Blizne | 2247,39 | 39,3 | 3168 |
| Jasienica Rosielna | 1217,28 | 21,4 | 2168 |
| Orzechówka | 1361,40 | 23,9 | 1539 |
| Wola Jasienicka | 879,09 | 15,4 | 708 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy Jasienica Rosielna

- Tabela Nr 2.6.  Prognoza ilość ludności w gminie Jasienica Rosielna

- w latach 2007-2015

| Wyszczególnienie | 2007 | 2011 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mk | Mk | mk |
| Razem | 7678 | 7678 | 7780 |

- Aktualnie liczba ludności w gminie jest stabilna. Zakładana duża migracja ludności ze wsi do miasta nie nastąpiła. Niewielki wzrost liczby mieszkańców występuje w  niektórych wsiach. Przyrost naturalny systematycznie spada. Zakładane tempo rozwoju ludności w Gminie Jasienica Rosielna: około 0,3 %  średniorocznie.

- Migracja ludności od 1990 roku praktycznie nie występuje. Realną szansą na przyrost liczby mieszkańców jest napływ ludności z rejonów skażonych. Z analizy struktury wiekowej ludności, wynika iż na omawianym obszarze występuje niekorzystne zjawisko starzenia się społeczeństwa.

- Rozmieszczenie ludności w gminie jest bardzo nierównomierne. Większe skupiska ludności występują wzdłuż ciągów komunikacyjnych, rzadsze zabudowania występują wzdłuż ciągów w terenach wyżej wzniesionych i wśród kompleksów pól uprawnych. Najwięcej przysiółków posiadają Jasienica Rosielna oraz Orzechówka. Blizne charakteryzuje się zwartą zabudową, zlokalizowaną w pobliżu drogi wojewódzkiej Domaradz - Sanok, natomiast Wola Jasienicka posiada tylko jeden przysiółek (ze względu na duże zalesienie terenu oraz rzeźbę wzgórkową).

Tabela 2.7. Struktura według płci ogółem w gminie i w rozbiciu na wsie

(stan na 31.12.2004 r. - źródło Plan Rozwoju Lokalnego)

| Miejscowość | Liczba kobiet | Liczba mężczyzn | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Jasienica Rosielna | 1091 | 1077 | 2168 |
| Blizne | 1623 | 1545 | 3168 |
| Orzechówka | 799 | 740 | 1539 |
| Wola Jasienicka | 352 | 356 | 708 |
| Razem: | 3865 | 3718 | 7583 |

Źródło: Dane  Urzędu Gminy Jasienica Rosielna

Tabela 2.9 Stan mieszkańców w rozbiciu na wiek produkcyjny

(stan na 31.12.2004 r. - źródło Plan Rozwoju Lokalnego)

| Lp. | ##### Nazwa miejscowości | 0-18 lat | 18-65 lat | ponad 65 lat | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jasienica Rosielna | 623 | 1279 | 262 | 2168 |
| 2. | Blizne | 840 | 1912 | 373 | 3168 |
| 3. | Orzechówka | 436 | 896 | 206 | 1539 |
| 4. | Wola Jasienicka | 200 | 425 | 83 | 708 |

- Infrastruktura techniczna

- System  komunikacji.

Dostępność komunikacyjna stanowi jeden z podstawowych warunków skutecznego rozwoju społeczno – gospodarczego.

- Ogólna sieć dróg publicznych w gminie Jasienica Rosielna wynosi 84,7 km, z tego:

- 5,667 km drogi krajowe;

- 5,997 km drogi wojewódzkie;

- 30,597 km drogi powiatowe;

- 43,100 km drogi gminne.

Poza siecią dróg publicznych przez teren gminy przebiegają również drogi dojazdowe do pól - drogi wiejskie, których łączna długość wynosi 195,0 km.

Istniejące drogi publiczne stanowią podstawową sieć zabezpieczającą potrzeby komunikacyjne gminy. Na sieci dróg publicznych znajduje się 22 mosty, z tego na:

- drogach krajowych 1 most;

- drogach powiatowych 13 mostów;

- drogach gminnych 8 mostów.

Wskaźnik zagęszczenia dróg publicznych łącznie z drogami gminnymi wynosi 147,2 km/100 km2, natomiast wskaźnik zagęszczenia dróg krajowych i wojewódzkich wynosi 74,0 km/100 km2, który zdecydowanie przewyższa wskaźnik krajowy wynoszący 62,1 km/100 km2. Z powyższego zestawienia wynika, że na terenie gminy znajduje się dobrze rozwinięta sieć dróg publicznych, która może zaspokajać potrzeby komunikacyjne gminy. Przeszkodą w osiągnięciu ww. potrzeb jest bardzo zróżnicowany ich stan techniczny, który na niektórych drogach można uznać za krytyczny.

Relatywnie najlepiej prezentują się drogi:

- droga krajowa  Nr 9 Radom - Barwinek jako droga międzynarodowa E - 371, która      przebiega przez gminę Jasienica Rosielna na długości 5,6 km: sołectwo Jasienica Rosielna – 5,3 km, sołectwo Orzechówka – 0,3 km. Droga ta w programie krajowym planowana jest do przebudowy na drogę ekspresową relacji Piotrków Trybunalski - Rzeszów - Barwinek - granica państwa - Słowacja. Z wstępnych prognoz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddziału w Rzeszowie wynika, że odcinek drogi ekspresowej S-19 na odcinku Domaradz – Iskrzynia będzie realizowany w latach 2009 – 2014.

- droga wojewódzka  Nr 886 - Domaradz - Sanok, która na dł. 5,9 km przebiega przez

sołectwo Blizne.

Cała sieć dróg krajowych i wojewódzkich na terenie gminy posiada nawierzchnie ulepszone bitumicznie. Na niektórych odcinkach wymagana jest modernizacja poprzez wzmocnienie, odnowę nawierzchni, likwidację osuwisk, likwidację przekrojów podłużnych, zmniejszenie spadków i korektę łuków.

Przebiegające przez teren gminy ww. drogi jako ważne w znaczeniu krajowym szlaki komunikacyjne stwarzają dogodne połączenia komunikacyjne, które mogą przyczynić się do lepszego wykorzystania walorów gminy. Trasy dróg przebiegają w pobliżu szlaków turystycznych, szczególnie odnosi się to do drogi Nr 9, która styka się z Czarnorzecko - Strzyżowskim Parkiem Krajobrazowym. Droga ta stwarza bezpośrednią możliwość dogodnego połączenia komunikacyjnego z przejściem granicznym - granicą państwa w Barwinku, przez który odbywa się międzynarodowy tranzyt turystyczny i towarowy oraz stacją kolejową towarowo - osobową znajdującą się przy drodze w Targowiskach. Na drodze tej wzrósł znacznie poziom natężenia ruchu kołowego. Ze względu na tranzyt międzynarodowy oraz przewidywany dalszy i znaczny wzrost natężenia ruchu planowana jest przebudowa jej na drogę ekspresową, na której odbywać się będzie różnorodny ruch kołowy od bardzo lekkiego, turystycznego do bardzo ciężkiego - towarowego.

Na drodze wojewódzkiej nr 886 występuje bardzo duże natężenie ruchu, w którym znaczą część stanowi ruch turystyczny, a przede wszystkim weekendowy. Szacuje się, że 95% ruchu szczególnie w okresie letnim to ruch turystyczny w Bieszczady i z powrotem. Droga nr 886 ma swój węzeł z drogą krajową Nr 9 w Domaradzu na terenie przylegającym do gminy.

Przebiegająca przez teren gminy droga krajowa i wojewódzka  kumulują większość ruchu turystycznego z regionu Małopolski i sąsiednich w kierunku Bieszczadów i granicy państwa.

Położenie gminy Jasienica Rosielna w bliskiej odległości od bardzo atrakcyjnych terenów turystycznych jakimi są Bieszczady, Beskid Niski i granice państwa (Słowacja, Ukraina) przy dobrze rozwiniętym zapleczu rekreacyjno - wypoczynkowym mogłoby stanowić bazę przejściową dla ruchu turystycznego.

Sieć dróg powiatowych posiada w 100% nawierzchnię ulepszoną o zróżnicowanym stanie technicznym. Na niektórych odcinkach nawierzchnia jest w złym stanie technicznym co zmusza gminę do samodzielnego inwestowania własnych środków w modernizację i odnowę dróg powiatowych.

Obecnie sieć drogowa wymaga remontów, modernizacji i odnowy na 80% swojej długości. Sieć dróg powiatowych na terenie gminy jest dostatecznie rozwinięta co umożliwia połączenie komunikacyjne wszystkim zorganizowanym jednostkom społecznym i każdej działalności gospodarczej według potrzeb. Ruch na drogach powiatowych charakteryzuje się dużą różnorodnością od komunikacji pieszej, rowerowej do osobowej i towarowej - ruch średni.

Komunikacja samochodowa PKS obejmuje 70% długości dróg powiatowych. Umożliwia ona dojazd mieszkańcom gminy do miejsc pracy i nauki w pobliskich miastach w województwie i poza nim.

Uzupełnieniem dobrze rozwiniętej sieci dróg powiatowych wojewódzkich są publiczne drogi gminne o całkowitej długości 43,1 km, z których 31,3 km posiada nawierzchnię twardą, a 21,00 km nawierzchnię ulepszoną bitumiczną. Drogi te stanowią bezpośrednie połączenie komunikacyjne:

- między poszczególnymi miejscowościami (sołectwami) w gminie;

- między przysiółkami w sołectwach;

- jako skróty komunikacyjne pomiędzy drogami wyższej kategorii;

- między sołectwem a dużą powierzchnią użytków gruntowych;

- pomiędzy miejscami atrakcyjnymi pod względem środowiska naturalnego i znajdującymi się tam obiektami zabytkowymi.

Dalszy rozwój sieci wszystkich dróg, w tym dróg gminnych, powinien iść w kierunku utrzymania dotychczasowego stanu i poprawy parametrów technicznych istniejących dróg.

Dynamika realizacji inwestycji w zakresie sieci dróg gminnych w latach 1999-2004:

- 1999 r. 		- modernizacja dróg gminnych;		– 1,83 km;

- dojazdowych do gruntów rolnych 		– 2,17 km;

- 2000 r.			- modernizacja  dróg gminnych 		– 2,03 km;

- 2001 r. 		- modernizacja dróg gminnych 		– 1,94 km;

- dojazdowych do gruntów rolnych 		– 0,61 km;

- 2002 r. 		- modernizacja dróg gminnych 		– 1,31 km;

- dojazdowych do gruntów rolnych 		– 0,50 km;

- 2003 r. 		- modernizacja dróg gminnych 		– 0,55 km;

- dojazdowych do gruntów rolnych 		– 0,32 km.

- Gospodarka wodno -ściekowa.

Problem kanalizacji w gminie wynika z troski o poprawę stanu środowiska naturalnego. Ma to swój początek w przyjętej uchwałą Rady Gminy NR XXII/124/94 z dnia 22.02.1994 r. „Koncepcji rozwiązania całokształtu problemów z zakresu ochrony środowiska w gminie” oraz w Planie Strategicznym Gminy Jasienica Rosielna pt.: „Aktywizacja społeczności lokalnej gminy w stymulowaniu procesami demokratyzacji na lata 1998 -2014” zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/166/98 z dnia 5 czerwca 1998 r. Powyższy plan opracowany został przy aktywnym udziale społeczności lokalnej.

Należy również  zaznaczyć, że potrzeba budowy sieci kanalizacji sanitarnej poruszana była na zebraniach wiejskich. Powstał Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji, który działa do chwili obecnej. Przeprowadzono również przy pomocy ankiety rozeznanie kolejności  realizacji ważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w gminie, z którego jednoznacznie wynika, że sprawą pierwszoplanową jest budowa kanalizacji. Jest to w pełni uzasadnione dążenie, gdyż nie ma sensu budować sieci wodociągowej bez wcześniejszej kanalizacji. Ścieki nie odprowadzone kanalizacją mogą bowiem zanieczyszczać wodę w ujęciach wodociągowych.

Dla potrzeb gminy funkcjonuje gminna oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna o przepustowości 1000 m3/d typu HYDROCENTRUM zlokalizowana                          w miejscowości Blizne, stwarzająca możliwość podłączenia sieci kanalizacyjnej                          z wszystkich miejscowości gminy. W przyszłości planuje się podłączenie sieci kanalizacyjnej z miejscowości sąsiedniej gminy.

W skład czyszczalnia ścieków w Bliznem wchodzą następujące urządzenia:

- przepompownia

- krata

- komora rozdziału

- stanowisko ścieków dowożonych

- wapiennik

- stanowisko dozowania polielektrolitu

- osady: pompa osadowa, zbiornik osadu nadmiernego, p.osadu, prasa, poletka osadowe.

- Liczba obsługiwanych osób: 1800

- Ilość ścieków 66 000 dam3/rok – 180 m3/d

- 3% ścieki przemysłowe

- 2000 m3 /rok ścieki dowożone

- ilość skratek 0,5 t

- ilość piasku 0,5 t

- ilość osadu wytworzonego w 2004 r – 126 t , przekazano 123 t (odzysk osadu  107 t), 19t magazynowano

- Parametry ścieków oczyszczonych :

BZT5		- 	13,6 	mgO2/dm3

CHZT		-	24,2 	mgO2/dm3

Zawiesina	-	12,3	mg/dm3

Azot		-	13,7 	mgN/dm3

Fosfor		-	4,6	mgP/dm3

Chlorki	-	27,9 	mg/dm3

Ponadto na terenie gminy znajdują się oczyszczalnie:

- Oczyszczalnia ścieków typu HEKTOBLOK o przepustowości 260 m3/d – eksploatowan przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Jasienicy Rosielnej

- Oczyszczalnia ścieków typu Bioclere – dom pomocy społecznej w Orzechówce.

Liczba mieszkańców korzystających z usług kanalizacyjnych:

- Blizne  				– 2415

76 % ogólnej liczby mieszkańców miejscowości;

- Jasienica Rosielna  			–  813

37 % ogólnej liczby mieszkańców miejscowości;

Długość sieci kanalizacyjnej w miejscowościach:

- Blizne  		           		–   44,6 km;

- Jasienica Rosielna  	           		–   15,2 km.

W trakcie realizacji znajduje się projekt podłączenia części miejscowości Orzechówka  w liczbie 134 gospodarstwa.

Dynamika realizacji inwestycji w zakresie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w latach 2000  - 2003:

- 2000  r.	- oddanie do użytku gminnej oczyszczalni ścieków o

przepustowości  1000 m3/d  w miejscowości Blizne;

- 2001 r. 	- wykonanie  kolektora kanalizacyjnego na odcinku 3,5 km

łączącego oczyszczalnię ścieków BIO-BLOK BIS 60

o przepustowości 115 m3/d z nowo wybudowaną oczyszczalnią ścieków;

- 2002 r. 	- wykonano sieć kanalizacyjną we wsi Jasienica Rosielna o

długości 6,9 km odłączając 123 budynki od zakładowej oczyszczalni ścieków przy OSM w Jasienicy Rosielnej a podłączając je do oczyszczalni ścieków w Bliznem;

- 2003 r. 	- wykonano sieć kanalizacyjną we wsi Blizne  o długości 7,4 km

podłączając 37 budynków;

- 2003 r. 	- wykonano sieć kanalizacyjną na długości 2,9 km w Jasienicy

Rosielnej podłączając 17 budynków oraz odłączając kanalizację

sanitarną we wsi Jasienica Rosielna od zakładowej oczyszczalni

ścieków przy OSM do gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznem.

- Sieć wodociągowa

Studnie głębinowe na potrzeby:

a) wodociągu w miejscowości Jasienica Rosielna:

- Zakładu OSM i wodociągu komunalnego 5 studni głębinowych wraz ze stacją uzdatniania;

- wodociągu komunalnego w miejscowości Jasienica Rosielna - 2 studnie głębinowe wraz ze stacją uzdatniania;

b) Szkoły Podstawowej w Jasienicy Rosielnej - 1 studnia głębinowa;

c) Przedszkola w Jasienicy Rosielnej - 1 studnia głębinowa;

d) Piekarni GS Jasienica Rosielna 1 studnia głębinowa;

e) Środowiskowy Dom Samopomocy i Przedszkole w Bliznem - 1 studnia głębinowa;

- Szkoła Podstawowa w Bliznem - 3 studnie głębinowe;

g) Dom Pomocy Społecznej w Orzechówce - 1 studnia głębinowa.

Mieszkańcy miejscowości Jasienica Rosielna, Blizne, Orzechówka i Wola Jasienicka zaopatrują się w wodę ze studni kopanych w ilości około 1650 sztuk

w większej mierze wodociągiem prywatnym, grawitacyjnym grupowym bądź za pomocą hydroforu. Zaopatrzenie w wodę budzi zastrzeżenia pod względem jej jakości i ilości w wielu przypadkach.

Zła jakość wody w studniach kopanych na terenie gminy przemawia za zwodociągowaniem wszystkich miejscowości.

- Gospodarka energetyczna.

Warunki zasilania mieszkańców gminy w energię elektryczną są przeciętne ok. 95% gospodarstw domowych

W celu poprawy tego stanu gmina będzie dążyć do:

- zapewnienia dostaw mocy i energii elektrycznej do stref potencjalnego rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usługowej,

- zwiększenia niezawodności dostaw i poprawy jakości dostarczanej energii elektrycznej,

- racjonalizacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych.

- Gospodarka odpadami.

Ze względu na specyficzne warunki - struktura własności gruntów, ukształtowanie terenu - gmina nie planuje budowy wysypiska śmieci.

System gospodarowania odpadami komunalnymi opiera się na segregacji odpadów przez mieszkańców i cyklicznym ich odbiorze. Opłata za wywóz ustalona jest zgodnie z zasadą samofinansowania.

- Telekomunikacja.

Ok. 60% gospodarstw domowych w gminie korzysta z telefonu stacjonarnego. Obszar gminy pokryty jest sygnałem wszystkich operatorów telefonów komórkowych. Ponadto należy wspomnieć o dużym udziale abonentów korzystających z  NEOSTRADY.

- Rynek pracy

Liczba ludności i jej struktura wiekowa określa zasoby pracy w gminie. Dane z poniższej tabeli wskazują, że pod koniec 2003 roku około 60 % mieszkańców gminy Jasienica Rosielna było w wieku 18 – 65 lat. Udział osób starszych wynosił ok. 12%. Duża liczba dzieci  i młodzieży jest zjawiskiem pozytywnym – przewyższała ona prawie dwukrotnie liczbę osób w wieku powyżej 65 lat. Świadczy to o dużym potencjale pracy w gminie.

Tabela 2.9. Struktura ludności według wieku

| Grupy wiekowe | 2004 |  |
| --- | --- | --- |
|  | osób | % |
| 0 – 18 | 2124 | 28,00 |
| 18-65 | 4521 | 60,00 |
| 65 i więcej | 934 | 12,00 |
| Ogółem | 7583 | 100,00 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy Jasienica Rosielna

Z punktu widzenia kształtowania się zasobów pracy, najistotniejsze są zmiany 
w stanie i strukturze ludności w wieku produkcyjnym. Udział tej grupy wiekowej w ogólnej liczbie ludności wynosił w 2004 roku 60%.

Gmina Jasienica Rosielna to gmina rolnicza z dużą ilością podmiotów gospodarczych. Prowadzenie  gospodarstw rolnych ze względu na  rozdrobnienie gruntów, ograniczony rynek zbytu i przeludnienie wsi wpływa na stopniowe zubożenie ludności wiejskiej. Sytuację dochodową rodzin rolniczych pogarsza brak możliwości znalezienia dodatkowego źródła dochodu. Duża grupa osób to emeryci i renciści.

- Sytuacja gospodarcza

Gmina Jasienica Rosielna jest gminą rolniczą z dużą ilością przedsiębiorców (286 firm) oraz dwoma jednostkami sektora spółdzielczego są to:

1) Gminna Spółdzielnia „SCh” w Jasienicy Rosielnej.

Jednostka posiada osobowość prawną i działa na podstawie unormowań statutu oraz przepisu Prawa Spółdzielczego. Prowadzi działalność handlową i produkcyjną.

Posiada następujące obiekty:

- 2 pawilony handlowe ( w tym 1 samoobsługowy);

- 7 sklepów;

- 1 bazę magazynową towarów masowych;

- 1 restauracja;

- 1 piekarnia;

W chwili obecnej zatrudnia około 60 osób.

2) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Jasienica Rosielna

Obecnie OSM prowadzi działalność skupową, produkcyjną i handlową. Skupione mleko przerabiane jest w oddziale produkcyjnym w Jasienicy Rosielnej. Produkowane artykuły to: mleko, twarogi, śmietana, masło, kefir, jogurty, serek wiejski i mleko przerzutowe. Jednostka prowadzi również działalność handlową za pośrednictwem własnej sieci sklepów i hurtowni. Rozszerzeniu działalności handlowej służy również wprowadzenie nowych atrakcyjnych opakowań na własne wyroby.

Spółdzielnia inwestuje, wchodzi na nowe rynki, współpracuje z mleczarskimi potentatami w całej Polsce, dzięki temu handluje najlepszymi jakościowo wyrobami mleczarskimi. 	Zakład zatrudnia około 200 osób uzyskując rentowność na dobrym, pożądanym poziomie.

Tabela 2.10  Ilość zarejestrowanych przedsiębiorstw

| Miejscowość | Ilość przedsiębiorstw |
| --- | --- |
| Jasienica Rosielna | 54 |
| Blizne | 108 |
| Orzechówka | 94 |
| Wola Jasienicka | 30 |
| Ogółem | 286 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy Jasienica Rosielna

W sektorze prywatnym możemy wymienić kilka większych zakładów:

a)  w miejscowości Wola Jasienicka:

- Firma „Amanda” - Produkcja i sprzedaż bielizny i odzieży dla dzieci i dorosłych,

- Zakład Produkcyjno – Handlowy „WOLA”  przetwórstwo drzewne,

b) w miejscowości Jasienica Rosielna:

- Zakłady Mechaniki Pojazdowej, Stacja Kontroli Pojazdów, pomoc drogowa,

- Firma „SKARPOL” – produkcja obuwia, usługi ogólnobudowlane, mechanika, handel samochodami, paliwami i częściami oraz  art. spożywczymi,

- Produkcja i Handel Materiałami Budowlanymi „NYKWOL”,

- Przetwórstwo drzewne DREWGER

- Firma „JANROB” – handel stały art. spożywczo-przemysłowymi – sieć Delikatesów „CENTRUM”,

- Firma „GESTA” – Handel – Gastronomia,

- Młynarstwo Fiejdasz M. A.,

- „BUMET” – Ślusarstwo produkcyjne i usługowe, Stacja Paliw,

- Firma „TOMEX” – handel artykułami AGD,

- Firma „FLORO-HUM” – produkcja nawozów ogrodniczych,

c) w miejscowości Orzechówka:

- „BARWAPOL” – ZPH – obrót art. przemysłowymi, rolno-spożywczymi,

- Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy - Marketing „Christine”,

- Firma „GEDAR” – produkcja krawiecka,

d) w miejscowości Blizne:

- Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ELSERWIS”,

- Mechanika pojazdowa – „AUTO – MAZUR” ,

- Usługowy Zakład Budownictwa Ogólnego,

- Lastrikarstwo – produkcja nagrobków,

- Usługi Ogólno – Budowlane,

- Firma „Drobeko” – rozbiór tuszek drobiowych.

Tabela 2.11 Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON

| Rok | Liczba zarejestrowanych podmiotów | Liczba wykreślonych podmiotów | Liczba podmiotów figurujących w ewidencji |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 63 | 73 | 277 |
| 2001 | 85 | 84 | 278 |
| 2002 | 47 | 50 | 276 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy Jasienica Rosielna

Dane powyższe wskazują, liczba podmiotów gospodarczych utrzymuje się na stałym poziomie.

Tabela 2.12 Podmioty gospodarcze według branż

| Rok | Branże |  |  | Łączna liczba podmiotów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | usługi | handel | produkcja |  |
| 2000 | 154 | 83 | 40 | 277 |
| 2001 | 152 | 85 | 41 | 278 |
| 2002 | 155 | 83 | 38 | 276 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy Jasienica Rosielna

Najwięcej zarejestrowanych podmiotów prowadziło działalność usługową i handlową.  Najmniejsze zainteresowanie dotyczyło podmiotów o profilu produkcyjnym. O takiej strukturze podmiotów decydują kwalifikacje osób podejmujących działalność gospodarczą, niezbędny kapitał wyjściowy oraz sytuacja na rynku.

Samorząd lokalny może także wpływać na rozwój przedsiębiorczości na swoim terenie, dbając o rozwój gospodarki komunalnej, usług publicznych czy poprzez umiejętną promocję gminy. Wspierając rozwój przedsiębiorczości, władze lokalne mogą stosować ułatwienia lokalizacyjne, przyśpieszenie procedur związanych z zarejestrowaniem firmy, różnego typu refundacje i ulgi podatkowe. Ważną rolą samorządu i władz gminy jest właściwe komunikowanie się z mieszkańcami gminy oraz aktywizacja mieszkańców do działania na rzecz swego środowiska.

- TURYSTYKA NA TERENIE GMINY

Na atrakcyjność turystyczną gminy Jasienica Rosielna składają się:

- urozmaicona rzeźba terenu i stosunkowo czyste środowisko,

- tereny chronione (Czarnorzecko - Strzyżowski Park Krajobrazowy),

- duże kompleksy leśne, ciekawa i różnorodna flora i fauna,

- dość czyste rzeki i potoki,

- wartościowe zabytki.

Walory te tworzą podstawy do traktowania turystyki jako rozwojowej dziedziny gospodarki gminy. Oprócz  opisanego w rozdziale „Ochrona Środowiska” Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego i Podworskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy najcenniejszym zabytkiem architektury w otulinie Parku jest Zespół Zabytkowy składający się miedzy innymi z: drewnianego Kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych, szpitala dla ubogich, szkoły parafialnej, lamusa i wikarówki w Bliznem. 3 lipca 2003 roku kościół ten wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Wzniesiony w połowie XV wieku, zbudowany jest on w stylu późnogotyckim, o konstrukcji zrębowej, na kamiennym podmurowaniu. Najcenniejszym walorem tego zabytku jest wnętrze, a przede wszystkim polichromia pokrywająca ściany wykonana na przestrzeni kilku stuleci (XVI - XVIII wiek). W bocznym ołtarzu cudowna figura Matki Bożej Łaski Pełnej, wyrzeźbiona przez nieznanego artystę ok. 1500 roku.

W lamusie umieszczone jest niezwykle cenne muzeum parafialne, posiadające w swoich zbiorach przedmioty pochodzące z kościoła.

W odległości ok. 2 km od centrum wsi - w kierunku północno - zachodnim, w paśmie ciągnących się od Brzozowa do Domaradza zalesionych wzgórz – znajduje się wzgórze Św. Michała, wznoszące się 420 m n.p.m. z Kaplicą.

Cenne zabytki, a także znakomite usytuowanie przy często uczęszczanej trasie Rzeszów - Bieszczady czynią z Bliznego miejscowość bardzo atrakcyjną turystycznie.

We wsi Jasienica Rosielna godnym zainteresowania jest usytuowany na wzgórzu wśród drzew, barokowy Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NPM z 1770 roku (drewniany, konstrukcji zrębowej na podmurowaniu). W dzwonnicy gotycki dzwon z XV wieku. Do ogrodzenia Kościoła przylega murowana Kaplica wzniesiona w 1891 roku.

Resztki Parku Krajobrazowego z I połowy XIX wieku z zachowanym starodrzewiem i stawami otaczają fragmenty kolumnowego portyku dawnego dworu Wysockich, spalonego w 1916 roku. Zachowały się także: rządcówka, dwa spichlerze oraz stajnie.

Do II wojny światowej Jasienicę Rosielną zamieszkiwało około 600 Żydów. W czerwcu 1942 roku hitlerowcy utworzyli w Jasienicy getto, a 11 sierpnia 1942 roku rozpoczęli jego likwidację. Rozstrzelano około 600 osób, a ciała pomordowanych pochowano we wspólnej mogile. Cmentarz zachował się do dziś, a na mogile widnieje kamienna płyta z tablicą.

W miejscowości Wola Jasienicka godnym uwagi jest porosłe lasem wzgórze „Połom” o wysokości 445 m n.p.m. Na szczycie góry jest kamienna figura z 1819 roku, na miejscu poprzedniej drewnianej z roku 1721. Przez Wolę Jasienicką wiedzie najkrótsza trasa turystyczna z Brzozowa do odrzykońskiego zamku przez tereny Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. W Woli Jasienickiej istnieją także doskonałe warunki do uprawiania narciarstwa. Wybudowanie w tej okolicy wyciągu narciarskiego pozwoliłoby zwiększyć napływ turystów w te tereny także w sezonie zimowym.

Istotnym problemem rozwoju turystyki w gminie jest brak odpowiedniej bazy noclegowej wraz z infrastrukturą. Istnieje jeden punkt gastronomiczny, a baza noclegowa ogranicza się do 1 gospodarstwa agroturystycznego oraz gospodarstw domowych przyjmujących gości sezonowo.

Istnieją natomiast możliwości adaptacji odpowiednich budynków i miejsc pod pola biwakowe z przeznaczeniem na te cele. Kolejną z barier w dotychczasowym rozwoju turystyki jest brak ośrodków informacyjnych, zarówno na terenie gminy jak i w najbliższym otoczeniu.

- Zasoby naturalne

- -  ropa naftowa i gaz ziemny - surowiec energetyczny występujący na terenie wsi Wola Jasienicka. Obecnie prowadzi się liczne prace likwidacyjne nieproduktywnych otworów ropno - gazowych. Kopalnia zatrudnia 21 pracowników;

- -   piaskowce - złoże, którego zasoby występują na terenie wsi Orzechówka;

- -   złoża kamienne występujące na terenie wsi Blizne.

- Ochrona środowiska

Znaczącym zasobem przyrodniczym gminy jest położenie jej części na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Utworzony on został rozporządzeniem Wojewody Krośnieńskiego z dnia 7 kwietnia 1993 roku w celu aktywnej ochrony przed nasilającą się antropopresją wyjątkowo na cenne walory środowiska przyrodniczego oraz nieprzeciętne walory estetyczne krajobrazu. Łączna powierzchnia parku wynosi 25784 ha, z czego na terenie gminy Jasienica Rosielna około 312 ha.

Park chroni i udostępnia dla turystyki, wypoczynku i nauki unikalną przyrodę, obejmuje tereny leżące na pograniczu Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego. Najwyższe partie Pogórzy wchodzące w skład parku porastają lasy bukowo-jodłowe, należące do regla dolnego - piętra charakterystycznego dla pasm beskidzkich. Charakterystycznym elementem krajobrazu parku jest mozaika pól uprawnych wynikająca z rolniczo-leśnego charakteru parku i dużego rozdrobnienia gospodarstw. Park posiada wiele cennych zabytków: kościołów i cerkwi, zespołów dworskich, miejsc pamięci narodowej. Aktywną formą wypoczynku - połączonego z poznawaniem przyrody a także piękna krajobrazu parku, może być zwiedzanie ścieżek przyrodniczych, tras rowerowych czy szlaków turystycznych.

Strefą ochronną parku stanowi Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu. Park ma charakter rolniczo - leśny. Grunty leśne i rolne stanowią ogółem 94,2% powierzchni Parku, przy czym lasy zajmują 48,2% tej powierzchni.

Na terenie gminy, w Jasienicy Rosielnej znajduje się podworski park krajobrazowy. Stanowi go zespół ogrodów XVIII wiecznych (powierzchnia 14 ha) powstałych na reliktach znacznie starszego założenia przestrzennego o układzie geometrycznym. Obiekt ten został założony w I połowie XVIII wieku, jako ogrody krajobrazowe w stylu angielskim przez właścicieli majątku - rodzinę Załuskich. Wcześniejszy układ ogrodu nie jest znany. Drzewostan współcześnie występujący pochodzi przede wszystkim z II połowy XIX wieku oraz początku XX wieku.

Park ten jest położony w otulinie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego w krajobrazie naturalnym, silnie zalesionym oraz użytkowanym rolniczo. Jego obszar jako jedyne skupienie wysokiej zieleni we wsi odgrywa ważne znaczenie dla kultury, rekreacji i sportu. Zlokalizowany jest tu Gminny Ośrodek Kultury, boisko do piłki nożnej, kort tenisowy oraz stawy.

Na terenie gminy znajduje się kilka pomników przyrody. Są to bardzo duże i stare drzewa. W podworskim parku w Jasienicy Rosielnej rosną sosna wejmutka, lipa (wiek ok. 300 lat), dąb szypułkowy (wiek ok. 350 lat) oraz grupa 5 dębów (250 - 400 lat), a w okolicach parku grupa 9 dębów (250 lat). Także w Bliznem obok kościoła rosną 2 dęby szypułkowe (jeden 250 lat, drugi 450 lat). Występuje tam również grupa 4 lip drobnolistnych w wieku 300-450 lat oraz pojedyncza 350 - cio letnia lipa.

Jak wynika z powyższego opisu gmina posiada bogate walory krajobrazowe, które można wykorzystać jako element jej atrakcyjności w działaniach zmierzających do rozwoju usług turystyczno – rekreacyjnych.

- Sytuacja finansowa gminy – w tym Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej

-	w 2002 roku

Stan Środków GFOŚiGW na 10.01.2002	-	19 551,31 zł

Dochody 					-	10 046,05 zł

Rozchody					-	19651,00 zł

-	pojemniki TITANEKO	-	19500,25 zł

-	obsługa bankowa		-	151,25 zł

Stan środków na 31.VII. 2002r		-	  9946,31 zł

-	w 2003 roku

Dochody 					-	5960,40 zł

Rozchody					-	198,00 zł

Stan środków na 31.XII. 2003r		-	15728,76 zł

Rozchody					-	19651,00 zł

-	obsługa bankowa		-	198,00 zł

-	w 2004 roku

Dochody 					-	8450,32 zł

Rozchody					-	23616,53 zł

Stan środków na 31.XII. 2004r		-	562,55 zł

Tabela 2.13  Planowane zadania inwestycyjne min. na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w latach 2005 -2006

| PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2006 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Źródła finansowania planu rozwoju lokalnego | w latach 2005 – 2006 | 2005 | 2006 |
| Budżet gminy | 1 207 657,50 zł | 816 274,50 zł | 391 383,00 zł |
| Budżet państwa | 730 105,00 zł | 469 183,00 zł | 260 922,00 zł |
| Środki prywatne | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Środki UE | 5 925 787,50 zł | 3 968 872,50 zł | 1 956 915,00 zł |
| Inne | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  | 7 863 550,00 zł |  |  |

3.  Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Jasienica Rosielna.

W związku ze specyfiką analizowanego terenu (bez uciążliwego dla środowiska przemysłu) powstają tu głównie odpady komunalne. Z odpadów przemysłowych powstają głównie: trociny, ścinki drewna, złom.

- W skład odpadów komunalnych, powstających na omawianym obszarze,  wchodzą przede wszystkim odpady z gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności. Wśród odpadów komunalnych można znaleźć wiele składników, które zaliczamy do odpadów niebezpiecznych, ponieważ zawierają substancje toksyczne, palne, wybuchowe lub mikroorganizmy chorobotwórcze (m.in.: zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, termometry, opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, lakierach, smary, oleje przepracowane, niewykorzystane leki, przeterminowane środki i opakowania po środkach chemicznych oraz nawozach stosowanych w rolnictwie). Szacuje się, iż na analizowanym terenie ww. odpady stanowią około 0,5 % ogólnej masy odpadów.

Ilości poszczególnych składników w odpadach komunalnych zależą od: regionu kraju, charakteru miejscowości, rodzaju budynków mieszkalnych, ich wyposażenia instalacje ogrzewania i gazu, typu zabudowy oraz stopnia zamożności mieszkańców. Na rozpatrywanym terenie nie wykonywano analiz ilościowych i jakościowych składu powstających odpadów. Można jednak, metodą analogii, opierając się na wynikach badań odpadów dla gmin o podobnym charakterze, określić ich przybliżony średni skład morfologiczny.

3.1. Odpady powstające w sektorze komunalnym

- Analizę stanu istniejącego dokonano w oparciu o dane z roku 2004 i 2005

3.1.1. Odpady komunalne -  rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach, odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Tak więc odpady komunalne powstają w:

- Gospodarstwach domowych,

- Obiektach infrastruktury takich jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty turystyczne, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej.

W Gminie Jasienica Rosielna w 2004 r zebrano 351 Mg, a w 2005 - 230,3 Mg odpadów komunalnych, w ilości tej były też odpady pochodzące z likwidacji dzikich wysypisk.

Tab. 3.1. Ilość odpadów komunalnych stałych wywiezionych w poszczególnych

latach z  terenu Gminy Jasienica Rosielna  (Mg/rok)

| Lp. | Wyszczególnienie wywiezionych odpadów komunalnych z terenu całej gminy w 2004 r przez poszczególnych przewoźników | Ilość odpadów wywiezionych w 2004 r dane UG Jasienica Rosielna | Ilość odpadów wywiezionych w 2005 r dane UG Jasienica Rosielna |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | T |
| 1 | ###### Firma Szewczyk Nogaj – Jasienica Rosielna 284 | 90 | 230,3 |
| 2 | ###### Firma Usługi Transportowe Andrzej Kędra – Jasienica Rosielna 222 | 60 |  |
| 3 | ###### OSM – Jasienia Rosielna | 51 |  |
| 4 | ###### Zakład Komunalny I półrocze | 150 |  |
|  | ###### Razem: | 351 |  |

Wg danych uzyskanych w trakcie przeprowadzonej ankietyzacji stwierdzono, że najwięcej odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca zebrano w miejscowościach o największym udziale zabudowy zwartej.

Tab. 3.2. Ilość zebranych odpadów komunalnych w przeliczeniu

na 1 mieszkańca Mg/M/rok)

| Ilość mieszkańców na koniec 2004 /dane US Rzeszów, oraz z przeprowadzonej ankietyzacji w UG Jasienica Rosielna | Ilość odpadów Wywiezionych w Mg - /dane UG / |  |  |  | Ilość odpadów na 1 mieszkańca/rok - Mg/M/rok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 7583 | - 561 | - 719,4 | 351 | 230,3 | 0,074 | 0,095 | 0,05 | 0,03 |

Przeprowadzona analiza gospodarki odpadami w poszczególnych miejscowościach  wykazała, że nie wszystkie wytwarzane odpady komunalne są odbierane od mieszkańców,  nie zawsze wytwórcy odpadów mimo zawartej umowy z przewoźnikiem korzystają z tych usług. Powoduje to częściowo niekontrolowane wprowadzenie odpadów do środowiska / dzikie wysypiska śmieci/, ponadto ze względu na typowo turystyczno-rolniczy charakter gminy większość odpadów organicznych oraz opakowań papierowych jest wykorzystywana we własnym zakresie w gospodarstwach. Dzikie wysypiska są na bieżąco usuwane w zakresie środków budżetu gminnego.

Na obszarze gminy zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych objętych było około 90% mieszkańców poszczególnych miejscowości. Porównując jednak rzeczywisty wskaźnik wytwarzania odpadów na podstawie wywozu wynoszący 0,03 Mg/M/rok z krajowym uśrednionym wskaźnikiem dla terenów wiejskich wynoszącym 0,223 Mg/M/rok przeprowadzono w dalszej części opracowania wyliczenia oparte na wskaźnikach wg uśrednionego wskaźnika wyliczonego na podstawie  faktycznej zebranej ilości odpadów oraz wskaźników jednostkowych wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.

Szacunkową potencjalną ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na obszarze Gminy Jasienica Rosielna oparto o poniżej zamieszczone dane wskaźnikowe (przyjęte zostały dla 7 źródeł powstawania odpadów z uwzględnieniem wskaźników dla terenów wiejskich),

Tabela 3.3. Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych [kg /M/rok]                (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami – X.2002 r.)

| Lp. | Źródła powstawania odpadów | Przyjęty wskaźnik nagromadzenia [kg/M/rok] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | miasto | wieś |
| 1 | odpady z gospodarstw domowych | 224 | 116 |
| 2 | odpady z obiektów infrastruktury | 110 | 45 |
| 3 | odpady wielkogabarytowe | 20 | 15 |
| 4 | odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych | 40 | 40 |
| 5 | odpady z ogrodów i parków | 12 | 5 |
| 6 | odpady z czyszczenia ulic i placów | 15 | - |
| 7 | odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych | 3 | 2 |
|  | Razem | 424 | 223 |

Ilość odpadów powstających na terenie analizowanej gminy określono w niniejszym opracowaniu na podstawie liczby ludności i wskaźników nagromadzenia stałych odpadów komunalnych wg wzoru.

- Objętość nagromadzonych odpadów obliczono wg wzoru:

Vr = L x Wo [m3/rok], gdzie:

• Vr - objętość nagromadzonych odpadów w ciągu roku [m3/rok],

• L - przewidywana liczba mieszkańców w danym roku,

• Wo - przewidywany jednostkowy wskaźnik objętościowy nagromadzenia odpadów w danym  roku [m3/Mrok].

- Masę nagromadzonych odpadów obliczono wg wzoru:

Mr = L x Wm [Mg/rok], gdzie:

• Mr - masa nagromadzonych odpadów w ciagu roku [Mg/rok],

• L - przewidywana liczba mieszkańców w danym roku,

• Wm - przewidywany jednostkowy wskaźnik masowy nagromadzenia odpadów w danym roku [Mg/Mrok].

Ilości wytwarzanych w analizowanej  gminie odpadów komunalnych do roku 2015 prognozuje się w oparciu o:

- przewidywane zmiany zaludnienia  gminy,

- przewidywane tempo wzrostu jednostkowego spożycia i dochodów ludności oraz analizę trendów zmian składu grupowego odpadów.

Ze szczegółowej analizy stanu istniejącego i perspektyw rozwojowych gminy przyjęto następujące założenia:

  - do roku 2005 - około 100 % mieszkańców gminy zostanie objętych zorganizowanym systemem: zbiórki selektywnej odpadów użytkowych oraz wywozu odpadów zmieszanych,

  - w oparciu o wyniki dotychczasowych badań oraz przewidywane zmiany w składzie odpadów wskutek zmniejszania się ilości żużla, popiołu oraz wzrostu ilości opakowań, jak  również mniejszego udziału odpadów spożywczych, przewiduje się, że średni jednostkowy wskaźnik masowy nagromadzenia odpadów będzie miał tendencję nieznacznego wzrostu (z uwagi na wzrost jednostkowego wskaźnika objętościowego przy jednoczesnym zmniejszaniu gęstości nasypowej odpadów),

  - gęstość nasypowa odpadów wytwarzanych przez ludność stałą będzie miała tendencję malejącą; przewiduje się iż, na obszarze gminy zmaleje ona z około 0,3 Mg/m3 obecnie do 0 ,24 M g/m3 w roku 2020

  - jednostkowe wskaźniki objętościowe odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i obiektów infrastruktury będą miały tendencję wzrostową; na obszarze gminy prognozuje się wzrost tych wskaźników od około 0,4 m3/Mrok obecnie do 0,6 m3/Mrok w 2020 r

  - jednostkowe wskaźniki masowe odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych i obiektach infrastruktury na obszarze gminy prognozuje się od około 0,23 Mg/Mrok obecnie do 0,29 Mg/Mrok w 2020 r

Tabela Nr 3.4. Prognozowana gęstość nasypowa odpadów oraz średnie wskaźniki objętościowe i masowe nagromadzenia odpadów wytwarzanych w Gminie Jasienica Rosielna zgodnie z założeniami KPGO

_____________________________________________________________________________

Wskaźniki               Rok            	       2005	        2010	        2015

_____________________________________________________________________________

jednostkowy wskaźnik objętościowy    [m3/Mrok]	        1,1	          1,2 	         1,5

_____________________________________________________________________________

- gęstość nasypowa odpadów                      [Mg/m3]	0,22	 0,21	0,19

_____________________________________________________________________________

- jednostkowy wskaźnik masowy            [Mg/Mrok]		0,23	0,26	0,29

_____________________________________________________________________________

Na podstawie przyjętych założeń i prognoz oszacowano w Gminie Jasienica Rosielna: ilości wytwarzanych odpadów - objętość i masę, nagromadzenie odpadów, ich skład morfologiczny, ilości poszczególnych frakcji odpadów oraz ich odzysk. Obliczenia wykonano dla okresu 2005 - 2015.

Wyniki obliczeń zamieszczono w zestawieniach tabelarycznych.

Ponadto uszczegółowiono obliczenia w zakresie ilości wytwarzanych odpadów w odniesieniu do poszczególnych miejscowości analizowanej gminy. Wyniki tych obliczeń zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 3.5. Teoretyczna Średnia Ilości wytwarzanych odpadów w poszczególnych   miejscowościach Gminy Jasienica Rosielna w 2005 r. (wg KPGO)

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość mieszkańców na koniec 2005 r (dane UG Jasienica) | Generowana ilość odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mk | Mg/rok |
| 1. | Jasienica Rosielna | 2168 | 483,5 |
| 2. | Blizne | 3168 | 706,5 |
| 3. | Orzechówka | 1539 | 343,2 |
| 4. | Wola Jasienicka | 708 | 157,9 |
|  |  | 7583 | 1691 |

- Dla wytwarzanych w analizowanej  gminie odpadów komunalnych prognozuje się następujące tendencje w ich składzie grupowym:

• wzrost ilości papieru, kartonu, tektury,

• zwiększanie się ilości tworzyw sztucznych,

• zmniejszanie zawartości metali,

• stabilną ilość szkła,

• zmniejszanie procentowego udziału frakcji 0 - 10 mm.

- Zabudowa zagrodowa wpływa na spadek udziału odpadów organicznych i ogólny spadek odpadów - w granicach 20 %. Udział makulatury w odpadach wiejskich w sezonie zimowym zbliża się do zera.

Główny czynnik odpadogenny - zużycie opakowań (w tym jednorazowych) będzie wywierał coraz większy wpływ na strukturę morfologiczną powstających odpadów. Na podstawie studiów prowadzonych w ramach opracowania strategii krajowej gospodarki odpadami zakłada się, że intensywność powstawania odpadów będzie rosła w tempie średniorocznym 3 %.

Dalszy wzrost intensywności powstawania odpadów warunkowany będzie zachodzącymi przemianami, tj.: restrukturyzacja rolnictwa, wzrost zamożności  społeczeństwa, wzrost usług i turystyki, wzrastający ruch turystyczny, a także zmiana stylu życia, zdążająca do wzorców wielkomiejskich. Mimo, iż po roku 2010 w strategii krajowej założono już niższe tempo wzrostu powstawania odpadów (2 %), to dla analizowanego obszaru z uwagi na jego rolniczy charakter należałoby jeszcze zakładać tempo wyższe, tj.: około 2,5 %-owe, związane z dążeniem do wyrównania standardu i stylu życia pomiędzy miastem, a wsią. Oznacza to, że w roku 2015 należy liczyć się ze wzrostem intensywności powstawania odpadów zwiększonym o ponad 60 % w stosunku do roku 2000. Zakłada się również do roku 2015 wzrost udziału ilościowego odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych do 3 kg / M rok.

Dla planowania gospodarki odpadami ważne są 3 główne parametry ich składu i jakości, decydujące o efektywności planowanych metod postępowania, tj.:

- zawartość materiałów o cechach surowców wtórnych, kwalifikujących się do odzysku materiałowego,

- zawartość łatworozkładalnej substancji organicznej, która w procesach rozkładu na składowiskach stanowi główne zagrożenie środowiska; poza tym w trakcie gromadzenia i wywozu stanowi zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne; w procesach rozkładu "sterowanego" (kompostowanie, metanizacja), nie obciąża środowiska, a może poprawić bilans nawozowy gleb lub lokalny bilans energetyczny,

- zawartość drobnej frakcji mineralnej - balastu, który może być składowany bez obciążania  środowiska.

- W składzie pierwszej z ww. grup dominują głównie opakowania oraz przedmioty zużyte. Ich bezwzględne wielkości powstawania w Gminie Jasienica Rosielna są niższe od średnich krajowych, ale w relacjach do pozostałych grup odpadów kształtują się w podobnym stosunku; szacuje się je na około 60-70 % objętości i około 40 % masy odpadów. Proporcję tą należałoby przyjąć na dalsze lata. W masie tej uwzględnia się również odpady wielkogabarytowe.

- W drugiej grupie dominują w składzie odpady spożywcze z gospodarstw domowych oraz odpady "zielone" z terenu gminy. Stosunkowo mała koncentracja zabudowy oraz rolniczy charakter analizowanej gminy stanowią czynnik ograniczający udział tej grupy, w związku z wykorzystaniem jej do nawożenia i jako karmy dla zwierząt.

W grupie trzeciej dominuje drobna frakcja mineralna, żużel i popiół z palenisk indywidualnych, piasek i ziemia ze sprzątania posesji, ulic, placów, a także gruz i odpady ceramiczne itp. Udział tej grupy odpadów szacuje się na około 40 % masy i 20-30 % objętości.

Przyjmuje się, że w przyszłości nakładanie się różnych czynników poziomu i stylu życia oraz gospodarowania będzie skutkować zachowaniem dotychczasowej struktury składu odpadów.

3.1.1.1. Określenie ilości odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych.

Analiza ilości powstających odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych z wyszczególnieniem poszczególnych frakcji według składu morfologicznego, oszacowana została metoda wskaźnikową.

W tabeli 3.6 przedstawiono procentowy rodzaj zabudowy mający bezpośredni wpływ na ilość i jakość generowanych odpadów. Rozpatrywana gmina jest gminą wiejską część zabudowy ma charakter zabudowy wielorodzinnej i zwartej, nie ma to jednak decydującego przełożenie na jakość i ilość generowanych odpadów. W związku z tym w dalszych rozważaniach przyjęto do wyliczeń ilości generowanych odpadów dla zabudowy zwartej i wielorodzinnej takie wskaźniki jak dla gospodarstw i terenów wiejskich.   Zastosowane wskaźniki nagromadzenia odpadów oraz procentowe udziały poszczególnych frakcji odpadów w ich ogólnej masie, przyjęte wg założeń określonych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, obrazują tabele 3-7 i  3-8.

TABELA 3.6   Struktura zabudowy na terenie gminy– wg danych z spisu powszechnego i danych Urzędu Gminy

| L.p. | Wyszczególnienie | Gospodarstwa domowe – zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna | W tym gospodarstwa rolne – zabudowa zagrodowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jasienica Rosielna | 604 | 288 |
| 2. | Blizne | 845 | 425 |
| 3. | Orzechówka | 423 | 273 |
| 4. | Wola Jasienicka | 191 | 191 |
|  |  | 2063 |  |

TABELA 3-7.  Wskaźniki generowania składu morfologicznego odpadów komunalnych z gospodarstw domowych (wg KPGO)

| Lp. | Frakcja odpadów | Miasto [ % ] | Wieś [ % ] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | odpady organiczne ulegające biodegradacji – pochodzenia roślinnego | 32 | 13 |
| 2 | odpady organiczne ulegające biodegradacji – pochodzenia zwierzęcego | 2 | 1 |
| 3 | odpady organiczne ulegające biodegradacji - inne | 2 | 2 |
| 4 | papier i tektura | 19 | 13 |
| 5 | tworzywa sztuczne | 14 | 13 |
| 6 | Szkło | 8 | 8 |
| 7 | Metale | 4 | 4 |
| 8 | Tekstylia | 4 | 3 |
| 9 | odpady mineralne |  |  |
| 10 | frakcja drobna | 15 | 43 |

Analizy stanu istniejącego w zakresie ilości odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, odwołują się do liczby mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy. Z uwagi na niekompletne informacje dotyczące rodzaju zabudowy w gminie, w szczególności dotyczące ilości powstających odpadów w rozbiciu na poszczególne frakcje, poniższych analiz (tabele:3.8, 3.9) dokonano metodą szacunkową przy założeniu dla całego rozpatrywanego obszaru  ilości generowanych odpadów i ich charakterystykę  taką jak dla jednostek wiejskich.

TABELA 3-8. Ilość odpadów komunalnych powstających w ciągu roku w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Jasienica Rosielna (wg KPGO)

| Lp. | Frakcja odpadów | [ Mg/rok ] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpady organiczne ulegające biodegradacji - pochodzenia roślinnego | 114,35 | Odpady podatne na segregację |
| 2 | odpady organiczne ulegające biodegradacji - pochodzenia zwierzęcego | 8,80 |  |
| 3 | odpady organiczne ulegające biodegradacji - inne | 17,59 |  |
| 4 | papier i tektura | 114,35 |  |
| 5 | tworzywa sztuczne | 114,35 |  |
| 6 | Szkło | 70,37 |  |
| 7 | Metale | 35,19 | Pozostałe |
| 8 | Tekstylia | 26,39 |  |
| 9 | Odpady mineralne | 87,96 |  |
| 10 | Frakcja drobna | 290,28 |  |
|  | Suma | 879,63 |  |

Jak wynika z danych zamieszczonych w powyższych tabelach powstałych na bazie wskaźników zaczerpniętych z KPGO, w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Jasienica Rosielna powstaje w ciągu roku  897,63 Mg odpadów komunalnych. Najwięcej odpadów powstaje na terenie miejscowości  Jasienica Rosielna, Blizne – ponad 60 % ogólnej masy odpadów powstających na terenie gminy.

Według podziału na poszczególne frakcje najwięcej jest odpadów 
z grupy odpadów mineralnych i frakcji drobnej oraz organicznych, a najmniej tekstyliów i metali.

3.1.1.2. Określenie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w sektorze handlowym i publicznym.

Tab. 3.9. Ilość odpadów komunalnych stałych wywiezionych w poszczególnych          miejscowościach Gminy Jasienica Rosielna oraz ilość zebranych odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury (Mg/rok) w 2004 roku wg danych z UG Jasienica Rosielna

| Sołectwo | Nazwa Jednostki | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych [Mg/rok] |  | Ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych (świetlówki itp.) [Mg/rok] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| Jasienica Rosielna | Urząd Pocztowy Jasienica Rosielna, | 0,8 |  | - |  |  |
| Jasienica Rosielna | Ośrodek Zdrowia Jasienica Rosielna W tym: Gabinety praktyk lekarskich – 2 Stomatolog – 1 Gabinet pielęgniarek Gabinet fizjoterapi | 1 |  | 0,15 |  |  |
|  | Budynek Urzędu Gminy – Jasienica Rosielna | 1,1 |  |  |  |  |
|  | Bank | 0,6 |  | - |  |  |
|  | Apteka | 0,5 |  | 0,008 |  |  |
|  | Policja | 0.5 |  |  |  |  |
| Jasienia Rosielna | Agata Strzemkowska – Jakiel Gabinet Stomatologiczny | 0,3 |  | 0,04 |  |  |
| Blizne | Apteka | 0,3 |  | 0,003 |  |  |
| Gmina Jasienica Rosielna | Pozostałe Ośrodki Zdrowia | 1,4 |  | 0,15 |  |  |
| Jasienica Rosielna | Gimnazjum |  | 2 |  | 0,002 |  |
| Jasienica Rosielna | Przedszkole |  | 1 |  | 0,002 |  |
| Jasienica Rosielna | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |  | 1,5 |  | 0,002 |  |
| Jasienica Rosielna | Gminny Ośrodek Kultury |  | 1 |  | 0,002 |  |
| Jasienica Rosielna | Zakład Wodociągów i Kanalizacji |  | 2,5 |  | 0,002 |  |
| Blizne | Zespół Szkół |  | 2,8 |  | 0,001 |  |
| Blizne | Przedszkole |  | 1,8 |  | 0,001 |  |
| Blizne | Środowiskowy Dom Samopomocy |  | 1,5 |  |  |  |
| Orzechówka | Zespół Szkół w Orzechówce |  | 2,4 |  | 0,002 |  |
| Wola Jasienicka | Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej |  | 2,9 |  | 0,002 |  |
| Orzechówka | Przedszkole |  | 2.1 |  |  |  |

### Tab. 3.10. Placówki  handlowe , Bary, Kawiarnie, Restauracje

| Sołectwo | - Nazwa Jednostki | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych [Mg/rok] | Ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych (świetlówki itp.) [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Jasienica Rosielna | 12 sklepów | 6 | 0,012 |
| Orzechówka | 4 placówki handlowe | 0,8 |  |
| Blizne | 6 sklepów | 2 | 0,002 |
| Wola Jasienicka | 2 sklepy | 0,3 |  |
|  | Sklepy spożywcze i gastronomia | 0,5 |  |
| Jasienica Rosielna | 3 punkty gastronomiczne | 3 | 0,012 |

|  | SUMA | 38 | 0,393 |
| --- | --- | --- | --- |

W celu określenia realnej ilości odpadów wytwarzanych w sektorze handlowym i publicznym zastosowano  wskaźnik nagromadzenia odpadów wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami wynoszący 45 kg/M/ROK dane uzyskane z przeprowadzonej ankietyzacji są niższe od wskaźnika krajowego  dla obiektów infrastruktury. W związku z powyższym przyjęto następujący wskaźnik:

45 kg/M/ROK.

Natomiast  procentowe udziały poszczególnych frakcji odpadów w ich ogólnej masie, przyjęte wg założeń określonych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami. Wskaźniki powyższe obrazują tabele 3-11 i 3-12.

TABELA 3-11.   Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych z obiektów  infrastruktury na terenach miejskich i wiejskich

Miasto Wskaźnik nagromadzenia[ kg / M /rok ] 110

Wieś Wskaźnik nagromadzenia[ kg / M /rok ] 45

TABELA 3.12  Wskaźniki generowania składu morfologicznego odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury  (wg KPGO)

| Lp. | Frakcja odpadów | [ % ] |
| --- | --- | --- |
| 1 | odpady organiczne ulegające biodegradacji – pochodzenia roślinnego | 10 |
| 2 | odpady organiczne ulegające biodegradacji – pochodzenia zwierzęcego | 0 |
| 3 | odpady organiczne ulegające biodegradacji - inne | 0 |
| 4 | papier i tektura | 30 |
| 5 | tworzywa sztuczne | 30 |
| 6 | szkło | 10 |
| 7 | metale | 5 |
| 8 | tekstylia | 3 |
| 9 | odpady mineralne | 12 |
| 10 | frakcja drobna | 12 |
|  | Suma | 100 |

TABELA 3-13.   Zestawienie zbiorcze ilości odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury powstających w ciągu roku na terenie Gminy Jasienica Rosielna(wg KPGO)

| Lp. | Frakcja odpadów | [ Mg/rok ] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | odpady organiczne ulegające biodegradacji - pochodzenia roślinnego | 34,12 | Odpady podatne na segregację |
| 2 | odpady organiczne ulegające biodegradacji - pochodzenia zwierzęcego | - |  |
| 3 | odpady organiczne ulegające biodegradacji - inne | - |  |
| 4 | papier i tektura | 102,37 |  |
| 5 | tworzywa sztuczne | 102,37 |  |
| 6 | Szkło | 10,24 |  |
| 7 | Metale | 34,12 |  |
| 8 | Tekstylia | 17,06 | Pozostałe |
| 9 | odpady mineralne | 17,06 |  |
| 10 | frakcja drobna | 23,89 |  |
|  | Suma | 341,23 |  |

Powyższa analiza wykazuje, że na terenie  Gminy Jasienica Rosielna w obiektach infrastruktury powstaje rocznie około 341,2 Mg odpadów komunalnych są to obiekty handlowe, usługowe, szkolnictwo, oraz przede wszystkim obiekty turystyczne, obiekty działalności gospodarczej   i wytwórczej. Według podziału frakcyjnego najwięcej jest papieru i tektury oraz tworzyw sztucznych.

3.1.1.3.   Odpady wielkogabarytowe.

Odpady wielkogabarytowe to odpady z gospodarstw domowych, które ze względu na duże rozmiary (nie mieszczą się do standardowych pojemników) wymagają odrębnego traktowania. Odpady te w całości są traktowane jako komunalne, jednak zawierają one często substancje uznane za niebezpieczne, które przed procesem unieszkodliwiania należy oddzielić. Szacunkowa ilość odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy   wynosiła 114 Mg. Powstające ilości odpadów wielkogabarytowych oszacowano według wskaźników zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami. Średnio w Polsce mieszkaniec w mieście wytwarza w ciągu roku ok. 20 kg tego typu odpadów, natomiast na terenach wiejskich ok. 15 kg.

- Wskaźniki powyższe obrazują tabele 3-15 i 3-16.

TABELA 3-15.  Wskaźniki nagromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenach miejskich i wiejskich

Miasto Wskaźnik nagromadzenia[ kg / M /rok ] 20

Wieś Wskaźnik nagromadzenia[ kg / M /rok ] 15

TABELA 3-16.  Średni skład odpadów wielkogabarytowych [%]

(wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami – X.2002 r.)

| Frakcja odpadów | Udział procentowy [%] |
| --- | --- |
| Drewno | 60 |
| Metale | 30 |
| inne (balastowe, materace, plastik, itp.) | 10 |
| Razem | 100 |

TABELA 3-17. Zestawienie zbiorcze ilości odpadów wielkogabarytowych powstających w ciągu roku na terenie gminy(wg KPGO)

| Gmina Jasienica Rosielna | Liczba ludności [osoby] | Odpady wielkogabarytowe ogółem | Odpady wielkogabarytowe w rozbiciu na frakcje |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Mg/rok] | drewno [Mg/rok] | metale [Mg/rok] | inne [Mg/rok] |
| RAZEM: | 7583 | 114 | 68,25 | 34,12 | 11,37 |

3.1.1.4. Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych.

Źródłem powstawania odpadów niebezpiecznych jest w szczególności przemysł, jednak pewne ich ilości powstają w sektorze bytowo-gospodarczym.

Pod pojęciem odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych rozumieć należy wszystkie odpady niebezpieczne, powstające w małych ilościach w gospodarstwach domowych lub małych zakładach rzemieślniczych i pozostałych przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo dla środowiska. Są to w szczególności: rozpuszczalniki, kwasy , alkalia, środki ochrony roślin, lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające freony, oleje i tłuszcze, farby drukarskie, kleje, i inne.

Generalnie w gminie (jak również w kraju) nie funkcjonuje zorganizowany system  zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych. Przyjmuje się, że 100% odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach domowych trafia do wspólnego strumienia odpadów komunalnych.

Wskaźniki nagromadzenia odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych, przyjęte z KPGO, obrazuje tab. 3-19

TABELA 3-18.    Wskaźniki nagromadzenia odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych na terenach miejskich i wiejskich

Miasto Wskaźnik nagromadzenia[ kg / M /rok ] 3

Wieś Wskaźnik nagromadzenia[ kg / M /rok ] 2

Szacowana ilość odpadów niebezpiecznych wynosiła na terenie gminy 15 Mg  ponieważ gmina ma charakter wiejski obliczenia wykonano wg tego założenia.

Tabela 3.19.  Morfologia odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gminy, w  % w zależności od charakteru terenu (wg KPGO)

| Strumień odpadu | Ilość [Mg/rok] | Udział poszczególnych frakcji w strumieniu odpadów niebezpiecznych [%] |
| --- | --- | --- |
| Oleje i tłuszcze | 1,06 | 7 |
| Farby lakiery | 7,51 | 49,5 |
| Lepiszcze i żywice inne nie sklasyfikowane | 1,21 | 8 |
| Rozpuszczalniki | 0,61 | 4 |
| Kwasy Alkalia | 0,12 | 0,8 |
| Leki ( i środki kosmetyczne) | 0,71 | 4,7 |
| Pestycydy, (środki ochrony roślin) | 0,68 | 4,5 |
| Baterie i akumulatory | 2,12 | 14 |
| Lampy fluorescencyjne | 0,17 | 1,1 |
| Chemikalia | 0,38 | 2,5 |
| Środki czyszczące | 0,53 | 3,5 |
| Inne | 0,06 | 0,4 |
| Razem: | 15,17 | 100 |

3.1.1.5. Odpady budowlane wytwarzane w grupie odpadów

komunalnych

Oszacowana wielkość wytworzonego strumienia odpadów budowlanych na terenie gminy wynosiła 302,7 Mg.

- Tabela 3.20. Średni skład odpadów budowlanych i poremontowych [%] na terenie gminy (wskaźniki wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami)

| - Lp. | Odpady budowlane i poremontowe | Zawartość |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skład: 100 % mineralne | Mg/rok | % |
| 1 | Cegła | 121,328 | 40 |
| 2 | Beton | 60,664 | 20 |
| 3 | Tworzywo sztuczne | 3,0332 | 1 |
| 4 | Bitumiczna powierzchnia dróg | 24,2656 | 8 |
| 5 | Drewno | 21,2324 | 7 |
| 6 | Metale | 15,166 | 5 |
| 7 | Piasek | 45,498 | 15 |
| 8 | inne | 12,1328 | 4 |
| Razem : |  | 302,69 | 100 |

3.1.1.6.   Opady z ogrodów i parków, z czyszczenia ulic i placów

Według KPGO jednostkowy wskaźnik powstawania odpadów z ogrodów i parków (80% odpady organiczne, 20% odpady mineralne) kształtuje się na poziomie ok.12 kg/M dla miast i ok. 5 kg/M dla terenów wiejskich. Na tej podstawie oszacowano, że w 2004 roku powstało w gminie ok. 39 Mg odpadów z ogrodów i parków.

3.1.1.7.   Zbiorcze zestawienie ilości odpadów komunalnych powstających na terenie gminy.

Analiza szacunkowa ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, przeprowadzona w pkt.: 3.1.1.1,   3.1.1.2,   3.1.1.3   i   3.1.1.4  wykazała, że w ciągu roku powstaje ogółem 1691 Mg odpadów komunalnych, z czego 879 Mg odpadów powstaje w gospodarstwach domowych, 341  Mg odpadów - w obiektach infrastruktury Niewielką część – ok.  6 % (tj. 113 Mg ) stanowią odpady wielkogabarytowe oraz odpady niebezpieczne  ok. 0,8%  (tj. 15,17 Mg).

Tabela nr 3.21. Bilans odpadów komunalnych powstających w Gminie Jasienica Rosielna [Mg/rok] (wg KPGO)

| Odpady Z gospodarstw domowych | Odpady z obiektów infrastruktu ralnych | Odpady Wielko- gabarytowe | Odpady z budowy, remontów, i demontażu obiektów budowlanych | Odpady z ogrodów i parków | Odpady z czyszczenia ulic i placów | Odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych | Suma odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 879,63 | 341,24 | 113,75 | 303,32 | 37,92 | 0,00 | 15,17 | 1691,01 |

Podsumowanie  ilości odpadów komunalnych powstających na  terenie gminy.

Na podstawie KPGO –  do dalszych rozważań przyjęto 18 strumieni odpadów oraz wskaźniki charakterystyki jakościowej odpadów komunalnych z uwzględnieniem różnic między odpadami powstałymi na terenach zabudowy miejskiej i wiejskiej. Dane dla gminy przedstawiono poniżej.

Tabela 3.22. Strumienie odpadów oraz wskaźniki charakterystyki jakościowej odpadów komunalnych (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami – X.2002 r.)

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | Miasto |  | Wieś |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | % | Mg | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Domowe odpady organiczne, w tym: | 0 | 21,3 | 166,56 | 9,9 |
| 1a | odpady organiczne roślinne | 0 | 19,22 | 142,04 | 8,4 |
| 1b | odpady organiczne zwierzęce | 0 | 1,04 | 8,46 | 0,5 |
| 1c | odpady organiczne inne | 0 | 1,04 | 16,91 | 1,0 |
| 2 | Odpady zielone | 0 | 2,4 | 32,13 | 1,9 |
| 3 | Papier i tektura (niopakowaniowe) | 0 | 6,8 | 80,32 | 4,8 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 0 | 9,8 | 116,00 | 6,9 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 0 | 1,1 | 13,53 | 0,8 |
| 6 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 0 | 11,4 | 158,11 | 9,35 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 0 | 3,7 | 50,73 | 3,0 |
| 8 | Tekstylia | 0 | 2,9 | 35,51 | 2,1 |
| 9 | Szkło (nieopakowaniowe) | 0 | 0,5 | 6,76 | 0,4 |
| 10 | Opakowania ze szkła | 0 | 6,6 | 142,04 | 8,4 |
| 11 | Metale | 0 | 3,0 | 33,82 | 2,0 |
| 12 | Opakowania z blachy stalowej | 0 | 1,1 | 11,84 | 0,7 |
| 13 | Opakowania z aluminium | 0 | 0,3 | 3,38 | 0,2 |
| 14 | Odpady mineralne | 0 | 3,4 | 99,77 | 5,9 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 0 | 11,0 | 305,23 | 18,05 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 0 | 4,7 | 113,30 | 6,7 |
| 17 | Odpady budowlane | 0 | 9,4 | 302,69 | 17,9 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 0 | 0,7 | 15,22 | 0,9 |
| Razem: |  | 0 | 100 | 1691,01 | 100 |

Rzeczywista  ilość generowanych odpadów komunalnych w Gminie  Jasienica Rosielna wg oszacowanego wskaźnika przyjętego na podstawie faktycznej zebranej ilości odpadów oraz założeń wg KPGO (dla odpadów ulegających biodegradacji, papieru i tektury , odpadów mineralnych , które zgodnie z przeprowadzonym wywiadem środowiskowych są wykorzystywane we własnym zakresie przez mieszkańców gminy). Odpady ulegające biodegradacji są przetwarzane na kompost , papier i tektura są spalane  natomiast odpady mineralne wykorzystywane są do utwardzania dróg i ciągów pieszych.. Poniżej wykonano szacunkowego wyliczenia ilości generowanych odpadów komunalnych w gminie.

Tabela 3.22.1 Strumienie odpadów oraz wskaźniki charakterystyki jakościowej odpadów komunalnych wg danych szacunkowych i na podstawie wywozu.

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | Gmina Jasienica Rosielna |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Domowe odpady organiczne, w tym: | 74.69 | 9,9 |
| 1a | odpady organiczne roślinne | 63.70 | 8,4 |
| 1b | odpady organiczne zwierzęce | 3.79 | 0,5 |
| 1c | odpady organiczne inne | 7.58 | 1,0 |
| 2 | Odpady zielone | 14.41 | 1,9 |
| 3 | Papier i tektura (nie opakowaniowe) | 36.02 | 4,8 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 52.02 | 6,9 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 6.07 | 0,8 |
| 6 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 70.90 | 9,35 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 22.75 | 3,0 |
| 8 | Tekstylia | 15.92 | 2,1 |
| 9 | Szkło (nieopakowaniowe) | 3.03 | 0,4 |
| 10 | Opakowania ze szkła | 63.70 | 8,4 |
| 11 | Metale | 15.17 | 2,0 |
| 12 | Opakowania z blachy stalowej | 5.31 | 0,7 |
| 13 | Opakowania z aluminium | 1.52 | 0,2 |
| 14 | Odpady mineralne | 44.74 | 5,9 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 136.87 | 18,05 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 50.81 | 6,7 |
| 17 | Odpady budowlane | 135.74 | 17,9 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 6.82 | 0,9 |
| Razem: |  | 758.30 | 100 |

3.1.1.9. Istniejące systemy zbierania odpadów

Zgodnie z ustawą o odpadach [ 2 ]  „zbieranie odpadów – to każde działanie w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania”. Zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [ 6 ] nakładają na gminy obowiązek udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie objętym ustawą oraz organizowania selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych przydatnych do odzysku. W Gminie Jasienica Rosielna w zakresie zbiórki odpadów prowadzony jest system bezpośredniego usuwania odpadów, tzn. oparty o regularną usługę zbierania odpadów przy użyciu znormalizowanego sprzętu do gromadzenia i wywozu odpadów. Stosowany jest system „umowny”, polegający na przekazaniu obowiązków w zakresie gospodarki komunalnymi przedsiębiorcom posiadającym stosowne zezwolenia . W celu zdiagnozowania aktualnego stanu zbierania i transportu odpadów komunalnych na terenie gminy wykorzystano   informacje zebrane z urzędu gminy drogą ankietyzacji przeprowadzonej w okresie II-IV 2005 roku ( stan koniec roku 2004 ) oraz wywiadu środowiskowego  i wizji lokalnych w terenie. Do chwili przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy odpady gromadzone były w kontenerach rozstawionych na terenie całej gminy , oprócz kontenerów KP-7 ustawiono kontenery do segregacji odpadów TITAN EKO oraz stojaki do segregacji odpadów. Te stanowiska przygotowano z myślą o wprowadzeniu i rozpowszechnieniu segregacji odpadów komunalnych. Z chwilą przeprowadzenia referendum (grudzień 2003 r) gmina zmieniła sposób postępowania. Zakład Gospodarki Komunalnej, który wykonywała zadania w zakresie zbierania odpadów został przekształcony  w Zakład Wodociągów i Kanalizacji a zadanie odbioru odpadów przekazano firmie wywozowej wyłonionej na drodze przetargu. Od 1 kwietnia 2004 r wprowadzono system workowy oraz obowiązek zawierania przez właścicieli nieruchomości umów na wywóz odpadów z firmą wywozową – aktualnie zezwolenie posiada 8 firm , ale w praktyce wywożą dwie wymienione poniżej:

- Zakład Transportowo Usługowy

R.Nogaj , S.Szewczyk; 36-220 Jasienica Rosielna 284

- Andrzej Kędra 36-220 Jasienica Rosielna 212.

Powyższy obowiązek zawierania umów w sprawie wywozu odpadów reguluje Uchwała Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie Nr XII/84/2004 z dnia 3 lutego 2004 r.

Na obszarze gminy  zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych objętych było blisko 90% mieszkańców poszczególnych miejscowości. Sposób zbiórki odpadów niesegregowanych jest typowy dla warunków polskich. Odpady te zbierane są do worków foliowych 120 dm3 .

Ilość kontenerów KP-7 /ustawionych przy obiektach infrastruktury / na terenie całej gminy wynosi około 16 szt . – kontenery KP-7 ustawione są w następujących punktach :

- pod Urzędem Gminy

- w okolicach cmentarzy

- w Orzechówce – Dom Zakonnic

- pod warsztatami samochodowymi w Bliznem

Oprócz kontenerów na terenie gminy rozstawione są kosze uliczne – w ilości 19 sztuk..

Ponadto ze względu na prowadzoną w gminie Jasienica Rosielna segregację odpadów rozstawione są pojemniki typu TITAN-EKO (IGLOO) – 8 kompletów oraz 50 czteropaków na worki 120 l rozstawione w punktach:

- 28 sztuk przy przystankach

- 6 sztuk nad zbiornikiem retencyjnym w Bliznem

Odbiór odpadów z gospodarstw domowych odbywa się bezpośrednio z posesji zgodnie z harmonogramem wywozu tj. 2 razy w miesiącu  przez firmę wywozową Zakład Transportowo Usługowy R.Nogaj, S.Szewczyk  oraz Andrzej Kędra 36-220 Jasienica Rosielna 212 na składowisko odpadów w Dukli.

Gmina nie posiada składowiska odpadów. Aktualnie prowadzona zbiórka surowców wtórnych będzie poszerzana, aktualnie zorganizowana jest w oparciu o sieć pojemników specjalistycznych rozstawionych na terenie  gminy są to pojemniki , IGLOO  o poj. 1,5 m3 i stojaki na worki 120l tzw. czteropaki . Obecnie prowadzona  jest też zbiórka selektywna bezpośrednio z gospodarstw – do zestawów kolorowych worków foliowych .

Segregacja odpadów jest już prowadzona, dalsze rozszerzenie segregacji odpadów komunalnych na terenie całej gminy planuje się w latach: 2006 - 2007. Aktualnie  prowadzona w gminie Jasienica Rosielna segregacja odpadów opiera się na punktach zbiórki w których rozstawione są pojemniki typu TITAN-EKO (IGLOO) – 8 kompletów oraz 50 czteropaków na worki 120 l rozstawione min. W następujących w punktach:

- 28 sztuk przy przystankach

- 6 sztuk nad zbiornikiem retencyjnym w Bliznem

Oprócz tego prowadzona jest segregacja u źródła do zestawów kolorowych worków foliowych. Segregowane są następujące odpady:

- papier

- szkło

- metale

- tworzywa sztuczne

Zróżnicowań jest cena z odpady zmieszane i segregowane. Z worek 120 l na odpady zmieszone naliczana jest opłata 3 zł/szt. , a za odpady segregowane za worek 120 l - 1,90 zł/sztukę.

Dalsza segregacja polegać będzie  na zwiększeniu ilości punktów selektywnej zbiórki tj. pojemników typu IGLOO, o pojemności 1,5 m3, w zestawach po 4 pojemniki

- do gromadzenia szkła białego,

- do gromadzenia szkła kolorowego

- do gromadzenia opakowań z tworzyw sztucznych (PET).

- do gromadzenia opakowań z aluminium

oraz ilości stojaków typu czteropak na worki foliowe.

Dodatkowe punkty gromadzenia odpadów segregowanych zlokalizuje się w poszczególnych miejscowościach Gminy Jasienica Rosielna w wybranych punktach zabudowy mieszkalnej lub w rejonach usługowo – handlowych. Liczba punktów selektywnego gromadzenia odpadów uzależniona jest od ilości gospodarstw w danej miejscowości oraz punktów usługowo – handlowych.

Planowane rozmieszczenie punktów lokalizacji pojemników IGLOO ( z uwzględnieniem już istniejących i rozstawionych pojemników) do 2007 r., w zależności od ilości gospodarstw i punktów usługowo-handlowych, obrazuje tabela 3-22.

TABELA 3- 22.  Planowane rozmieszczenie punktów selektywnego gromadzenia

odpadów w gminie Jasienica Rosielna ( z uwzględnieniem już istniejących

i rozstawionych pojemników)

| Miejscowość | Ilość pojemników [Komplety] |
| --- | --- |
| Jasienica Rosielna | 5 |
| Blizne | 5 |
| Wola Jasienicka | 3 |
| Orzechówka | 4 |
| Razem: | 17 |

W wybranych dodatkowych punktach segregacji planuje się wykonać place betonowe na pojemniki tj. razem 9 szt. Każdy plac będzie miał 12 m2 (2,2 x 5,5 m) i wykonany będzie : z ubitej pospółki grubości 10 cm , płyty betonowej grubości 15 cm.

Opróżnianie pojemników odbywać się będzie regularnie po ich napełnieniu przez np. przez firmę wywozową  na zgłoszenie pracownika tut. Urzędu lub sołtysa danej miejscowości. Zebrane odpady Przedsiębiorstwo będzie przewozić do stacji przeładunkowej i sortowni, a następnie po zgromadzeniu odpowiedniej ilości przekazywać do odbiorców tych odpadów na podstawie zawartych umów.

- Zamierzenia:

W ramach zmniejszania ilości odpadów ulegających  biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów  - organizowanie szkoleń dla mieszkańców gminy z zakresu kompostowania odpadów organicznych; w przyszłości wywóz odpadów do stacji przeładunkowej i segregacji odpadów . Planowane jest również wykonanie przez gminę w m. Jasienica Rosielna  utwardzonego i ogrodzonego placu do składowania przez mieszkańców odpadów wielkogabarytowych, z jednoczesnym zakupem pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych - GPZON.

Raz na kwartał planuje się zbiórkę odpadów niebezpiecznych , które byłyby następnie gromadzone w GPZON. Odpady niebezpieczne będą zbierane do specjalnych worków wydawanych dla każdego gospodarstwa domowego. Zbierane będą min. Baterie, opakowania po farbach, lakierach , opakowania z farbami , lakiery do włosów itp.

Planuje się też rozszerzenie zbiórki o  opakowania wielo-materiałowe poprzez zwiększenie ilości worków do segregacji dostarczanych mieszkańcom.

Ponadto raz na kwartał planuje się wywóz odpadów wielkogabarytowych.

Gmina zamierza rozwinąć współpracę z organizacjami szkolnymi i harcerskimi w celu okresowych zbiórek niektórych surowców wtórnych , przede wszystkim złomu szczególnie w okresach wiosenno-jesiennych. Ponadto planowane  jest rozpowszechnienie zbiórki baterii do już zakupionych kontenerów do tego przystosowanych.

Forma takiej współpracy spowoduje połączenie „przyjemnego z  pożytecznym” tj. pozwoli na gromadzenie funduszy potrzebnych do różnego rodzaju form działalności dzieci i młodzieży a ponadto odciąży budżet gminy. Ponadto utrzymanie corocznej akcji „Sprzątanie Świata” zbiórka prowadzona przez młodzież szkolną.

Tab.  3.24 .  Ilość odpadów pozyskiwanych z selektywnej zbiórki w gminie w 2003 r.

| Gmina | Ilość i rodzaj odpadów pozyskiwanych z selektywnej zbiórki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szkło białe i kolorowe |  |  | Złom |  | Tworzywa Sztuczne | Aluminium |  | Opakowana wielko- formatowe | Tekstylia | Razem |  | Udział odpadów wyselekcjo-nowanych do całej masy odpadów komunalnych |
|  | Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [% ] |
| - Razem: | 19,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,3 | 2,7 |

Tab.  3.24 .  Ilość odpadów pozyskiwanych z selektywnej zbiórki w gminie w 2004 r.

| Gmina | Ilość i rodzaj odpadów pozyskiwanych z selektywnej zbiórki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szkło białe i kolorowe |  | Papier | Złom |  | Tworzywa Sztuczne | Aluminium |  | Opakowana wielko- formatowe | Tekstylia | Razem |  | Udział odpadów wyselekcjo-nowanych do całej masy odpadów komunalnych |
|  | Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [% ] |
| - Razem: | 1,5 | 3 |  |  | 1,9 | 1,1 |  |  |  |  |  | 7,5 | 7,2 |

Tab.  3.25 .  Ilość odpadów pozyskiwanych z selektywnej zbiórki w gminie w 2005 r.

| Gmina | Ilość i rodzaj odpadów pozyskiwanych z selektywnej zbiórki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szkło białe i kolorowe |  | Papier | Złom |  | Tworzywa Sztuczne | Aluminium |  | Opakowana wielko- formatowe | Tekstylia | Razem |  | Udział odpadów wyselekcjo-nowanych do całej masy odpadów komunalnych |
|  | Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [% ] |
| - Razem: | 13,3 | 4 |  |  | 4 | 4,7 |  |  |  |  |  | 26 | 11 |

3.1.1.10. Ilość i rodzaj odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania.

Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Gminie Jasienica Rosielna jest ich składowanie na składowisku odpadów.

Unieszkodliwiono w ten sposób w 2005 r - 220 Mg odpadów komunalnych.

Na terenie gminy brak jest funkcjonujących składowisk komunalnych.

3.1.1.11. Ilość i rodzaj odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku.

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy dotyczy opakowań szklanych, segregowane jest szkło białe i kolorowe oraz tworzyw sztucznych. W prowadzonej zbiórce u źródła zebrano w 2005 r.:

- szkło białe i kolorowe 13,3 t ,

- papier i tektura 4 t,

- złom 4 t,

- tworzywa sztuczne 4,7 t,

- razem 26 t

- Tab.  3.25 .  Ilość odpadów pozyskiwanych z selektywnej zbiórki w gminie

| Gmina | - Ilość i rodzaj odpadów pozyskiwanych z selektywnej zbiórki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szkło |  | Makulatura | Złom |  | Tworzywa Sztuczne | Aluminium |  |  | Opakowana wielko- formatowe | Tekstylia | Razem |  |  | Udział odpadów wyselekcjo-nowanych do całej masy odpadów komunalnych |
| - 2003 | 19,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,3 |  | 2,7 |
|  | Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [% ] |
| - 2004 | 3,7 | 2,4 |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  | 7,25 | 7,2 |
|  | Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [% ] |
| - 2005 | 13,3 | 4 |  |  | 4 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 11 |

3.1.1.12. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów.

Działalność polegającą na usuwaniu, odzysku i transporcie odpadów komunalnych do miejsc ich unieszkodliwienia  prowadzą w Gminie Jasienica Rosielna

-   ODPADY STAŁE

      - Zakład Transportowo Usługowy R.Nogaj , S.Szewczyk;

      - 36-220 Jasienica Rosielna 284

      - Andrzej Kędra 36-220 Jasienica Rosielna 212

      - MPGK ul.Fredry 12, 38-400 Krosno

      - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ul.Legionistów 10; 36-200 Brzozów

      - Stanisław Źrebiec Orzechówka 196; 36-200 Jasienica Rosielna

      - Stanisław Glazer Orzechówka 197; 36-200 Jasienica Rosielna

      - Kotulak Jan

      - Malinowski Grzegorz

      - Kotulak Jerzy – Jało firma  EKO MAX,

      - Malinowski Grzegorz – Miejsce Piastowe,

-   ODPADY CIEKŁE

1.   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ul.Legionistów 10; 36-200 Brzozów

- Krzysztof Śnieżek 36-200 Jasienica Rosielna

3.1.1.13. Wnioski  i  określenie podstawowych problemów

Analiza aktualnej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie Jasienica Rosielna pozwala na wysunięcie następujących wniosków:

- W Gminie Jasienica Rosielna zamieszkałym przez 7583 osób wszystkie miejscowości są o charakterze  wiejskim . Żadna z miejscowości gminy nie ma charakteru miejskiego. Największą miejscowością w gminie jest miejscowość Blizne i Jasienica Rosielna .

  - Na obszarze Gminy zebrano w 2004 - 351 Mg a w 2005 - 220 Mg stałych odpadów komunalnych. Wg danych uzyskanych w trakcie przeprowadzonej ankietyzacji stwierdzono, że najwięcej odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca zebrano w miejscowościach o największym udziale zabudowy zwartej i wielorodzinnej (średnio ok. 0,04 -0,05 Mg/M/rok),

  - Z terenu gminy Jasienica Rosielna:

- wywieziono  100%  ogólnej  ilości  odpadów komunalnych  zebranych w  poszczególnych miejscowościach , brak własnego składowiska odpadów.

  - Zbiórka odpadów na obszarze Gminy Jasienica Rosielna  prowadzona jest w przeważającej mierze systemem ,, u źródła” czyli w workach foliowych lub w pojemnikach 110 l.

  - Na obszarach gminy zorganizowaną  zbiórką odpadów komunalnych objętych jest blisko 100% mieszkańców.

  - Część odpadów trafia do środowiska w sposób niekontrolowany (deponowanie na tzw. dzikich wysypiskach) powodując jego zanieczyszczenie. Na terenach wiejskich niektóre odpady wykorzystywane są w żywieniu zwierząt lub są kompostowane. Odpady mające właściwości energetyczne (drewno, papier, tworzywa sztuczne) są spalane, co w przypadku tworzyw sztucznych należy uznać za zjawisko bardzo niebezpieczne dla środowiska (m.in. emisja chloru, dioksyn i furanów).

  - Systemem selektywnej zbiórki odpadów objęty jest teren całej gminy.

Segregacja polega na zbiórce odpadów w systemie u źródła w zestawach 4 worków:

- papier

- szkło

- metale

- tworzywa sztuczne

Zróżnicowana jest cena za odpady zmieszane i segregowane. Za worek 120 l na odpady zmieszane naliczana jest opłata 3 zł/szt., a za odpady segregowane za worek 120 l - 1,90 zł/sztukę. Dalsza segregacja polegać będzie na zwiększeniu ilości punktów selektywnej zbiórki tj. pojemników typu IGLOO, o pojemności 1,5 m3, w zestawach po 4 pojemniki,

- do gromadzenia szkła białego,

- do gromadzenia szkła kolorowego

- do gromadzenia opakowań z tworzyw sztucznych (PET)

- do gromadzenia opakowań z aluminium

oraz rozszerzenie systemu donoszenia. Będzie prowadzona selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oraz zbiórka odpadów niebezpiecznych. Planuje się też rozszerzenie zbiórki o  opakowania wielo-materiałowe poprzez zwiększenie ilości worków do segregacji dostarczanych mieszkańcom.

Ponadto raz na kwartał planuje się wywóz odpadów wielkogabarytowych.

  - Spora rozbieżność pomiędzy szacowaną ilością wytwarzanych odpadów na podstawie wskaźników z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, a ilością zbieranych odpadów wskazuje na to, że nie wszystkie wytwarzane odpady przez  mieszkańców objętych  zbiórką, trafiają na składowisko ( część odpadów zagospodarowywane jest we własnym zakresie lub odzyskiwana na surowce wtórne np. odpady opakowaniowe , złom).

3.1.2. Komunalne osady ściekowe

Analizę tej grupy odpadów wykonano w oparciu o dane uzyskane 
z istniejących  komunalnych oczyszczalni ścieków  tj.:

- Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Bliznem

- Oczyszczalni Ścieków przy DPS w Orzechówce

Technologiczna obróbka osadów ściekowych ma miejsce na oczyszczalni 
w Bliznem (stacja odwadniania osadu oparta na prasie taśmowej Monobelt  z zespołem roztwarzania i dozowania elektrolitu). Osad po odwodnieniu składowany jest na poletkach osadowych skąd jest okresowo wywożony. W 2004 r. w analizowanej oczyszczalni wytworzono 25,7  t  osadu w tym:

- Przekazane  21,4t (Odzysk )

- 4,3 magazynowane

Sposób postępowania z wytworzonymi osadami ściekowymi w analizowanej oczyszczalni jest następujący: zarówno skratki, jak i ustabilizowane osady wywożone są na składowiska odpadów, ponadto większa część osadów ściekowych była wykorzystywana rolniczo.

- Tab.  3.26 .  Ilość wytworzonych komunalnych osadów ściekowych na terenie  gminie .

| Lp. | MIEJSCOWOŚĆ | Ilość wytworzonych Osadów ściekowych |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg s.m. /rok | % |
| 1. | Blizne Gminna Oczyszczalnia Ścieków | 25,2 | 98,2 |
| 2. | Orzechówka Oczyszczalnia Ścieków przy domu opieki społecznej | 0,5 | 1,8 |
|  | Razem: | 25,7 | 100,00 |

3.1.2.1. Ilość osadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku

Osady z gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych z terenu gminy Jasienica Rosielna były przede wszystkim wykorzystywane rolniczo.

3.1.2.2. Ilość osadów poddawanych  unieszkodliwieniu

Głównym sposobem unieszkodliwienia osadów ściekowych w gminie Jasienica Rosielna jest ich wykorzystanie na składowiskach odpadów oraz w rolnictwie . W ten sposób unieszkodliwiono całą ilość wytworzonych  osadów (129 Mg ).

3.1.2.3. Wnioski i rozpoznanie problemów

Problemy związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych w Gminie Jasienica Rosielna związane są  z  bezpiecznym i racjonalnym ich wykorzystaniem. Modernizacja oczyszczalni i konieczność zwiększenia stopnia oczyszczania ścieków spowoduje znaczny, systematyczny wzrost ilości osadów. Na podstawie analizy aktualnej sytuacji w zakresie gospodarki osadami z oczyszczalni ścieków zidentyfikowano następujące problemy do rozwiązania:

- Tylko część miejscowości gminy jest podłączona do oczyszczalni ścieków.

- Przyjęte aktualnie rozwiązania w zakresie gospodarki osadowej w gminie mają charakter jednostkowy  /Oczyszczalnia ścieków problem osadów ściekowych rozwiązuje indywidualnie/. Podjęto kompleksowe rozwiązanie tego problemu w oparciu o  program uwzględniający całość gminy – osady ściekowe z oczyszczalni w Orzechówce są dowożone są do dalszej przeróbki na zawansowaną technicznie  oczyszczalnię ścieków w Bliznem. Pozwoliło to na przyjęcie uzasadnionego ekonomicznie programu spełniającego równocześnie wymagania ochrony środowiska.

3.1.3. Wycofane z eksploatacji pojazdy.

Występujący w ostatnich latach w Polsce szybki rozwój motoryzacji stwarza konieczność prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami pochodzącym z eksploatacji i złomowania pojazdów.

Realizacja procesów recyklingu niektórych części i materiałów pochodzących z samochodów wycofanych z eksploatacji (SWE) funkcjonuje już w istniejących na terenie województwa podkarpackiego instalacjach recyklingowych. Wiele z tych instalacji ma niewykorzystane zdolności przetwórcze i może przerabiać wielokrotnie więcej elementów  z kasowanych samochodów, niż obecnie. Głównym problemem jest jednak organizacja skupu i transportu tych elementów, wprowadzenie mechanizacji demontażu i odpowiednich zabezpieczeń dotyczących ochrony środowiska.

Aktualnie na terenie gminy Jasienica Rosielna  nie ma firm zajmujących się kasacją samochodów. Na terenie województwa podkarpackiego działają dwa takie przedsiębiorstwa  : WTÓR – STAL w Stalowej Woli, POLIT w Rzeszowie . Wg szacunków krajowych  tylko połowa samochodów jest wyrejestrowywana i deponowana w specjalistycznych firmach.

Istotnym czynnikiem porządkującym odpady samochodowe jest wymóg oddania pojazdu do złomowania i okazania stosownych dokumentów przy  wyrejestrowaniu pojazdu z ewidencji.

Proces demontażu pojazdów prowadzi do powstania nowych odpadów, tzw. odpadów wtórnych, które wytwórca jest obowiązany zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy o odpadach  .Wg szacunków, ok. 86% ogólnej masy wraku samochodowego stanowią materiały przeznaczone do recyklingu materiałowego (płyny hamulcowe, guma, szkło, zużyte opony, itp.) , zaś 14% masy ogółem – stanowią nieużyteczne odpady kierowane na składowisko.
Według  uśrednionych danych w ostatnich latach średnia roczna ilość wycofanych  z eksploatacji na terenie gminy pojazdów wynosiła około 20 szt.

3.2.4. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania i  transportu odpadów,  odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów.

- Przedsiębiorstwo Utylizacyjno-Transportowe „MAL-EKO” z/s w Krośnie ;

- Raf-Ekologia Sp. z o.o w Jedliczu,-ul.Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze - termiczne unieszkodliwianie odpadów,

- Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „CARO” z/s w Zamościu, ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12

- „SERWIS” Kraków Sp. z o. o. z/s w Krakowie, ul. Olszanicka 38

- „SERWIS” Rzeszów Sp. z o. o.  w Rzeszowie, ul. Ujejskiego 3

- Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych „TERMOEXPORT” z/s w Warszawie, ul. Żurawia 24/7

- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SanTa – EKO, Tadeusz Zych, Izabela Rutowska Sp. j. Sandomierz, ul. Portowa 24 (zatwierdzony program gospodarki odpadami, typu:  17 06 01,  17 06 05,  17 09 03);

- Firma Budowlano – Handlowa „OMONA” z/s w Rzeszowie,

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „GRAMA” z/s w Łańcucie, os. Gen. Maczka 17/5

- „AWAS –Serwis” Sp. z o.o.  z/s w Warszawie,

- Wytwórnia Elementów Kominowych „TARNAWA” s.c. , 
ul. Mościckiego 197 D, Tarnów

3.3. Odpady niebezpieczne

3.3.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

Poza sektorem działalności przemysłowej i usługowej wytwórcami odpadów niebezpiecznych są również gospodarstwa domowe. Odpady niebezpieczne stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska w związku z tym gospodarka nimi wymaga szczególnego monitoringu i kontroli. W opracowaniu objęto grupę odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnych.

Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych kierowane są obecnie ze strumieniem odpadów komunalnych na składowiska komunalne. Ilość odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych w Gminie Jasienica Rosielna została oszacowana na około 15,2 Mg (wg KPGO) ale do dalszych obliczeń przyjęto Ilość odpadów niebezpiecznych wytworzonych w gospodarstwach domowych. wg danych szacunkowych przy założeniu wskaźnika jednostkowego generowania odpadów 100 kg/MK/rok Strukturę  /udział %/ i ilość poszczególnych rodzajów tych odpadów przedstawiają  poniższe tabele.

Tab.3.30.1. Struktura i ilość odpadów niebezpiecznych wytworzonych

w gospodarstwach domowych. wg KPGO

| Lp. | Rodzaj odpadów | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | %* | Mg/rok |
| 1. | Rozpuszczalniki | 3 | - 0,46 |
| 2. | Kwasy i alkalia | 1 | 0,15 |
| 3. | Odczynniki fotograficzne | 2 | 0,30 |
| 4. | Środki ochrony roślin | 5 | 0,76 |
| 5. | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 5 | 0,76 |
| 6. | Urządzenia zawierające freony | 3 | 0,46 |
| 7. | Oleje i tłuszcze | 10 | 1,52 |
| 8. | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 35 | 5,33 |
| 9. | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 5 | 0,76 |
| 10. | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 4 | 0,61 |
| 11. | Baterie i akumulatory ołowiowe | 12 | 1,83 |
| 12. | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione | 10 | 1,52 |
| 13. | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 5 | 0,76 |
|  | Razem | 100 | 15,22 |

- *Struktura /udział procentowy/ odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych

Tab.3.30.1. Ilość odpadów niebezpiecznych wytworzonych

w gospodarstwach domowych. wg danych szacunkowych przy założeniu wskaźnika jednostkowego generowania odpadów 100 kg/MK/rok

| Lp. | Rodzaj odpadów | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | %* | Mg/rok |
| 1. | Rozpuszczalniki | 3 | - 0.20 |
| 2. | Kwasy i alkalia | 1 | 0.07 |
| 3. | Odczynniki fotograficzne | 2 | 0.14 |
| 4. | Środki ochrony roślin | 5 | 0.34 |
| 5. | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 5 | 0.34 |
| 6. | Urządzenia zawierające freony | 3 | 0.20 |
| 7. | Oleje i tłuszcze | 10 | 0.68 |
| 8. | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 35 | 2.39 |
| 9. | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 5 | 0.34 |
| 10. | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 4 | 0.27 |
| 11. | Baterie i akumulatory ołowiowe | 12 | 0.82 |
| 12. | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione | 10 | 0.68 |
| 13. | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 5 | 0.34 |
|  | Razem | 100 | 6.82 |

- *Struktura /udział procentowy/ odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych

###### Odpady zawierające azbest

Odpady azbestowe powstają głównie w budownictwie podczas prowadzonych prac demontażowych, remontowych itp. Na terenie gminy, powstają głównie odpady, typu:

17 01 06 - zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne, m.in. eternit, płyty azbestowo-cementowe z budynków,

- 17 06 01 -  materiały izolacyjne zawierające azbest, m.in. z urządzeń ciepłowniczych,

17 06 05  -  materiały konstrukcyjne zawierające azbest,

17 01 05  -  odpady z materiałów zawierających azbest.

Azbest stosowany był do produkcji szerokiej gamy wyrobów przemysłowych,                                 w szczególności wyrobów budowlanych oraz różnego rodzaju rur wykorzystywanych                          w budowie np. instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, przewodów kominowych czy zsypów. Również, w mniejszej skali znalazł zastosowanie w przemyśle chemicznym, włókienniczym (np. koce gaśnicze, ubrania ochronne), i innych gałęziach m.in. do produkcji szczeliw plecionych, tektur uszczelkowych np. w sprzęcie AGD, płytek podłogowych PCW oraz materiałów i wykładzin ciernych. O tak szerokim zastosowaniu tych wyrobów decydowały właściwości azbestu tj. odporność na: wysokie temperatury, działanie mrozu, działanie kwasów, substancji żrących a także elastyczność itp.

Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien azbestu, zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie są wdychane, wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Na występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien ich stężenie oraz czas trwania narażenia. Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, to znaczy takie, które mogą występować w trwałej postaci w powietrzu i przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych.

Odpady zawierające azbest, z uwagi na zakaz stosowania azbestu, nie mogą być przedmiotem odzysku i muszą być w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska unieszkodliwiane poprzez składowanie. Na prowadzenie  działalności w zakresie prac remontowo-demontażowych związanych z wytwarzaniem odpadów azbestowych mogą prowadzić podmioty  posiadające wymagane zezwolenie wydane przez Starostę Powiatu Brzozowskiego.

W warunkach wydanych dla w/w firm zezwoleń na prowadzenie tego typu działalności, narzucono obowiązek każdorazowego zgłaszania przystąpienia do zamierzonych prac wraz z podaniem przewidywanej ilości wytworzonych odpadów azbestowych. Na terenie gminy nie ma składowiska przyjmującego odpady azbestowe. Odpady te wywożone są poza teren gminy.

Według oświadczeń podmiotów posiadających zezwolenia na usuwanie odpadów azbestowych z terenu gminy, odpady te wywożone są do deponowania na następujące składowiska odpadów azbestowych:

- składowisko odpadów azbestowych w Trzemesznie , zarządzane przez P.H.U. „IZOPOL” w Trzemesznie,

- składowisko ZARZECZE  II – m. Piaski k/Kraśnika,

- składowisko odpadów w Młynach k/Radymna,

- składowisko odpadów w Tarnowie.

Szereg indywidualnych właścicieli budynków mieszkalnych dokonuje wymiany pokryć dachowych z płyt azbestowych, we własnym zakresie. W związku 
z faktem, że brak jest na terenie gminy i całego powiatu oraz w jego sąsiedztwie składowiska przyjmującego odpady azbestowe, a ponadto żadna z sąsiednich gmin nie prowadzi zorganizowanego systemu usuwania odpadów azbestowych, odpady te w sposób niekontrolowany trafiają do środowiska. Ilość tych odpadów jest niemożliwa do określenia.

Taka działalność stwarza konieczność podjęcia odpowiednich działań i inicjatyw zmierzających do usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych w sposób nie zagrażający środowisku i zdrowiu ludzi. W związku z tym w celu oszacowania ilości  azbestu na terenie gminy posłużono się danymi zebranymi w poszczególnych sołectwach na temat ilości budynków krytych azbestem, przyjęto szacunkowo ilość odpadów azbestowych w gminie na około 2930 Mg.

Tab.3.32. Ilość zewidencjonowanych budynków krytych azbestem oraz łączna powierzchnia pokryć  dachowych

| Lp. | - Miejscowość | - Ilość dachów | - Powierzchnia pokryć m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jasienica Rosielna | 237 | 47 918 |
| 2 | Blizne | 253 | 48 150 |
| 3 | Orzechówka | 151 | 33 350 |
| 4 | Wola Jasienicka | 75 | 17 267 |
|  | razem | 716 | 146685 |

3.3.2. Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych.

3.3.2.2. Pestycydy

Problematyka odpadów typu środki ochrony roślin (pestycydy) dotyczy bieżącej ich produkcji i stosowania w rolnictwie jak również przeterminowanych środków zdeponowanych w tzw. mogilnikach. Obecnie, z uwagi na wysokie ceny pestycydów przeterminowaniu ulegają nieznaczne ich ilości. Problemem stają się natomiast odpady opakowaniowe po środkach ochrony roślin. Odpady te trafiają głównie do strumienia odpadów komunalnych. Ich ilość jest jednak niemożliwa do oszacowania i w skali Gminy Jasienica Rosielna, nieznaczna. Wymogi obowiązującej ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych [ 3 ] pozwalają sądzić, że z czasem nastąpi wyodrębnienie tego rodzaju odpadów ze strumienia odpadów komunalnych.

3.3.3.  Systemy zbiórki i transportu odpadów niebezpiecznych.

3.3.3.1 Określenie i ocena rynku zbytu i utylizacji odpadów niebezpiecznych

Na terenie analizowanej gminy prowadzona jest w tej zbiórka selektywna odpadów użytkowych najłatwiejszych do pozyskania (szkło, tworzywa sztuczne, metale). W kolejnym etapie można zwiększać ilość rodzajów pozyskiwanych odpadów, w zależności od możliwości ich zbytu po waloryzacji. Ze względu na obowiązujące uwarunkowania prawne należy zwrócić szczególną uwagę na rozszerzanie zbiórki opakowań i odpadów opakowaniowych. Przy rozszerzaniu zakresu zbiórki selektywnej o nowe asortymenty należy kierować się zasadą zapewnienia ich zbytu.

Brak odbiorców lub zbyt długie drogi transportu stanowią jedną z podstawowych barier rozwoju systemu. Analizowane gmina posiada zapewniony zbyt surowców wtórnych w oparciu o rynek lokalny. Ze względu na rolniczy charakter gminy należy zorganizować zbiórkę selektywną zarówno odpadów niebezpiecznych, znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych, jak też odpadów niebezpiecznych pochodzących z produkcji rolnej (tj.: opakowania po środkach ochrony roślin, przeterminowane chemikalia: pestycydy, fungicydy, insektycydy oraz opakowania po nawozach), które mogą również znaleźć się w odpadach komunalnych. Wyselekcjonowane i zebrane odpady niebezpieczne zaleca się okresowo magazynować w kontenerach hermetycznych (np. typu KE-7) lub w wydzielonym pomieszczeniu w obrębie GCZO. Po uzyskaniu odpowiedniej do wysyłki partii tych odpadów należy zlecać ich odbiór i utylizację firmie posiadającej zezwolenie w ww. zakresie.

Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc wytwarzania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania realizowany jest z wykorzystaniem środków transportu, będących w gestii:

- wytwórców odpadów

- właścicieli instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania

- specjalistycznych firm transportowych

Według ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie transportu odpadów jest zobowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym obecnie stanem prawnym przy  przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju obowiązują przepisy zawarte w załączniku B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30.09.1957 r (Dz. U. Z 2002 r Nr 194, poz.1629 z późn. zm.). Załącznik określa maksymalne ilości dopuszczone do przewozu jednorazowego dla poszczególnych klas.

Podaje również górną granicę, poniżej której przewożone ładunki zwolnione są w części lub całości z wymogów obowiązujących przy przewozie materiałów niebezpiecznych.

Dodatkowo transport odpadów niebezpiecznych powinien odbywać się z zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie, takich jak:

- Ustawa dnia 23 lipca 2003 r.o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 1452 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 28.10.2002 r o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 z późn. zm. );

- Rozporządzenie Ministra Transportu  z dnia 18 .08.2004  r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. Nr 194, poz. 1989).

3.3.2.  Wykaz podmiotów prowadzących działalność na terenie gminy

w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

Poniżej przedstawiono wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy w oparciu o wydane przez Starostę zezwolenia, decyzje administracyjne(decyzje zatwierdzające programy gospodarki odpadami, decyzje na wytwarzanie odpadów) :

      - Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy „ARAB” z/s w Brzozowie,
ul. Głowackiego 21 (zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy – 16 02 13, baterie i akumulatory niklowo-kadmowe – 16 06 02) ;

      - Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „CARO” z/s w Zamościu, ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12 (zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne – 17 01 06, materiały izolacyjne zawierające azbest – 17 06 01, materiały konstrukcyjne zawierające azbest – 17 06 05) ;

      - „SERWIS” Kraków Sp. z o. o. z/s w Krakowie, ul. Olszanicka 38 (odpady zawierające ropę naftowa lub jej produkty – 16 07 08, szlamy z odwadniania olejów w separatorach – 13 05 02, zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy – 16 02 13, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania – 15 02 02, szlamy zawierające substancje niebezpieczne i innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych – 19 08 13, niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych – 16 02 15, inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe – 13 02 08) ;

      - „SERWIS” Rzeszów Sp. z o. o.  w Rzeszowie, ul. Ujejskiego 3 (olej z odwadniania olejów w separatorach – 13 05 06, mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach – 13 05 08, odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty – 16 07 08, sorbenty – 15 02 02, zużyte lampy fluorescencyjne – 16 02 13) ;

      - Firma Budowlano – Handlowa „OMONA” z/s w Rzeszowie, 
ul. Podwisłocze 6 (materiały izolacyjne zawierające azbest – 17 06 01, materiały konstrukcyjne zawierające azbest – 17 06 05) ;

      - Naprawy Remonty Urządzeń Dystrybucyjnych Stacji Paliw „KERAM” Marek Sówka z/s we Wrocławiu, ul. Balonowa 23/10, Zakład Pietrzykowice - ul. Smolecka 5(odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach – 13 05 01, szlamy z odwadniania olejów w separatorach – 13 05 02, sorbenty, materiały filtracyjne – 15 02 02, odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty – 16 07 08, gleba i ziemia w tym kamienie zawierająca substancje niebezpieczne – 17 05 03) ;

      - Przedsiębiorstwa Produkcyno-Handlowo-Usługowe „GRAMA” z/s

w Łańcucie, os. Gen. Maczka 17/5 (sorbenty, materiały filtracyjne – 15 02 02 , odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty – 16 07 08, odpady zawierające inne substancje niebezpieczne – 16 07 09, zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia – 17 01 06, odpady drewna , szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – 17 02 04, asfalt zawierający smołę – 17 03 01, smoła i produkty smołowe – 17 03 03, odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – 17 04 09, kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne – 17 04 10, materiały izolacyjne zawierające azbest – 17 06 01, inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne – 17 06 03, materiały konstrukcyjne zawierające azbest – 17 06 05, materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – 17 08 01, odpady z budowy i remontów i demontażu zawierające rtęć – 17 09 01, inne odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające substancje niebezpieczne – 17 09 03) ;

      - „AWAS –Serwis” Sp. z o.o.  z/s w Warszawie, ul. Egejska 1/34 (odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach – 13 05 01, szlamy z odwadniania olejów w separatorach – 13 05 02, szlamy z kolektorów – 13 05 03, olej z odwadniania olejów w separatorach – 13 05 06, zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach – 13 05 07, mieszanina odpadów z piaskownika i z odwadniania olejów w separatorach – 13 05 08, inne niż wymienione odpady – 13 08 99, tłuszcze i mieszaniny olejów w separacji olej-woda inne niż 19 08 09 – 19 08 10) ;

      - ALGADER HOFMAN Sp. z o.o. ul.Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

      - PRTiA”TERMOEXPORT” , ul.Elektryczna 2a, 00-346 Warszawa

      - Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. zo.o. ul.Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

      - Firma Remontowo Budowlana „RAGAR” ul.1000 lecia 35/16. 31-610 Kraków

      - Zakład Usługowy „ECO-ROCK” Sp. jawna, ul.Chemików 1, 32-600 Oświęcim

      - FHU „ECO-TOP” Sp. z o.o. ul. Hetmańska 120, 35078 Rzeszów

      - PB Lądowego MJ Sp. z o.o., Michałowie Chlebnia 48, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

4. PROGNOZA ZMIAN.

4.1. Sektor komunalny

4.1.1  Ludność w GMINIE JASIENICA ROSIELNA (stan aktualny).

Według stanu na dzień 2005.12.31 Gminę Jasienica Rosielna  zamieszkiwało:

    - 7583 mieszkańców.

4.1.2. Prognoza demograficzna w Gminie Jasienica Rosielna.

Przyjmując wzrost ludności wg WPGO, od 2002 r. do 2015 r. prognozowana liczba ludności gminy, kształtować się będzie następująco:

TABELA 4-1.  Prognoza ilość ludności w gminie Jasienica Rosielna w latach   2006-2013

| Lata | 2006 | 2009 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mk | Mk | mk |
| Razem | 7678 | 7678 | 7780 |

- w odniesieniu do wielkości wskaźników wzrostu wg WPGO, wartość skorygowano,  proporcjonalnie do okresu obliczeniowego 2002-2015

4.1.3. Prognoza ilości odpadów komunalnych.

Przy prognozowaniu ilości odpadów komunalnych wytwarzanych 
w latach 2004-2015 wykorzystano prognozę demograficzną ludności w gminie oraz wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów miejskich i wiejskich, przyjęte z KPGO do obliczenia ilości odpadów użyto  średniego wskaźnika nagromadzenia odpadów w 2003 r. dla całego gminy, uwzględniając roczny wzrost jego wartości w poszczególnych latach (zgodnie z zaleceniami „Poradnika ...” [ 7 ] i KPGO).

Tab. 4.2. Prognozowana potencjalna ilość odpadów komunalnych w gminie

Jasienica Rosielna w latach 2006 – 2013 (tys. Mg) wg KPGO

| Rok | Razem |
| --- | --- |
| 2006 | 1818 |
| 2007 | 1861 |
| 2008 | 1906 |
| 2009 | 1953 |
| 2010 | 1996 |
| 2011 | 2042 |
| 2012 | 2091 |
| 2013 | 2144 |

Tab. 4.2.1  Prognozowana potencjalna ilość odpadów komunalnych w gminie  		Jasienica Rosielna w latach 2006 – 2013 (tys. Mg) wg oszacowanego wskaźnika przyjętego na podstawie faktycznej zebranej ilości odpadów oraz założeń wg KPGO (dla odpadów ulegających biodegradacji, papieru i tektury , odpadów mineralnych , które zgodnie z przeprowadzonym wywiadem środowiskowych są wykorzystywane we własnym zakresie przez mieszkańców gminy). Odpady ulegające biodegradacji są przetwarzane na kompost , papier i tektura są spalane , natomiast odpady mineralne wykorzystywane są do utwardzania dróg i ciągów pieszych.. Poniżej wykonano szacunkowego wyliczenia ilości generowanych odpadów komunalnych w gminie.

| Lp. | Frakcja odpadów | [ Mg/rok ] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady resztkowe faktycznie zebrane w latach 2003 – 2005 : wartość średnia | 290 |
| 2 | Domowe odpady organiczne, w tym: | 166,56 |
| 3 | Odpady zielone | 32,13 |
| 4 | Papier i tektura (niopakowaniowe) | 80,32 |
| 5 | Opakowania z papieru i tektury | 116,00 |
| 5 | Odpady mineralne | 99,77 |
| Razem: |  | 785 |

Wskaźnik generowania odpadów w Gminie Jsienica Rosielna oszacowano na  około 0,1 Mg/mk rok . Założenia w KPGO nie będą do końca odzwierciedlały ilości faktycznych związku z tym do dalszych obliczeń posłużono się wskaźnikiem wyliczonym na podstawie faktycznej ilości zebranych odpadów w gminie

Tab. 4.2. Prognozowana potencjalna ilość odpadów komunalnych w gminie 	Jasienica Rosielna w latach 2006 – 2013 (tys. Mg)

wg wskaźnika 0,1 Mg/Mk/rok

| Rok | Razem |
| --- | --- |
| 2006 | 834 |
| 2007 | 855 |
| 2008 | 876 |
| 2009 | 895 |
| 2010 | 916 |
| 2011 | 938 |
| 2012 | 962 |
| 2013 | 987 |

Tab. 4.3. Prognozowana ilość poszczególnych strumieni odpadów w latach 2006 - 2013 (tys. Mg/rok)

| Strumień odpadów | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady zielone | 15.01 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.12 | 15.17 |
| Papier i karton nieopakowaniowy | 39.09 | 39.88 | 40.68 | 41.09 | 41.50 | 41.91 | 42.33 | 42.76 |
| Domowe organiczne | 82.68 | 85.18 | 87.75 | 89.51 | 91.31 | 93.15 | 95.02 | 96.93 |
| Opakowania papierowe | 56.46 | 57.59 | 58.75 | 59.34 | 59.93 | 60.53 | 61.14 | 61.75 |
| Opakowania kompozytowe | 6.58 | 6.72 | 6.85 | 6.92 | 6.99 | 7.06 | 7.13 | 7.20 |
| Tworzywa szt. nieopakowaniowe | 73.96 | 74.70 | 75.45 | 74.68 | 73.92 | 73.17 | 72.42 | 71.68 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 23.73 | 23.97 | 24.21 | 23.96 | 23.72 | 23.48 | 23.24 | 23.00 |
| Odpady tekstylne | 17.28 | 17.63 | 17.99 | 18.35 | 18.72 | 19.09 | 19.48 | 19.87 |
| Szkło nieopakowaniowe | 3.36 | 3.46 | 3.56 | 3.64 | 3.71 | 3.78 | 3.86 | 3.94 |
| Opakowania ze szkła | 70.51 | 72.64 | 74.83 | 76.34 | 77.87 | 79.44 | 81.03 | 82.66 |
| Metale | 15.82 | 15.98 | 16.14 | 16.30 | 16.46 | 16.63 | 16.79 | 16.96 |
| Opakowania stalowe | 5.54 | 5.59 | 5.65 | 5.71 | 5.76 | 5.82 | 5.88 | 5.94 |
| Opakowania aluminiowe | 1.58 | 1.60 | 1.61 | 1.63 | 1.65 | 1.66 | 1.68 | 1.70 |
| Odpady mineralne | 46.67 | 47.61 | 48.57 | 49.54 | 50.54 | 51.56 | 52.59 | 53.65 |
| Drobna frakcja popiołowa | 126.49 | 123.92 | 121.40 | 118.94 | 116.52 | 114.16 | 111.84 | 109.57 |
| Odpady wielkogabarytowe | 58.29 | 58.87 | 59.46 | 60.06 | 60.66 | 61.26 | 61.88 | 62.50 |
| Odpady budowlane | 183.16 | 195.95 | 209.62 | 225.65 | 242.90 | 261.47 | 281.46 | 302.98 |
| Odpady niebezpieczne | 8.21 | 8.29 | 8.37 | 8.46 | 8.54 | 8.63 | 8.71 | 8.80 |
| Razem | 834.4 | 854.6 | 876.0 | 895.2 | 915.8 | 937.9 | 961.6 | 987.0 |

Tab. 4.4. Prognoza ilości składników odpadów wielkogabarytowych 2006-2013

| Rok | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strumień odpadu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drewno | 34.97 | 35.32 | 35.68 | 36.03 | 36.39 | 36.76 | 37.13 | 37.50 |
| Metale | 17.49 | 17.66 | 17.84 | 18.02 | 18.20 | 18.38 | 18.56 | 18.75 |
| Inne (balastowe, materace, plastik itp.) | 5.83 | 5.89 | 5.95 | 6.01 | 6.07 | 6.13 | 6.19 | 6.25 |
| Razem | 58.3 | 58.9 | 59.5 | 60.1 | 60.7 | 61.3 | 61.9 | 62.5 |

Tab. 4.5. Prognoza ilości poszczególnych składników odpadów budowlanych w 2006-2013

| odpad / Rok | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strumień odpadu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cegła | 73.26 | 78.38 | 83.85 | 90.26 | 97.16 | 104.59 | 112.59 | 121.19 |
| Beton | 36.63 | 39.19 | 41.92 | 45.13 | 48.58 | 52.29 | 56.29 | 60.60 |
| Tworzywo sztuczne | 1.83 | 1.96 | 2.10 | 2.26 | 2.43 | 2.61 | 2.81 | 3.03 |
| Bitumiczna powierzchnia dróg | 14.65 | 15.68 | 16.77 | 18.05 | 19.43 | 20.92 | 22.52 | 24.24 |
| Drewno | 12.82 | 13.72 | 14.67 | 15.80 | 17.00 | 18.30 | 19.70 | 21.21 |
| Metale | 9.16 | 9.80 | 10.48 | 11.28 | 12.15 | 13.07 | 14.07 | 15.15 |
| Piasek | 27.47 | 29.39 | 31.44 | 33.85 | 36.44 | 39.22 | 42.22 | 45.45 |
| inne | 7.33 | 7.84 | 8.38 | 9.03 | 9.72 | 10.46 | 11.26 | 12.12 |
| Razem: | 183.2 | 195.9 | 209.6 | 225.6 | 242.9 | 261.5 | 281.5 | 303.0 |

Tab. 4.6. Prognoza ilości poszczególnych odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych

| odpad / Rok | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strumień odpadu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpuszczalniki | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Kwasy i alkalia | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Odczynniki fotograficzne | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| Środki ochrony roślin | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 |
| Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 |
| Urządzenia zawierające freony | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Oleje i tłuszcze | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 |
| Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 2.87 | 2.90 | 2.93 | 2.96 | 2.99 | 3.02 | 3.05 | 3.08 |
| Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 |
| Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Baterie i akumulatory ołowiowe | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 |
| Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 |
| Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 |
| Razem: | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 |

4.1.3. Odpady opakowaniowe

Prognozowane ilości odpadów opakowaniowych na terenie gminy przedstawiono poniżej.

Tab.	4.7. prognozowane ilości odpadów opakowaniowych na lata  2007, 2011 i 2013.

| - Strumień odpadów | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opakowania papierowe | 56.46 | 57.59 | 58.75 | 59.34 | 59.93 | 60.53 | 61.14 | 61.75 |
| Opakowania kompozytowe | 6.58 | 6.72 | 6.85 | 6.92 | 6.99 | 7.06 | 7.13 | 7.20 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 23.73 | 23.97 | 24.21 | 23.96 | 23.72 | 23.48 | 23.24 | 23.00 |
| Opakowania szklane | 70.51 | 72.64 | 74.83 | 76.34 | 77.87 | 79.44 | 81.03 | 82.66 |
| Opakowania stalowe | 5.54 | 5.59 | 5.65 | 5.71 | 5.76 | 5.82 | 5.88 | 5.94 |
| Opakowania aluminiowe | 1.58 | 1.60 | 1.61 | 1.63 | 1.65 | 1.66 | 1.68 | 1.70 |
| Razem | 164.40 | 168.11 | 171.91 | 173.89 | 175.92 | 177.99 | 180.09 | 182.24 |

Należy tworzyć podstawy sprawnego systemu selektywnej zbiórki, wykorzystania   i unieszkodliwiania tych odpadów.

Niezbędny poziom recyklingu odpadów opakowaniowych wynika z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz  opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63, poz.639 z późn. zm.). Zapisy tej ustawy wymagają, aby wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach zapewnił  odzysk i recykling. Osiągnięcie do końca roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych: odzysku w wysokości 50%, recyklingu 25%.

4.1.4. Osady ściekowe

Wykorzystując wskaźniki omówione w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami oszacowano prognozowaną masę osadów ściekowych w gminie Jasienica Rosielna w wybranych latach do 2013 r.

Tab.	4.8. Prognozowana masa osadów ściekowych – osady powstające w lokalnych i przydomowych oczyszczalniach ścieków , wywożone do dalszej przeróbki na komunalne oczyszczalnie ścieków

| Lata | Ilość osadów z oczyszczalni ścieków (Mg s.m. /rok) |
| --- | --- |
| 2006 | 30 |
| 2007 | 80 |
| 2011 | 150 |
| 2013 | 160 |

Aktualnie na terenie Gminy Jasienica Rosielna osady ściekowe są wytwarzane w oczyszczalni ścieków w Bliznem i w Orzechówce, ponadto duży udział w bilansie osadów ściekowych ma zakładowa oczyszczalnia w OSM w Jasienicy Rosielnej. Ilość osadów, która będzie wytwarzana w kolejnych horyzontach czasowych programu została określona przy przyjęciu szeregu założeń. Dotychczasowa ewidencja wykorzystania osadów  nie pozwala na określenie krótkookresowych trendów w tej dziedzinie.

W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. Nr.115, poz.1229 z późn. zm.), wszystkie osiedla i skupiska o równoważnej liczbie mieszkańców wyższej od 2000 powinny posiadać kanalizację zakończoną oczyszczalnią ścieków.

Rzeczywista  ilość osadów ściekowych na terenie gminy koniecznych do zagospodarowania może się różnić w przyszłości od ilości podanych powyżej. Będzie to wynikało z rzeczywistego tempa obejmowania siecią kanalizacyjną poszczególnych miejscowości położonych na terenie gminy.

4.2. Odpady niebezpieczne

Kierując się założeniami strategii gospodarki dla Polski do roku 2025, strategii wybranych branż i wskaźnikami odzysku, można przyjąć pewne szacunki dotyczące ilości odpadów niebezpiecznych, które mogą powstać w kolejnych okresach czteroletnich, tj. 2004-2007, 2008-2011 oraz 2012-2015. Prognozy te dotyczące wartości sumarycznych dla głównych grup odpadów niebezpiecznych (w Mg/rok) w wybranych latach, przedstawia poniższe zestawienie.

Tab. 4.6. Prognoza ilości poszczególnych odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych

| odpad / Rok | 2006 | 2009 | 2010 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strumień odpadu |  |  |  |  |
| Rozpuszczalniki | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| Kwasy i alkalia | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| Odczynniki fotograficzne | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| Środki ochrony roślin | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 |
| Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 |
| Urządzenia zawierające freony | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| Oleje i tłuszcze | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.88 |
| Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 2.87 | 2.96 | 2.99 | 3.08 |
| Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 |
| Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 |
| Baterie i akumulatory ołowiowe | 0.99 | 1.01 | 1.03 | 1.06 |
| Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.88 |
| Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 |
| Razem: | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.8 |

4.2.1. Odpady zawierające azbest.

Zgodnie ze spisem przeprowadzonym w całej gminie oszacowano że powierzchnia azbestowych pokryć dachowych wynosi 146685 m2. - 80 kg/m2

Tab. 4.10. Powierzchnia azbestowych pokryć dachowych

| Lp. | Miejscowość | - Ilość dachów | - Powierzchnia pokryć m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jasienica Rosielna | 237 | 47 918 |
| 2 | Blizne | 253 | 48 150 |
| 3 | Orzechówka | 151 | 33 350 |
| 4 | Wola Jasienicka | 75 | 17 267 |
|  | Razem | 716 | 146685 |

Szacuje się, że na terenie gminy znajduje się ogółem około 2930 Mg wyrobów zawierających azbest. Przewidywana ilość odpadów zawierających azbest , które mogą powstać w poszczególnych latach okresów czteroletnich, tj. 2006-2009, 2010-2013 w wyniku usuwania wyrobów z azbestem wyniesie:

Tab. 4.11. Przewidywana ilość odpadów zawierających azbest w poszczególnych latach  okresów czteroletnich,  [Mg]

| Przewidywana ilość odpadów zawierających azbest [Mg] |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2006 - 2009 | 2010 – 2013 | 2014 – 2017 |
| 10 do 100 /rocznie/ | 300 /rocznie/ | 365 /rocznie/ |

4.2.2 Pojazdy wycofane z eksploatacji.

Prognozowana ilość samochodów osobowych wycofanych z eksploatacji na terenie gminy w roku  2007, 2011 oraz 2015  wyniesie :

Tab. 4.12. Samochody osobowe wycofywane z eksploatacji

| Rok | 2007 | 2009 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość wycofywanych samochodów | 40 | 80 | 100 |

/roczny procentowy wskaźnik wzrostu przyjęto na poziomie 10%/

Większość elementów z wyeksploatowanych pojazdów ma wartość surowcową, niezbędne jest powtórne przetworzenie tych materiałów w taki sposób, aby można było wykorzystać je do wytwarzania nowych produktów.

4.2.3. Oleje odpadowe

Zakłada się że ilość olejów odpadowych będzie malała, ponieważ zapotrzebowanie na oleje smarowe świeże będzie się zmniejszało. Przewiduje się, że ich ilość na terenie gminy zwiększy się z około 0,82  ton w 2005 r. do około 0,9  ton  w roku 2013.

4.2.4. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne generalnie pochodzą z dwóch źródeł: gospodarstw domowych oraz innych użytkowników – przemysł, instytucje, handel i inni.

W Gminie Jasienica Rosielna nie prowadzono dotąd badań strumienia tych odpadów, stąd

też nie ma żadnych danych statystycznych. Udział poszczególnych urządzeń elektrycznych

i elektronicznych jest trudny do określenia. W większości  zużyty sprzęt elektryczny

i elektroniczny trafia na składowiska odpadów komunalnych i do składnic złomu.

W ostatnich latach wzrasta ilość złomowanych wyrobów elektrycznych i elektronicznych.

Jest to wynikiem szybkiego postępu technologicznego, głównie sprzętu komputerowego i

gospodarstwa domowego. Na podstawie badań w Unii Europejskiej zakłada się, że ilość tych

odpadów wzrasta od 3 do 5 % w skali roku.

Należy się spodziewać, że zmianie z pewnością ulegnie również jakość tych odpadów. Nowe technologie produkcji urządzeń elektrycznych i elektronicznych eliminują ze stosowania substancje niebezpieczne takie jak: ołów, kadm, rtęć i chrom.

5. Założone  cele  i  projektowany  system  gospodarki  odpadami.

Zadania do realizacji wg KPGO.

W „II Polityce Ekologicznej Państwa” przyjętej przez Sejm w sierpniu 2001 r. ustalone zostały ważniejsze cele, dotyczące racjonalnej gospodarki odpadami. Są to:

    - odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50% papieru i szkła z odpadów komunalnych,

    - dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r.

Przewidywane zadania dla gminy do realizacji wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami w latach 2003-2010,  przedstawia  tabela nr 5-1.

- TABELA 5-1.  Przewidywane zadania  do realizacji wg KPGO

| Rok | # Zakres |
| --- | --- |
| 2004 | Przygotowanie i uchwalenie gminnego planu gospodarki odpadami |
| 2005-2007 | Organizacja systemu gospodarki odpadami, rozwój selektywnej zbiórki ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych, intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych |
|  | Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów, tym samym wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzenia odpadów komunalnych do środowiska |
|  | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych: zakładany efekt w 2007 r. zbiórka na poziomie 20% odpadów wielkogabarytowych |
|  | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych: zakładany efekt w 2006 r. zbiórka na poziomie 15% odpadów budowlanych w powiecie |
|  | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych: zakładany efekt w 2006 r. zbiórka na poziomie 15% odpadów niebezpiecznych |
| 2007-2015 | Dalsza organizacja i doskonalenie lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi |
|  | Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów |

Zadania do realizacji wg WPGO i PPGO

Główne cele strategiczne określone w Wojewódzkim i Powiatowym  Planie Gospodarki Odpadami.

- Zapobieganie tworzeniu i minimalizacja powstawania odpadów (m.in. stosowanie opakowań wielokrotnego użytku).

Cel długookresowy w tym zakresie na lata 2006-2015: objęcie wszystkich mieszkańców województwa podkarpackiego zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych.

Cel krótkookresowy w tym zakresie na lata 2004-2006: edukacja ekologiczna ludności.

- Zmniejszenie niekorzystnego wpływu odpadów na środowisko.

Cel długookresowy: skierowanie w 2015 r. na składowiska nie więcej niż 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
(w stosunku do 1995 r.)

Cel krótkookresowy: objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców miast i 95% mieszkańców terenów wiejskich.

- Selekcja i odzysk surowców wtórnych.

Cele długookresowe: osiągnięcie w 2014 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów: opakowania z papieru i tektury – 48%; opakowania ze szkła – 45%; opakowania z tworzyw sztucznych – 25%; opakowania metalowe – 40%; opakowania wielomateriałowe – 25%; odpady wielkogabarytowe – 70%; odpady budowlane – 60%; odpady niebezpieczne z grupy odpadów komunalnych – 80%.

Cel krótkookresowy:  skierowanie w 2006 r. na składowiska do 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów ulegających biodegradacji (w stosunku do 1995 r.).

- Zredukowanie zapotrzebowania na tereny pod składowiska oraz optymalizacja kosztów transportu.

Cel długookresowy: deponowanie na składowiskach do końca 2015 r nie więcej niż 50% wytworzonych odpadów komunalnych.

Cel krótkookresowy: osiągnięcie w 2006 r. zakładanych limitów odzysku 
i recyklingu poszczególnych odpadów: opakowania z papieru i tektury – 45%; opakowania ze szkła – 35%; opakowania z tworzyw sztucznych – 22%; opakowania metalowe – 35%; opakowania wielomateriałowe – 20%; odpady wielkogabarytowe – 26%; odpady budowlane – 20%;odpady niebezpieczne z grupy odpadów komunalnych – 23%.

- Minimalizacja całkowitych kosztów systemu gospodarki odpadami.

Cel krótkookresowy: deponowanie na składowiskach nie więcej niż 76% wytworzonych odpadów komunalnych.

Cele długookresowe określone w Wojewódzkim i Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami.

- w zakresie odpadów powstających w sektorze komunalnym:

- objęcie wszystkich mieszkańców województwa zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych i ich wykorzystywania i unieszkodliwiania,

- skierowanie w 2010 r. na składowiska nie większej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
(w stosunku do 1995 r.), a w 2015 r. nie więcej niż 50%,

- osiągnięcie w latach 2010-2014 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów: opakowania z papieru i tektury – 46,5% / 48%; opakowania z tworzyw sztucznych – 23,5% / 25%; opakowania metalowe – 37,5% / 40%; opakowania wielomateriałowe – 22,5% / 25%; odpady wielkogabarytowe – 48% / 70%; odpady budowlane – 40% / 60%; odpady niebezpieczne z grupy odpadów komunalnych – 51,5% / 80%; deponowane na składowiskach nie więcej niż 63,5% / 51% wszystkich odpadów komunalnych.

- zakresie komunalnych osadów ściekowych:

- zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i ochrony środowiska,

- zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych,

- maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych 
w osadach, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego,

- w zakresie odpadów opakowaniowych:

- zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz ograniczenie deponowania opakowań poużytkowych na składowiskach odpadów,

- odzyskiwanie surowców lub energii z odpadów opakowaniowych,

- wtórne przetwarzanie odzyskanych surowców,

- współodpowiedzialność ogniw „łańcucha opakowaniowego” za wytworzone odpady,

- w zakresie odpadów niebezpiecznych :

- likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych,

- całkowita likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych i rekultywacja terenu,

- przeciwdziałanie powstawaniu odpadów przemysłowych i niebezpiecznych,

- gospodarka odpadami niebezpiecznymi oraz ich unieszkodliwianie, w tym zmniejszenie docelowo ilości składowanych odpadów niebezpiecznych do poziomu 14 tys. Mg rocznie,

- stworzenie i wdrażanie regionalnego systemu unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych, w tym wyznaczenie ponad lokalnych grzebowisk dla martwych zwierząt.

Cele krótkookresowe określone w Wojewódzkim i Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami.

      - w zakresie odpadów powstających w sektorze komunalnym:

- ukształtowanie pro-środowiskowych postaw mieszkańców województwa,

- objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców miast 
i 95% mieszkańców terenów wiejskich,

- skierowanie w 2006 r. na składowiska do 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów ulegających biodegradacji (w stosunku do 1995 r.), oraz do 82% wytwarzanych odpadów biodegradowalnych

- osiągnięcie w 2006 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów: opakowania z papieru i tektury – 45%, opakowania ze szkła – 35%, opakowania z tworzyw sztucznych – 22%, opakowania metalowe – 35%, opakowania wielo-materiałowe – 20%, odpady wielkogabarytowe – 26%, odpady budowlane – 20%, odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych) – 23%,

- deponowanie na składowiskach nie więcej niż 76% wytworzonych odpadów komunalnych.

- w zakresie komunalnych osadów ściekowych:

- zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i ochrony środowiska,

- zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych,

- maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych 
w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

- w zakresie odpadów opakowaniowych:

- opracowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, ich gromadzenia , wywozu i zagospodarowania,

- osiągnięcie w 2006 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów opakowaniowych we wszystkich sektorach.

- w zakresie odpadów niebezpiecznych:

- stworzenie systemu opartego na trzystopniowym podziale zadań (odbiorca /gromadzenie i przygotowanie do transportu oraz odzysk/ unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych) i rozpoczęcie wdrażania,

- osiągnięcie w 2006 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych grup odpadów niebezpiecznych,

- stworzenie systemu unieszkodliwiania odpadów medycznych oraz przebudowa i modernizacja instalacji do ich unieszkodliwiania,

- opracowanie i wdrażanie systemu unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych.

5.1. Cele i kierunki działań dla Gminy Jasienica Rosielna.

Ochrona środowiska przed odpadami powinna być traktowana jako priorytetowe zadanie, ponieważ odpady stanowią źródło zanieczyszczeń wszystkich elementów środowiska. Podany poniżej cel ekologiczny do 2015 roku jest zgodny z celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do gospodarki odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, odzysk surowców i ponowne wykorzystanie odpadów, bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych).

- Cel ogólny długookresowy do roku 2013:

- Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania

- objęcie wszystkich mieszkańców województwa zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych i ich wykorzystywania i unieszkodliwiania,

- skierowanie w 2010 r. na składowiska nie większej niż 75% / 107,3,2Mg całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do 1995 r.), a w 2015 r. nie więcej niż 50% /59,4Mg

- osiągnięcie w latach 2010-2014 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów: opakowania z papieru i tektury – 46,5% / 48%; 27,9/29,7Mg

- opakowania z tworzyw sztucznych – 23,5% / 25%; 5,57/ 5,65Mg, opakowania metalowe – 37,5% / 40%; 6,17/ 6,81 Mg , opakowania wielomateriałowe – 22,5% / 25%; 1,57/ 1,81 Mg, odpady wielkogabarytowe – 48% / 70%;29,1/ 43,9Mg, odpady budowlane – 40% / 60%; 97,1/194,4Mg, odpady niebezpieczne z grupy odpadów komunalnych – 51,5% / 80%; 4,4/7,06Mg, deponowane na składowiskach nie więcej niż 63,5% / 51% wszystkich odpadów komunalnych – 581,5/513,9Mg.

- Cele te są zgodne z celem postawionym w wojewódzkim i powiatowym  planie gospodarki odpadami.

- Cele krótkookresowe na lata 2006 – 2007:

- ukształtowanie pro-środowiskowych postaw mieszkańców województwa,

- skierowanie w 2006 r. na składowiska do 63% (wagowo – 122,9 Mg) całkowitej ilości  odpadów ulegających biodegradacji (w stosunku do 1995 r.),

- osiągnięcie w 2006 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

opakowania z papieru i tektury 	– 45%, 		25,4 Mg

opakowania ze szkła 			– 35%,			24,6 Mg

opakowania z tworzyw sztucznych 	– 22%			5,2 Mg

opakowania metalowe 			– 35%			1,9 Mg

opakowania wielo-materiałowe 	– 20%			1,3 Mg

odpady wielkogabarytowe 		– 26%			15,16 Mg

odpady budowlane 			– 20%			36,6 Mg

odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych) – 23%,  1,9 Mg

- deponowanie na składowiskach nie więcej niż 76% wytworzonych odpadów komunalnych 634 Mg)

- Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy w tym minimum  95% mieszkańców terenów wiejskich, a co za tym idzie ograniczenie niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska.

- Zgodnie z Dyrektywą UE 94/62/EC w okresie 5 lat od wprowadzenia jej postanowień do prawa krajowego winien być osiągnięty co najmniej 50 %-wy odzysk materiałowych i energetycznych walorów zużytych opakowań, przy tym odzysk na cele recyklingu (wykorzystania materiałowego) winien osiągnąć 25 % globalnie i 15 % w odniesieniu do każdego rodzaju materiału (szkło, tworzywa sztuczne itd.). Jeśli założyć realne wprowadzenie ww. dyrektywy do prawa krajowego w roku 2004, to w/w poziomy odzysku winny być osiągnięte około roku 2010. Można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, iż aktualnie w Gminie Jasienica Rosielna udział objętości odpadów opakowaniowych stanowi około 60 % w strumieniu odpadów komunalnych. W stosunku do oszacowanych wskaźników powstawania odpadów, przy założeniu średniego ciężaru objętościowego opakowań ok. 100 kg/m3 - wskaźnik wagowy udziału opakowań na analizowanym obszarze wynosi: ok. 20 kg / M rok - na terenach wiejskich . Osiągnięcie 25 %-go odzysku w chwili obecnej oznaczałoby możliwość zawrócenia do obiegu materiałowego i równoczesnego "odciążenia" masy odpadów komunalnych: na terenach wiejskich - o 5 kg / M rok, tj. 0,05 m3 / M rok, tj. ok. 15 % objętości.

- Kierunki działań dla osiągnięcia założonych celów:

- Podnoszenie świadomości społecznej obywateli poprzez ciągłą edukację,

w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów i segregacji.

- Wprowadzanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadlokalnym, w tym transfer odpadów do   sortowni i stacji przeładunkowej  odpadów w  powiecie sanockim

- Powołanie  związku gmin – pozwoli to  na uporządkowanie gospodarki odpadami w całym powiecie,

- Konsekwentne wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów na obszarze całej gminy.

- Sukcesywna eliminacja odpadów ulegających biodegradacji z odpadów kierowanych na składowiska. Strategiczna Dyrektywa UE 91/156/EEC z 18 marca 1991r. wprowadza obowiązek składowania od 2002 roku tylko odpadów przetworzonych, tj. pozostałości z innych  intensywnych metod unieszkodliwiania i przerobu. Istotnym   wymogiem ,  wynikającym  z  dyrektywy  unijnej  1999/B1/EC  z  dnia 26  kwietnia 1999r.  w sprawie ziemnych składowisk odpadów, jest ograniczenie w deponowanych odpadach zawartości frakcji organicznej. Wprowadza się obowiązek stopniowego zmniejszania ilości składowanych odpadów biologicznie rozkładalnych, w terminach zależnych od przyjęcia Dyrektyw, tj.:

• nie później niż do 2010 - ograniczenie do 75 % masy frakcji organicznej z roku 1995,

• nie później niż 2013  - ograniczenie do 50 %,

• nie później niż do 2020 - ograniczenie do 35 %.

Faza I - w ciągu 5 lat od wejścia w życie dyrektywy - zawartość frakcji organicznej nie może przekraczać 75 % zawartości z roku 1995. Przyjmując jako datę przystąpienia Polski do Unii rok 2004, dwa lata potrzebne do tego, by dyrektywa stała się obowiązującym prawem polskim, później kolejne pięć lat - zgodnie z w/w wytycznymi wynikającymi z dyrektywy (I faza). Oznacza to, że około roku 2010 podany powyżej wymóg 75 % będzie musiał być spełniony. W praktyce jest to ca. 22 % organiki, zamiast obecnych ok. 30 % . Faza II - po ośmiu latach - czyli około 2013 r. zawartość organiki może wynosić maksymalnie 50 % w odniesieniu do jej udziału w 1995 r. (co daje wartość bezwzględną ok. 15 %). Faza III - po 15 latach, czyli około 2020r. - redukcja organiki do 35 % jej zawartości w porównawczym roku 1995 (co daje wartość bezwzględną ok. 10 %). Dyrektywa 1999/31/EC prezentuje nowe podejście do problematyki składowisk, wymuszając podejmowanie rozwiązań bardziej zaawansowanych technologicznie.

•    Przed składowaniem odpady muszą być poddane uprzedniej obróbce, poprzez       zastosowanie procesów fizycznych, chemicznych lub biologicznych, zmieniających       charakterystyki odpadów w celu zredukowania ich objętości lub niebezpiecznego

- preferowanie kompostowania odpadów organicznych we własnym zakresie na terenach wiejskich oraz miejskich z zabudową jednorodzinną.

- Wdrażanie systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

- Rozwój systemów zbiórki i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych                i budowlanych.

- Wprowadzenie selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

- Edukacja ekologiczna w szkołach – zbieranie zużytych bateri, butelek typu PET, itp.

5.1.1.2. Plan działań w gospodarce odpadami w sektorze komunalnym

5.1.1.2.1 Preferowane systemy gromadzenia i transportu odpadów

5. 1.1.2.1.1. Systemy gromadzenia odpadów zmieszanych

- Pojemniki 110 - 120 l i wolno stojące osłony śmietnikowe WOŚ

#### Pojemniki 110 1 ustawia się głównie w wolnostojących osłonach śmietnikowych.                          Z szeregu warunków, jakie powinny spełniać osłony śmietnikowe wymienia się: usytuowanie      w stosunku do budynku:

- minimum 15 m od okien,

- w stosunku do samochodu odbierającego odpady - maksymalnie 25 m,

- ciąg komunikacyjny do przetaczania pojemników bez progów, nawierzchnia gładka, utwardzona, pozostawia się dowolność stosowania materiałów do budowy WOŚ.

System gromadzenia w ww. pojemnikach obarczony jest wieloma wadami: ciężkie, przeważnie metalowe pojemniki w większości w złym stanie technicznym, duży wysiłek fizyczny do przetaczania po krawędzi lub przenoszenia, zaangażowanie 3-4 pracowników wywozu, długi czas ładowania - przesypywania, jak również donoszenia i odnoszenia pojemników, mała pojemność - stąd permanentne zaśmiecanie terenów wokół pojemników, nieefektywne z uwagi na małą pojemność w budownictwie wielorodzinnym i w obiektach infrastruktury społeczno - gospodarczej.

- Z uwagi na uwarunkowania lokalne , utrudniony dojazd do poszczególnych posesji - zwłaszcza w okresie zimowym) na terenie analizowanej gminy nie zaleca się wprowadzać więcej pojemników 110 l, o wiele łatwiejszy w eksploatacji wydaje się być system oparty na workach o tej pojemności.

- Pojemniki duże 1,1 - 1,5 m3

- Nowoczesne pojemniki cechuje duża pojemność (1 pojemnik 1,1 m3 = 10 pojemników 1101), lekkość w obsłudze, podwozie na kółkach umożliwiające przetaczanie, obsługa dwuosobowa. Obsługa ww. pojemników wymaga samochodu z uniwersalnym mechanizmem załadowczym. Pojemniki nie powinny być chowane w osłonach śmietnikowych, które w większości są siedliskiem zanieczyszczeń. Estetycznie utrzymane pojemniki i ustawione w miejscach widocznych, pod stałą kontrolą społeczną stanowią korzystniejsze rozwiązanie.

- Z uwagi na uwarunkowania lokalne i wprowadzony już system oparty na workach 120 l  na odpady w domach jednorodzinnych i kontenerach KP-7 obiektach infrastruktury nie przewiduje się zwiększać ilości pojemników 1,1 m3 na terenie analizowanej gminy w budownictwie jednorodzinnym , w zabudowie zagrodowej ani przy obiektach infrastruktury społeczno - gospodarczej.

- Kontenery typ KP-7 i WPGO

- Na terenie analizowanej gminy kontenery 1,1 i  7m3 zastosowane są do gromadzenia odpadów zmieszanych z obiektów infrastruktury społeczno-gospodarczej

- Kontenery powinny znajdować się w pobliżu utwardzonej drogi publicznej, skąd mogą być zabierane w systemie wymiany kontenera pełnego na pusty.

5. 1.1.2.1.2 Systemy zbiórki selektywnej

System organizacji i funkcjonowania selektywnej zbiórki surowców wtórnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy do zadań własnych gminy. Może ona powierzyć w/w obowiązki np. wyspecjalizowanej jednostce organizacyjnej. W pierwszej kolejności podejmuje się selektywną zbiórkę surowców, których udział w odpadach jest znaczący oraz istnieją możliwości ich zagospodarowania. Dla analizowanej gminy zaleca się zbiórkę: stłuczki szklanej, tworzyw sztucznych, złomu metali, makulatury. W kolejnych etapach należałoby rozszerzyć zbiórkę selektywną o inne grupy odpadów np.: tekstylia, odpady gumowe oraz bioodpady.

Przed ponownym wykorzystaniem surowców wtórnych, zawartych w strumieniu odpadów komunalnych, należy je najpierw zgromadzić w sposób selektywny. W celu wydzielenia surowców wtórnych ze strumienia odpadów można zastosować:

1.   zbiórkę odpadów zmieszanych z późniejszym sortowaniem,

2. zbiórkę wspólną określonych odpadów użytkowych wstępnie segregowanych, z późniejszym sortowaniem,

3.   selektywną zbiórkę odpadów użytkowych.

- Pierwszy sposób postępowania prowadzi do uzyskania produktów, wykazujących brak jednorodności materiałowej oraz wysoki stopień zanieczyszczenia, a przez to ograniczoną możliwość zbytu. Pozostałe sposoby wymagają wstępnej segregacji odpadów przez ich wytwórcę (np.: mieszkańca, jednostkę organizacyjną). Zakładają one wysoki stopień motywacji społeczeństwa i związanych z tym odpowiednich nakładów na promocję, edukację i inne działania informujące społeczeństwo. Finansowanie tych działań powinno być włączone do kosztów funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki odpadów.

Należy mieć na uwadze, że każdy system techniczny ma określony stopień sprawności i żaden z nich nie daje 100 % gwarancji odzysku surowców wtórnych oraz odpadów niebezpiecznych, znajdujących się w odpadach komunalnych. Stąd celowa jest wtórna segregacja odpadów przywożonych do tzw. „centrum segregacji".

Powszechna akceptacja społeczna jest czynnikiem decydującym o powodzeniu i efektach systemu  selektywnej zbiórki odpadów użytkowych.

- Zbiórkę selektywną odpadów użytkowych w Gminie Jasienica Rosielna przewiduje się:

- w zabudowie wielorodzinnej, w miejscach intensywnego ruchu, obiektach infrastruktury społeczno-gospodarczej - przy zastosowaniu zestawów pojemników 1,5 m3 (po 4 szt. w zestawie) na odpady segregowane (tworzywa sztuczne, szkło, makulatura) – ( zwiększyć ilość pojemników typu igloo )

- w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej - przy zastosowaniu worków 120 l  (po 4 szt. w zestawie - docelowo) na odpady segregowane (tworzywa sztuczne, szkło, aluminium - puszki).

5. 1.1.2.1.3 Preferowane systemy wywozu odpadów

Odpady z miejsc gromadzenia do miejsc przerobu i unieszkodliwiania wywozi się głównie w systemie bezpośrednim. W przypadku większych odległości stosuje się system pośredni - dwustopniowy (ze stacją przeładunkową). W systemie bezpośrednim rozróżnia się podsystem przesypowy i wymienny.

System przesypowy

W systemie przesypowym odpady przesypywane są z różnego rodzaju pojemników do samochodów zaopatrzonych w mechanizmy opróżniające i zagęszczające. Najczęściej stosowane są samochody lekkie - na podwoziu Star typ SM-56, SM-295 o pojemności około 7-10 m3  i ładowności 3,5 tony oraz samochody ciężkie oparte na podwoziu Jelcz typ SM-WUKO, JPH-PRESKO, SMJ-BRZESKO o pojemności 12-14 m3 i ładowności około 6 ton. Do odbioru  i wywozu odpadów stałych zmieszanych oraz gromadzonych selektywnie - na rynku krajowym dostępne są również samochody specjalistyczne wysokiego zgniotu, z uniwersalnym systemem załadowczym.

Na ekonomikę transportu mają wpływ: gęstość przewożonych odpadów, długość tras przewozowych, ilość osób zatrudnionych przy odbiorze pojemników.

Gęstość odpadów umożliwiająca optymalne wykorzystanie zdolności przewozowej samochodów stanowi stosunek ładowności użytkowej do pojemności i dla samochodów klasy Jelcz lub Star - wynosi około 400-500 kg/m3. Gęstość nasypowa odpadów komunalnych jest niższa i wynosi około 200-300 kg/m3. Stąd wynika konieczność ich około 1,5-2,5 krotnego zagęszczenia, które dokonywane jest w w/w pojazdach. System przesypowy z zagęszczaniem jest systemem ekonomicznym, ponieważ umożliwia optymalne wykorzystanie ładowności samochodów.

Do wywozu odpadów zmieszanych na terenie analizowanej gminy mogą być stosowane samochody - śmieciarki o stopniu zagęszczenia odpadów ok. 1,5-2,5. Zastosowanie pojazdów wysokiego zgniotu (o stopniu zagęszczenia odpadów ok. 1:5) o dużej pojemności skrzyni ładunkowej (18-22 m3) uzasadnione byłoby dla rejonu obsługi obejmującego cały powiat. Dla pojazdów wysokiego zgniotu przewiduje się możliwość opróżniania przy jednym kursie około 90 - 110  pojemników o objętości 1,1 m3.

Odbiór odpadów w omawianym systemie odbywa się poprzez jazdę w rejonie zbierania od posesji do posesji i przeładowywania zawartości pojemników do pojazdów odbierających odpady. Na te czynności samochody klasy Jelcz w zależności od współpracy z różnymi pojemnikami potrzebują: około 5 godz. - przy pojemnikach 110 l, około 2,5 godz. - przy pojemnikach 1,1 m3, około 1,5 godz. - przy pojemnikach 2,2 m3.

W zależności od rodzaju pojemników znajdujących się w rejonie obsługi i przy średniej odległości na wysypisko 45 km samochody klasy Jelcz mogą wykonać średnio liczbę kursów: 2 kursy - przy pojemnikach 110 1, 3 - przy pojemnikach 1,1 m3.

Roczna wydajność wywozowa samochodu np. typu SM-200, ładowności 6,5 tony, na podwoziu Jelcz lub innym podwoziu ciężkim (przy L~45 km):

W = Q x iD x D [Mg/rok], gdzie:

- D = 250 - liczba dni pracy w roku

-  iD - liczba kursów wywozowych dziennie (1)

- Q - ładowność śmieciarki [Mg]

- W = 6,5 x 1 x 250 ~ 1,625 tys. [Mg/rok].

- W Gminie Jasienica Rosielna zaleca się kontynuować system przesypowy dla wywozu odpadów gromadzonych w  workach  120 dm3

System wymienny

W systemie wymiennym odpady gromadzone są w kontenerach, a załadunek ich na samochody odbywa się poprzez wymianę kontenera napełnionego na pusty. Stosowane są samochody lekkie oparte na podwoziu Star typ SMW 200/280 0 ładowności około 4 tony oraz ciężkie oparte na podwoziu Jelcz typ JPW-10, SMW-422 0 ładowności 6-7 ton, a także SMW-642 (na podwoziu Jelcz P642 KCL) o ładowności 9,5 tony. Pojazdy SMW642 przystosowane są do współpracy z kontenerami o objętości 16-34 m3. Najczęściej używane są samochody na podwoziu Star. Samochody kontenerowe z urządzeniem hakowym SMW-1142 na podwoziu Star 1142 (o ładowności około 5,9 tony) przystosowane są do współpracy z różnymi kontenerami (m.in. typu: ZW28, KP, KPP, SPW, PZK-7). Dla odpadów komunalnych stosuje się przeważnie kontenery typ KP-7 z zamykanymi klapami. Kontenery te mają ładowność użytkową około 4 tony i pojemność około 6,5 m3 - stąd optymalna gęstość przewożonych odpadów powinna wynosić około 600 kg/ma. Typowe odpady komunalne są około 2 - 3-krotnie lżejsze, dlatego też celem wykorzystania pełnej ładowności samochodu, system wymienny powinien być stosowany tam, gdzie występuje odpowiednio większa gęstość odpadów. Zwykle gęstość odpadów komunalnych w kontenerach jest około 200-300 kg/m3, ponadto nie zawsze w terminie wywozu kontener jest całkowicie wypełniony. Z tych powodów nie jest wykorzystana optymalnie ładowność samochodów kontenerowych. Odbiór odpadów w systemie wymiennym jest sprawny ze względu na krótki czas pracy w rejonie (wymiana kontenera - około 15 minut). Krótki czas przebywania w rejonie powoduje, że samochody kontenerowe mogą w ciągu dnia roboczego wykonać wiele kursów w przypadku małych odległości na składowisko. Dla średniej odległości na składowisko około 45 km samochód typu SMW może wykonać 2-3 kursów dziennie.

- Roczna wydajność robocza samochodu typu SMW (L~45 km):

W = Vk x iD x D [m3/rok], gdzie:

- Vk = pojemność kontenera (KP-7 = 6,5m3)

-  iD - liczba kursów wywozowych dziennie (iD =2)

- D = 250 -  liczba dni pracy w roku

- W = 6,5 x 2 x 250 ~ 3 250 [m3/rok].

5.1.1.2.1.4. Określenie i ocena rynku zbytu surowców wtórnych i utylizacji odpadów niebezpiecznych

Na terenie analizowanej i gminy przewiduje się w pierwszym etapie zbiórkę selektywną odpadów użytkowych najłatwiejszych do pozyskania (szkło, tworzywa sztuczne, metale). W kolejnym etapie można zwiększać ilość rodzajów pozyskiwanych odpadów, w zależności od możliwości ich zbytu po waloryzacji. Ze względu na obowiązujące uwarunkowania prawne należy zwrócić szczególną uwagę na rozszerzanie zbiórki opakowań i odpadów opakowaniowych. Przy rozszerzaniu zakresu zbiórki selektywnej o nowe asortymenty należy kierować się zasadą zapewnienia ich zbytu. Brak odbiorców lub zbyt długie drogi transportu stanowią jedną z podstawowych barier rozwoju systemu. Analizowana gmina posiada zapewniony zbyt surowców wtórnych w oparciu o rynek lokalny. Stąd w niniejszym opracowaniu zamieszczono zestawienie firm zajmujących się odbiorem i utylizacją odpadów niebezpiecznych. Ze względu na rolniczy charakter gminy należy zorganizować zbiórkę selektywną zarówno odpadów niebezpiecznych, znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych, jak też odpadów niebezpiecznych pochodzących z produkcji rolnej (tj.: opakowania po środkach ochrony roślin, przeterminowane chemikalia: pestycydy, fungicydy, insektycydy oraz opakowania po nawozach), które mogą również znaleźć się w odpadach komunalnych. Wyselekcjonowane i zebrane odpady niebezpieczne zaleca się okresowo magazynować w kontenerach hermetycznych (np. typu KE-7) lub w wydzielonym pomieszczeniu w obrębie GCZON. Po uzyskaniu odpowiedniej do wysyłki partii tych odpadów należy zlecać ich odbiór i utylizację firmie posiadającej zezwolenie w ww. zakresie.

5.1.1.2.2.  Prognozowana ilość odpadów komunalnych oraz ich odzysk.

Ze względu na ustawowy obowiązek respektowania ustaleń planu gospodarki odpadami wyższego rzędu, proponuje się przyjęcie planu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Jasienica Rosielna wg ustaleń Wojewódzkiego i Powiatowego  Planu Gospodarki Odpadami w którym zaplanowano obsługę terenu powiatu brzozowskiego  przez jeden Zakład Zagospodarowania Odpadów. Docelowo na terenie sąsiedniego  powiatu Sanockiego będzie zlokalizowany ZZO Sanok:

    - wariant I – obszar miasta Sanok , gminy Sanok oraz miasta i gminy Zagórz

    - wariant II – obszar gminy Zarszyn

Łączna liczba mieszkańców jest i tak znacznie niższa od zaleceń zamieszczonych w Projekcie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (Plan Krajowy proponuje aby tworzyć struktury ponadgminne obsługujące 200 – 500 tys. mieszk.).  Poniżej przedstawiono bilans odpadów komunalnych, prognozę odpadów komunalnych i inne dane dotyczące proponowanego systemu zagospodarowania odpadów obejmującego gminę Jasienica Rosielna.

# Tab. 5.2. Prognozowana ilość odpadów komunalnych na obszarze objętym opracowaniem Mg/rok

| Rok | Razem |
| --- | --- |
| 2006 | 834 |
| 2007 | 855 |
| 2008 | 876 |
| 2009 | 895 |
| 2010 | 916 |
| 2011 | 938 |
| 2012 | 962 |
| 2013 | 987 |

- Tab. 5.3. Planowany recykling odpadów biodegradowalnych na analizowanym obszarze całej gminy( Mg/rok)

| Wyszczególnienie | Rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| Ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w roku |  |  | 193.2 | 197.7 | 202.3 | 205.0 | 207.8 | 210.7 | 213.6 | 216.6 |  |  |
| Dopuszczalna ilość składowania odpadów biodegradowalnych |  |  | 122.9 | 121.1 | 117.6 | 112.5 | 107.3 | 99.5 | 84.6 | 69.9 |  |  |
| Ilość unieszkodliwionych odpadów zielonych |  |  | 5.3 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 10.3 |  |  |
| Ilość unieszkodliwionych odpadów opakowaniowych |  |  | 25.4 | 27.7 | 28.2 | 28.5 | 28.8 | 29.1 | 29.3 | 29.7 |  |  |
| Ilość domowych odpadów organicznych z terenów wiejskich zagospodarowanych we własnym zakresie |  |  | 66.1 | 68.1 | 70.2 | 71.6 | 73.1 | 74.5 | 76.0 | 77.5 |  |  |
| Dodatkowy konieczny recykling odpadów biodegradowalnych |  |  | -26.5 | -25.0 | -20.2 | -14.5 | -8.8 | -0.9 | 14.2 | 29.2 |  |  |

- Tab. 5.4. Zakładana masa pozyskanych odpadów opakowaniowych na analizowanym obszarze całej gminy (Mg/rok)

| Wyszczególnienie | Rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| Tworzywa sztuczne |  |  | 5.22 | 6.05 | 6.10 | 6.01 | 5.93 | 5.85 | 5.85 | 5.73 |  |  |
| Papier i tektura |  |  | 25.41 | 27.67 | 28.24 | 28.54 | 28.80 | 29.07 | 29.34 | 29.66 |  |  |
| Szkło |  |  | 24.68 | 28.99 | 29.84 | 30.57 | 35.04 | 35.75 | 36.46 | 37.20 |  |  |
| Opakowania stalowe |  |  | 1.94 | 1.96 | 1.98 | 2.00 | 2.16 | 2.18 | 2.20 | 2.23 |  |  |
| Opakowania aluminiowe |  |  | 0.53 | 0.60 | 0.61 | 0.67 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.62 |  |  |
| Opakowania kompozytowe |  |  | 1.36 | 1.73 | 1.66 | 1.68 | 1.79 | 1.81 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| Razem |  |  | 59.13 | 67.00 | 68.43 | 69.47 | 74.40 | 75.30 | 76.32 | 77.24 |  |  |

- Tab. 5.5. Planowany odzysk odpadów wielkogabarytowych na obszarze objętym całej gminy tj. objetym

opracowaniem (Mg/rok)

| Rok |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masa |  | 31.04 | 41.38 | 53.03 | 54.05 | 54.59 | 55.14 | 55.69 | 56.25 |  |  |

# Tab. 5.6. Planowany odzysk odpadów budowlanych na analizowanym obszarze całej gminy (Mg/rok)

| Rok |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masa [t] |  | 36.63 | 49.03 | 62.85 | 79.02 | 102.02 | 117.76 | 140.73 | 166.65 |

- Tab. 5.7. Zakładane ilości pozyskanych odpadów niebezpiecznych z masy odpadów komunalnych na analizowanym obszarze całej gminy

- (Mg/rok)

| Rok |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masa |  | 1.89 | 2.42 | 2.91 | 3.62 | 4.40 | 4.93 | 5.69 | 5.93 |

- Tab. 5.8. Szacunkowa ilość odpadów resztkowych do składowania na z obszaru objętego opracowaniem

| Rok | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Razem: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem [T] | 635.43 | 618.25 | 604.14 | 596.45 | 579.82 | 573.56 | 554.19 | 534.31 | 5348.43 |
| % wytworzonych | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.54 | 594.27 |

Przy opracowywaniu planu gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gminy kierowano się następującymi założeniami:

- Docelowo na terenie powiatu Sanockiego będzie zlokalizowany ZZO Sanok:

    - wariant I – obszar miasta Sanok , gminy Sanok oraz miasta i gminy Zagórz

    - wariant II – obszar gminy Zarszyn

- Zawarte zostanie porozumienie międzygminne w tej sprawie.

- Odpady komunalne będą wywożone do ZZO Sanok

- Na obszarach gminy będzie odbywała się selektywna zbiórka odpadów. Sposób zbiórki odpadów zależeć będzie od przyjętej w ZZO technologii..

- Na obszarach gminy będzie odbywała się selektywna zbiórka odpadów. Sposób zbiórki odpadów zależeć będzie od przyjętej w Sortowni technologii.

- Zebrane selektywnie odpady komunalne (odpady organiczne, surowce wtórne) poddawane będą w pierwszej kolejności procesowi odzysku (materiałów lub energii). Pozostałe odpady oraz odpady z procesów przetwarzania odpadów zebranych selektywnie, deponowane będą na składowiskach.

- Prowadzone będą bardzo intensywne działania informacyjno-edukacyjne mające na celu zachęcanie mieszkańców do zagospodarowywania odpadów organicznych we własnym zakresie (kompostowanie przydomowe, karmienie zwierząt na terenach wiejskich itp.).

- Zarówno system zbiórki opakowaniowych surowców wtórnych, jak i system odbioru odpadów niebezpiecznych od mieszkańców będzie uzupełnieniem systemów postępowania z odpadami opakowaniowymi i niebezpiecznymi wynikających z:

  - Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r.

(Dz. U. Nr 63 poz.638 z późn. zm..).

  - Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania  niektórymi  odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63 poz.639 z późn. zm..).

Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w  zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwienia

5.1.1.3.1. Zbiórka i transport odpadów

Gromadzenie odpadów w miejscu powstawania stanowi pierwsze ogniwo systemu ich usuwania i unieszkodliwiania. Usuwanie odpadów z gospodarstw domowych oraz sposób ich przechowywania na terenie nieruchomości mają znaczący wpływ na czystość i stan sanitarny w osiedlach, a tym samym na poziom bytowania mieszkańców. Magazynowanie odpadów powinno stanowić etap krótkotrwały i przejściowy.

Odpady magazynuje się w różnego rodzaju zbiornikach przenośnych, przetaczanych lub przesypowych oraz w workach foliowych. Stosowanie zbiorników stałych ze względów sanitarnych oraz technicznych jest niedopuszczalne.

Na obszarze gminy zaleca się  selektywną zbiórkę odpadów następującymi  systemami:

I. Zbiórka selektywna "u źródła":

Jest to najskuteczniejsza, a zarazem najtrudniejsza forma selektywnej zbiórki odpadów tj. indywidualna zbiórka na każdej posesji. Zaletą tej formy jest otrzymanie czystych, jednorodnych odpadów, natomiast wadą - duża liczba zbiorników lub worków foliowych i rozbudowany system transportu. Selekcja "u źródła" jest formą elastyczną, umożliwiającą stopniowe dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania.          W ramach podanego systemu stosować można system dwupojemnikowy, trójpojemnikowy i wielopojemnikowy.

II. Kontenery ustawione w sąsiedztwie (centra zbiórki)

Jest to najprostszy system polegający na ustawieniu w wybranych newralgicznych punktach, osiedla, specjalnych zbiorników odpowiednio oznakowanych na selektywną zbiórkę odpadów użytkowych. System ten jest szczególnie przydatny w miastach do obsługi budownictwa wielorodzinnego, na parkingach, stacjach benzynowych, przy dużych obiektach handlowych, ale również i na terenach wiejskich. Przyjmuje się, że każdy punkt tego systemu powinien obsługiwać 500 – 1 000 mieszkańców i mieć zasięg nie większy niż 200 m. W punktach tych jest umieszczany zestaw kontenerów lub pojemników dużych o specjalnej konstrukcji.  Założono, iż odzysk surowców wtórnych oraz kompostowanie frakcji organicznej odpadów będą podstawowymi technologiami, rozwijanymi w celu ograniczenia ilości deponowanych odpadów komunalnych.

1. Kontynuacja programu edukacyjno - informacyjnego z zakresu selektywnej gospodarki odpadami na terenie gminy.

W celu utrwalenia nowych wzorców postępowania z wytwarzanymi odpadami oraz poszerzenia wiedzy i świadomości społeczeństwa gminy proponuje się kontynuować działania informacyjne (m.in.: spotkania z mieszkańcami wsi i osiedli na zebraniach, a ponadto plakaty promujące zbiórkę selektywną odpadów na terenie wszystkich wsi sołeckich, spotkania z młodzieżą w szkołach, organizacja festynów itp.).

Dla zachęty mieszkańców i zwiększenia efektywności segregacji proponuje się, aby usługa odbioru posegregowanych odpadów od mieszkańców odbywała się nieodpłatnie (dofinansowanie ze środków z budżetu Gminy przy udziale środków z GFOŚiGW i ewentualnie PFOŚiGW i WFOŚiGW). Ponadto proponuje się promocję systemu segregacji oraz mobilizację poszczególnych środowisk lokalnych do efektywnej selektywnej zbiórki odpadów poprzez: organizowanie konkursów z nagrodami za najefektywniejszą segregację - dla szkół oraz mieszkańców wsi i osiedli.

Prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej społeczeństwa wymaga ścisłej współpracy władz  gminy z radami sołeckimi, zarządami osiedli, dyrekcją szkół i przedstawicielami lokalnej społeczności. Wskazane byłoby również nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, mającymi na celu ochronę środowiska.

2. Rozszerzenie do około 100 % obsługi mieszkańców gminy w zakresie wywozu odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki odpadów użytkowych.

Aktualnie na obszarze gminy regularną obsługą w zakresie wywozu odpadów zmieszanych objętych jest prawie 100  %mieszkańców, natomiast zbiórką selektywną odpadów użytkowych - około 70 % mieszkańców. Zakłada się stopniowe zwiększanie obsługi mieszkańców do uzyskania poziomu bliskiego 100 %. Należy ponadto utrzymać na poziomie około 100 % obsługę zakładów, instytucji, placówek usługowo-handlowych.

Rozszerzenie obsługi, a następnie jej utrzymanie na założonym poziomie wiąże się, m.in. ze zwiększeniem ilości oraz utrzymaniem w odpowiednim stanie technicznym taboru do transportu odpadów i urządzeń do gromadzenia odpadów.

Na terenie  gminy do gromadzenia odpadów zmieszanych używane są pojemniki 120 dm3 i worki o tej pojemności (zabudowa jednorodzinna i zagrodowa) i kontenery   KP-7 (zabudowa wielorodzinna).

Zbiórka odpadów segregowanych odbywa się:

- w systemie „przenoszenia" w zabudowie wielorodzinnej - przy użyciu zestawów pojemników l,5m3 (szkło, tworzywa sztuczne),

- jest w fazie dalszego rozszerzania  (w systemie „u źródła") w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej - przy użyciu zestawów worków 120 dm3.

Funkcjonujący na terenie gminy system jest odpowiedni, wymaga jednak rozszerzenia, zwłaszcza w zakresie zbiórki odpadów segregowanych. Rozszerzenie poziomu obsługi do 100 % będzie wymagać zwiększenia ilości użytkowanych pojemników, natomiast organizacja zbiórki "u źródła" wymagać będzie zakupu i dostarczenia worków 120 l mieszkańcom. Przewiduje się zakup worków (zestawy po 3 sztuki - na tworzywa sztuczne, metale, szkło) oraz ich dystrybucję mieszkańcom poszczególnych wsi, osiedli poprzez: sołtysów, Urząd  Gminy i Zakład Komunalny .

- Określenie niezbędnej ilości zbiorników

założenia do obliczeń:

    - przyjęto wskaźniki wytwarzanych odpadów - tereny wiejskie 0,4 m3/Mrok, miasto 1,1 m3/Mrok,

    - zorganizowany wywóz odpadów zmieszanych - około 100 % mieszkańców, częstotliwość odbioru nagromadzonych odpadów przyjęto odpowiednio 2 i 4 razy na miesiąc.

Przy obliczaniu niezbędnej liczby zbiorników wykorzystano wzór:

ip  =   V =    Om x  Km x  Kt x Kr   x  N

Vp          365 x  Kr              Vp

- ip - liczba pojemników [szt.]

- V - objętość odpadów w okresie międzywywozowym [m3]

- Vp - objętość pojemnika [m3]

- Om - okres międzywywozowy (liczba dni)

- Km - współczynnik miesięcznej nierównomierności gromadzenia: 1,16

- Kt   - współczynnik tygodniowej nierównomierności gromadzenia: 1 - 1,06

- Kr   - współczynnik rezerwowy (na pozostałe wpływy nierównomierności gromadzenia)

- 365 - liczba dni w roku

- Kc - częstotliwość wywozu

N - łączne nagromadzenie odpadów w ciągu roku: N = M x R [m3/rok]

M - liczba mieszkańców przewidzianych na danym etapie do objęcia wywozem,

R - jednostkowy wskaźnik nagromadzenia [m3/Mrok] (przyjęto wskaźniki dla 2005r.)

- Tabela Nr 5.10. Ilości pojemników 1,5 m3 stojaków czteropak na worki foliowe 120 l

- na odpady segregowane

| Typ zabudowy | Stojaki na worki 120 l – typu czteropak | - Pojemniki 1,5 zestawy | Pojemniki 1,5 szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Jednorodzinna i zagrodowa |  | 5 | 20 |
| miejsca natężonego ruchu | 50 | 12* | 48 |
| RAZEM GMINA | 50 | 17 | 68 |

•  1 zestaw pojemników: 4 pojemniki 1,5 m3 (na: szkło, tworzywa sztuczne,

metale, papier)

•  1 zestaw worków: 4 worki 120  l  (na: szkło, tworzywa sztuczne, makulaturę)

- podano ilość pojemników i stojaków niezbędną do osiągnięcia obsługi ok. 100%

- * do zakupu 9  kompletów  pojemników po 4 szt w zestawie

Ustalenie dni i tras przejazdu przez poszczególne miejscowości gminy w gestii przewoźników. W przypadku rozszerzenia przez firmę rejonu obsługi na sąsiednie gminy ww. trasy i dni ulegną odpowiedniej korekcie. Dni wywozu odpadów zmieszanych i odbioru odpadów segregowanych z poszczególnych miejscowości gminy i z terenu  powinny być podane do wiadomości mieszkańcom.

III. Zbiorcze punkty selektywnego gromadzenia (centra recyklingu, wiejskie punkty gromadzenia odpadów)

Są to miejsca ogrodzone, strzeżone, wyposażone w szereg kontenerów oraz pojemników i obsługujące znaczny teren (10 tys. - 25 tys. gospodarstw domowych). Do punktów tych mieszkańcy mogą przynosić - dowozić, przeważnie bezpłatnie, różnego rodzaju odpady z gospodarstw domowych. Takie punkty są ważnymi centrami odzysku surowców wtórnych, umożliwiające odbiór znacznie większej gamy surowców niż system "kontener w sąsiedztwie". Oprócz podstawowych odpadów użytkowych (makulatura, szkło, tworzywa, złom metalowy) odbierane są tam:

- odpady niebezpieczne,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane,

- odpady z ogrodów i terenów zielonych.

Lokalizacja tych obiektów jest możliwa na terenach składowisk odpadów lub indywidualnie .

Szczególnie istotne z punktu widzenia celu, jest właściwe zbieranie odpadów ulegających biodegradacji. Aby umożliwić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji, już w gospodarstwach domowych mieszkańcy muszą zbierać na bieżąco odpady organiczne oddzielnie, w osobnym pojemniku.

- Stosowane mogą być następujące metody zbiórki odpadów ulegających biodegradacji:

- I. Zbiórka selektywna odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

- Bezpośrednio z domostw (zbiórka przy „krawężniku”).

- Z zastosowaniem pojemników ustawionych w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstw domowych (centra zbiórki).

- II. Zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych systemem dwupojemnikowym.

Odpady ulegające biodegradacji zbierane razem z odpadami mineralnymi w jednym pojemniku. W drugim pojemniku zbierane są wszystkie suche surowce wtórne oraz wydzielone odpady niebezpieczne do specjalistycznego unieszkodliwienia.

Metoda I zbiórki gwarantuje uzyskanie surowca o większej czystości, co ma szczególne znaczenie w przypadku stosowania kompostowania jako metody zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji. Pozyskany w ten sposób kompost może mieć szerokie zastosowanie, również do nawożenia gruntów pod uprawy.

Metoda II zbiórki daje surowiec częściowo zanieczyszczony. Może być on przerabiany m.in. w procesie fermentacji metanowej odpadów lub w pryzmach energetycznych. W przypadku skierowania pozyskanego tą metodą surowca do kompostowni uzyskuje się produkt gorszej jakości, mogący zawierać np. kawałki szkła, mający ograniczone zastosowanie, np. do rekultywacji terenów zanieczyszczonych.

- Kompostownia płytowa - można byłoby rozważyć wydzielenie miejsca do kompostowania pryzmowego w postaci utwardzonego placu z częściowym zadaszeniem. Przyjmowane byłyby tu, m.in.: bioodpady i odpady zielone. Produkowany kompost można mieszać np. z torfem. Podstawowy sprzęt technologiczny do prowadzenia kompostowania odpadów na kompostowni płytowej: spycharko-ładowarka, przewoźna rozdrabniarka, przewoźne sito bębnowe, przerzucarka do kompostu.

- System gospodarki odpadami  wielkogabarytowymi

Do zbiórki odpadów  wielkogabarytowych stosuje się następujące systemy:

- Okresowy odbiór bezpośrednio od ich właścicieli oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon”

- Dostarczanie odpadów wielkogabarytowych do zakładu unieszkodliwiania odpadów.

- Bezpośredni odbiór przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbiórki sprzętu elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego). Ta forma pozyskiwania odpadów wielkogabarytowych upraszcza system zbiórki odpadów i ich usuwania. Odpady te nie zasilają ogólnego strumienia odpadów komunalnych.

- System wymienny polegający na przekazaniu np. jeszcze sprawnego, ale konstrukcyjnie przestarzałego sprzętu, przy zakupie nowego.

Gospodarka odpadami wielkogabarytowymi powinna zostać rozwiązana również na poziomie ponadgminnym (np. w skali całego powiatu). Zaleca się prowadzić ją w systemie odbierania, przy okazji akcyjnej zbiórki dwa razy w roku odpadów niebezpiecznych. Dodatkowo można odbierać wówczas odpady wielkogabarytowe (stare meble, maszyny, urządzenia z łazienek, kuchni /wanny, zlewy/, wraki pojazdów itp.). Odpady te powinny być przewożone do utworzonego punktu ich demontażu na terenie Sortowni w Ustrzykach Dolnych. Część z tych odpadów można po demontażu i wykorzystać jako surowce wtórne (m.in. złom, tworzywa sztuczne, szkło). Odpady wielkogabarytowe mieszkańcy mogą również dowozić własnymi środkami transportu do Sortowni.

Podstawową metodą pozyskiwania odpadów tekstylnych jest zbiórka do specjalnych pojemników.

Prowadzona jest ona z reguły odrębnie od systemów selektywnej zbiórki odpadów organizowanych przez gminy lub przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej.

Zbiórką i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmować się mogą:

- Wytwórcy tych odpadów np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace remontowe.

- Specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką odpadów.

Zaleca się, aby już na placu budowy składować w oddzielnych miejscach (pojemnikach) posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywożenie ich do zakładu odzysku i unieszkodliwiania lub na składowisko.

- System gospodarki odpadami  niebezpiecznymi

Przy zbiórce odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych wdrożenie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wydzielonymi ze strumienia odpadów komunalnych, powinno być rozpatrywane kompleksowo na poziomie ponad gminnym (np. całego powiatu lub porozumienia gmin). Gminy powinny partycypować w stworzeniu ujednoliconego systemu, włącznie ze sfinansowaniem utworzenia wspólnego punktu okresowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych. W celu wdrożenia systemu kompleksowej gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z komunalnych, samorządy powinny przewidzieć i zorganizować:

- Gminne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) przyjmujące bezpłatnie odpady niebezpieczne od mieszkańców oraz odpłatnie od małych  i średnich przedsiębiorstw. Docelowo, przy przyjęciu tego systemu, w każdej gminie powinien zostać zorganizowany jeden punkt. Proponuje się lokalizację na terenie gminnej oczyszczalni ścieków.

- Regularny odbiór odpadów przez specjalny pojazd (Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych). Do tego celu stosowane są specjalne samochody z pojemnikami objeżdżające w określone dni wyznaczony obszar. Docelowo, pojazd obsługiwać powinien obszar powiatu. systematyczny, okresowy odbiór odpadów niebezpiecznych od mieszkańców z poszczególnych gospodarstw (np. odbiór spakowanych w worki odpadów, wystawione przed posesje, w określonym harmonogramem czasie - np. 2 razy do roku),

- Zbiórkę przez sieć handlową np. apteki, sklepy fotograficzne, sklepy z farbami itp. Władze samorządowe zawierają umowy z różnymi placówkami handlowymi w zakresie przyjmowania i przechowywania różnych rodzajów odpadów niebezpiecznych. Specjalny pojazd zabiera z tych placówek odpady niebezpieczne na żądanie.

- Zbiórkę odpadów niebezpiecznych prowadzona w Sortowni w Ustrzykach Dolnych (w budowie) i na odpowiednio wyposażonych składowiskach odpadów.

- akcję informacyjno - edukacyjną odnośnie gromadzenia, postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz podać do wiadomości publicznej harmonogram ich odbioru,

- miejsce okresowego przechowywania zebranych z terenu gmin ww. odpadów (do czasu zebrania ilości uzasadniającej ich transport do wyspecjalizowanych, posiadających odpowiednie zezwolenia, zakładów unieszkodliwiania),

- Odbiór zgromadzonych odpadów niebezpiecznych do utylizacji przez specjalistyczną firmę, posiadającą odpowiednie zezwolenie na taką działalność.

Wskazane jest, by przynajmniej dwa razy w roku (np. w okresie wiosennym i jesiennym) przeprowadzać akcję zbiórki odpadów niebezpiecznych (tj.: akumulatory; baterie; sprzęt AGD - lodówki, zamrażarki - wyposażone w instalacje chłodnicze z freonami; oleje przepracowane; opakowania po lekach, środkach chemicznych: farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, pestycydach, herbicydach i in. środkach ochrony roślin) od mieszkańców poszczególnych miejscowości. Odpowiednio wcześniej należy poinformować i poinstruować mieszkańców odnośnie rodzajów zbieranych odpadów,

sposobu ich przechowywania na terenie gospodarstw oraz sposobu i harmonogramu odbioru. Zaleca się, by mieszkańcy wystawiali zebrane w workach odpady przed posesje, przy ulicy stanowiącej trasę przejazdu pojazdu odbierającego. Zbiórkę odpadów niebezpiecznych, wydzielonych z odpadów komunalnych Gmina może powierzyć  wyspecjalizowanym firmom przewozowym.

5.1.1.3.2. Odzysk i unieszkodliwianie

Realizacja zadań w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji w pierwszym okresie, czyli w latach 2005 – 2007 polegać będzie przede wszystkim na:

- popularyzacji kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie. Zakłada się, że ok. 10% tej grupy odpadów zostanie w ten sposób zagospodarowana.

- budowie instalacji  zapewniającej przyjęcie odpadów organicznych z pielęgnacji terenów zielonych i ulegających biodegradacji z gospodarstw domowych. Mogą to być także gminne kompostownie pryzmowe w celu ograniczenia transportu odpadów organicznych (głównie z pielęgnacji terenów zielonych).

Wybór określonych metod i technologii dokonywany będzie przez inwestorów na poziomie gmin lub związku gmin. Przedstawione wcześniej szczegółowe dane dotyczące pozyskania ilości odpadów ulegających biodegradacji na obszarze obsługiwanym przez ZZO,  który jest aktualnie w budowie  wskazują na konieczną wielkość mocy przerobowych instalacji.

Pozyskane odpady tekstylne mogą być po doczyszczeniu w wyspecjalizowanych zakładach kierowane do sprzedaży (odzież mało zużyta) lub przerabiane na czyściwo, wykorzystywane (po rozwłóknieniu) do produkcji np. wyrobów włókienniczych, mas papierniczych, tektury, papy.

Zebrane odpady wielkogabarytowe powinny być demontowane na stanowiskach znajdujących się na terenie sortowni. Wydzielone surowce wtórne (głównie metale) będą sprzedawane, natomiast odpady niebezpieczne (np. baterie, akumulatory małogabarytowe, instalacje zawierające oleje i freony) będą kierowane do unieszkodliwiania.

Odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów budowlanych zajmować się powinny wyspecjalizowane zakłady.

- Pomieszczenie okresowego magazynowania odpadów niebezpiecznych typu komunalnego wraz ze składnicą zużytych baterii i akumulatorów - w obrębie MCRO należałoby wydzielić i urządzić miejsce przeznaczone do okresowego przechowywania odpadów niebezpiecznych. Można zastosować w tym celu kontener hermetyczny KE-7 na odpady niebezpieczne typu komunalnego. Pomieszczenie należy wyposażyć w podstawowy sprzęt przeciwpożarowy (adsorbent, gaśnica proszkowa itp.) i BHP (sprzęt ochronny, apteczka podręczna). Rodzaj wyposażenia i zabezpieczeń należy dostosować do specyfiki przyjmowanych odpadów.

Kontener KE-7 wyposażony jest w pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych (m.in. opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin, i in. chemikaliach, zużyte oleje, smary, lampy rtęciowe). Można go używać również do okresowego magazynowania zebranych zużytych baterii i akumulatorów.

Magazyn czasowego deponowania odpadów niebezpiecznych typu komunalnego (w tym zebranych zużytych baterii i akumulatorów) stanowi pomieszczenie wyposażone w hermetyczną instalację elektryczną, oświetleniową i wentylacyjną. Podłogę należy wyłożyć blachą perforowaną, zabezpieczającą przed poślizgiem, podwiniętą wzdłuż kanałów w celu utworzenia rezerwowej przestrzeni dla ewentualnych wycieków. Koszt ww. magazynu szacuje się na ok. 70 tys. zł.

5.1.1.4. Likwidacja tzw. dzikich wysypisk

Na terenie Gminy Jasienica Rosielna notuje się okresowo zjawisko tzw. ,,dzikich” wysypisk. Powstają one często w wyniku  niewłaściwej  postawy mieszkańców w stosunku do ochrony własnego środowiska. Nielegalne wysypiska mają negatywny wpływ na środowisko, tym bardziej, że mogą się na nich znajdować niebezpieczne odpady budowlane (np. płyty azbestowe, resztki farb i lakierów, oleje), odpady z rzemiosła (np. oleje), opakowania po pestycydach, lekarstwa, baterie, itp. Istotne jest, aby nie dopuszczać do powstawania nowych miejsc nielegalnego składowania odpadów.

Przeprowadzona ankietyzacja wykazała, że w gminie nielegalne wysypiska są na bieżąco inwentaryzowane i likwidowane w miarę posiadanych środków finansowych.

5.1.2. Plan działań w gospodarce osadami ściekowymi

Cele długookresowe określone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

- zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i ochrony środowiska,

- zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych,

- maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych 
w osadach, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego,

Cele krótkookresowe określone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami w zakresie komunalnych osadów ściekowych:

- zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i ochrony środowiska,

- zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych,

- maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych 
w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

Ustawa o odpadach zdefiniowała kierunki stosowania komunalnych osadów ściekowych pod specjalnymi warunkami jako wykorzystanie osadów:

- w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,

- do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,

- do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,

- do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Przyjęcie takich kierunków wykorzystania wynika z potrzeby maksymalnego wykorzystanie składników biogennych zawartych w osadach. O możliwości uruchomienia danego kierunku wykorzystania decyduje jednakże nie tylko fakt obecności składników biogennych lecz również obecność substancji toksycznych, których ilość w środowisku winna być limitowana, a kontakt z produktami przeznaczonymi do spożycia winien być eliminowany. Generalnie, o kierunkach wykorzystania decyduje znajomość charakterystyki osadów i składu chemicznego. Prognozy w tym zakresie są bardzo niepewne i z konieczności muszą opierać się o pewne założenia poparte odpowiednimi badaniami (zawartość metali ciężkich , jaj pasożytów)

5.1.2.1.  Projekt systemu gospodarowania komunalnymi osadami

ściekowymi do 2015 roku.

W ramach gospodarowania osadami ściekowymi na terenie Gminy Jasienica Rosielna zakłada się następujące działania.

- Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych (spełniających odpowiednie normy) przy uprawie roślin przemysłowych np. wierzby energetycznej.

- Kompostowanie osadów ściekowych. Bezpośrednio na kompost mogą być przerabiane osady ściekowe nie zawierające nadmiernych ilości metali ciężkich. Proces kompostowania może być prowadzony w pryzmach lub dołach na wolnym powietrzu bądź w komorach zamkniętych. Osady ściekowe mogą być kompostowane wspólnie z odpadami ogrodowymi, odpadami drzewnymi, z przemysłu rolno-spożywczego. Kompostowaniu można poddać osady surowe albo ustabilizowane. Proces kompostowania osadów musi być poprzedzony procesem ich zagęszczania. Nie można kompostować osadów w stanie płynnym. Kompostowanie osadów pozwala na zmniejszenie objętości wysypiska, uzyskanie produktu do nawożenia gleb, rekultywacji gruntów albo do zastosowania jako warstwy izolacyjne. Kompostowanie osadów jest również zabiegiem powodującym higienizację osadów.

- Wykorzystanie odpowiednio przygotowanych osadów na przysypkę składowisk.

- Deponowanie osadów ściekowych na składowiskach. Opcję tę należy stosować w przypadku, gdy brak jest możliwości wykorzystania innych sposobów unieszkodliwiania osadów. Nie zakłada się budowy oddzielnych składowisk tylko na składowanie osadów ściekowych. Składowanie osadów powoduje proces produkcji biogazu co jest istotne przy systemie jego ujmowania i wykorzystywania. Migrujący z wysypiska biogaz może stwarzać zagrożenie dla środowiska naturalnego. Docelowo część osadów ściekowych będzie można wywozić na teren powiatu Sanockiego gdzie będzie zlokalizowany ZZO Sanok:

    - wariant I – obszar miasta Sanok , gminy Sanok oraz miasta i gminy Zagórz

    - wariant II – obszar gminy Zarszyn

5.2. Odpady azbestowe

5.2.1. Cele i kierunki działań

Zgodnie z zapisami II Polityki Ekologicznej Państwa, udział odzyskiwanych                      i ponownie wykorzystywanych w procesach produkcyjnych odpadów z sektora gospodarczego w 2010 roku, powinien wzrosnąć dwukrotnie w odniesieniu do 1990 roku. Stąd konieczne jest zintensyfikowanie działań podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady, zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania tych odpadów. Polityka państwa w zakresie ochrony środowiska promuje wdrażanie nowych technologii „mało odpadowych” i „bezodpadowych”, metod czystej produkcji oraz budowę własnych instalacji służących odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów przez ich wytwórców.

W perspektywie kilkunastu lat spowoduje to spadek ilości wytwarzanych odpadów w istniejących zakładach oraz zwiększenie stopnia odzysku odpadów u ich wytwórców. Tendencji tej towarzyszyć będzie trend odwrotny polegający na ujawnianiu przez kontrolerów odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa, które jak dotąd nie wystąpiły o odpowiednie zezwolenia (głównie małe i średnie przedsiębiorstwa).

Cele długookresowe określone w Wojewódzkim Planie Gospodarki  Odpadami w zakresie odpadów powstających w sektorze gospodarczym:

W dziedzinie gospodarki odpadami z sektora gospodarczego przewiduje się osiągnięcie w latach 2004 – 2015 następujących celów:

- Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów.

- Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów.

- Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego.

- Kierunki działań dla osiągnięcia założonych celów:

- Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów azbestowych.

6. Zadania strategiczne i niezbędne koszty związane z realizacją   przedsięwzięć w gospodarce odpadami komunalnymi

Wprowadzanie w życie przyjętego planu gospodarki odpadami w sektorze komunalnym wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z rozbudową, modernizacją, likwidacją oraz rekultywacją składowisk . Niezbędne dla realizacji założonych działań koszty wyliczono na podstawie:

  - danych przedstawionych przez inwestora,

  - kosztów jednostkowych zamieszczonych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami i Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami i Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami

W oparciu o powyższe wskaźniki oraz sporządzone bilanse oszacowano dla Gminy Jasienica Rosielna niezbędne nakłady finansowe oraz jednostkowe koszty funkcjonowania, w przeliczeniu na 1 mieszkańca i na 1 Mg wytworzonych odpadów.

- Koszty inwestycyjne i pozainwestycyjne podano wraz z harmonogramem działań:

- krótkoterminowych (lata 2005 – 2007)

- średnioterminowych (2008 – 2011)

- długoterminowych (2012 – 2015)

Aby uzyskać założone cele, wynikające z KPGO , WPGO, PPGO proponuje się podjęcie następujących kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami 
na terenie GMINY:

- w zakresie gospodarowania odpadami powstającymi

w sektorze komunalnym:

1.  objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem zorganizowanej zbiórki odpadów komunalnych: koniecznym jest podpisanie umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkimi mieszkańcami poszczególnych miejscowości, co zredukuje niekontrolowany wypływ odpadów do środowiska i zahamuje proces tworzenia tzw. „dzikich wysypisk śmieci”; Kontynuować na osiągniętym przed rokiem 2006 poziomie (około 100 %) obsługę w zakresie odbioru odpadów od ludności  gminy, zakładów, obiektów i instytucji.

- konsekwentne wdrażanie i rozwijanie systemu selektywnej zbiórki odpadów przydatnych do odzysku lub recyklingu na terenie całej gminy: surowce wtórne (papier, tektura, odpady opakowaniowe, w tym metalowe, tworzywa sztuczne, złom, metale kolorowe, szkło białe i szkło kolorowe) powinny być zbierane do odpowiednio oznakowanych worków, pojemników lub kontenerów, a następnie dostarczane do przerobu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa;

Zwiększyć ilość grup odzyskiwanych surowców wtórnych oraz pozyskiwanych i utylizowanych odpadów niebezpiecznych.

- Kontynuowanie systemu segregacji „u źródła” odpadów podlegających biodegradacji (odpady kuchenne oraz odpady zielone):

w pierwszej kolejności należy zorganizować selektywną zbiórkę tych odpadów, bezpośrednio z domostw, przy użyciu  pojemników na biomasę, worków papierowych lub worków plastikowych ulegających biodegradacji . Zebrane odpady powinny być kompostowane w przydomowych stosach kompostowych, zorganizowanych na własny użytek , w przypadku zabudowy jednorodzinnej. W przypadku zabudowy zwartej lub wielorodzinnej należy zorganizować system kompostowania w tzw. pryzmach na otwartym powietrzu. Tak wyprodukowany kompost będzie udostępniany mieszkańcom, lub wykorzystywany do rekultywacji terenu

- Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych:

system zbiórki tych odpadów może być rozwiązany przez utworzenie tzw. Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) przyjmujących bezpłatnie odpady niebezpieczne od mieszkańców i odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw lub wariant tzw. „zbiórki obwoźnej” – specjalnie przystosowany pojazd w określone dni po wytyczonej trasie będzie odbierał zebrane odpady niebezpieczne;

- stworzenie systemu zbierania odpadów wielkogabarytowych:

okresowy odbiór tych odpadów bezpośrednio od ich właścicieli oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi indywidualnie, jako „usługa na telefon”;

- Wdrożenie systemu zbierania odpadów budowlanych;

- Modyfikacja systemu odpłatności za wytwarzane odpady:

poprzez  podwyższenie  stawek opłat  za odpady niesegregowane „u źródła”,  zmieszane z surowcami wtórnymi lub odpadami niebezpiecznymi, bądź zastosowanie stawek bonifikacyjnych dla odpadów segregowanych;

- Wdrożenie systemu kompostowania przydomowego i/lub wariant kompostowania w pryzmach;

- Podnoszenie świadomości ekologicznej obywateli;

- w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi:

- zapewnienie warunków bezpiecznego dla zdrowia ludzi usunięcia wyrobów zawierających azbest i zdeponowania ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie,

- inicjowanie związków gmin dla budowy składowiska odpadów azbestowych na terenie powiatu,

- inspirowanie właściwej działalności w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, poszukiwanie inwestorów i podejmowanie inicjatyw lokalizacyjnych,

- zapewnienie odzysku i recyklingu olejów odpadowych,

- zapewnienie odzysku i recyklingu wycofanych z eksploatacji pojazdów.

- Wyszczególnione powyżej cele, mogą być realizowane w dwóch wariantach:

        - wg istniejącej struktury, gdy każda gmina rozwiązuje problemy gospodarki odpadami we własnym zakresie,

        - w ramach współdziałania w formie związku  lub porozumienia między-gminnego.

HARMONOGRAM  REALIZACJI  ZADAŃ  I  PRZEDSIĘWZIĘĆ  OBEJMUJĄCY  OKRES  2  LAT.

6.1. Zadania krótkoterminowe do realizacji w latach 2006-2007.

1.   Kampania informacyjno-oświatowa w zakresie gospodarki odpadami.

W ramach kampanii informacyjnej skierowanej do mieszkańców gminy 
promującej selektywną zbiórkę odpadów, należy wykorzystywać wszystkie dostępne sposoby przekazywania informacji zachęcających mieszkańców do segregacji odpadów, takie jak: artykuły w mediach drukowanych, plakaty, broszurki, plakietki, informacje zamieszczone w internecie, porady udzielane przez telefon, nauczanie i szkolenie w szkołach, imprezy edukacyjne.

Do najważniejszych czynników zapewniających skuteczność edukacji i kształtowania świadomości społecznej należy zaliczyć:

    - ciągłość (informacje muszą być udostępniane przez długi czas),

    - rozpoznanie ( podobne znaki rozpoznawcze – logo we wszystkich rodzajach mediów),

    - różnorodność ( łączenie różnych rodzajów mediów i form przekazu),

    - skoncentrowane wykorzystanie różnych mediów,

    - profesjonalizm dziennikarzy i pracowników branży reklamowej,

    - wizualizację poprzez wzbogacenie materiałów pisemnych obrazem,

    - wyzwanie dla odbiorcy zmuszające do myślenia,

    - zaangażowanie innych zainteresowanych stron (szkoły, stowarzyszenia),

    - drobne darmowe usługi dla mieszkańców ( np. darmowy kompost),

    - dialog z mieszkańcami,

    - kontrola i wizyty w wybranych miejscach, jeśli pojawią się problemy.

Jednocześnie pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę w gminie powinni podnosić swoje kwalifikacje.

Okres 2005 – 2006 r. przewidziany został w niniejszym planie jako faza rozwojowa wdrażanego  zintegrowanego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Jasienica Rosielna.

Należy kontynuować na osiągniętym przed rokiem 2006 poziomie (około 100 %) obsługę w zakresie odbioru odpadów od ludności gminy, zakładów, obiektów i instytucji.

- W okresie 2007-2010r. należy utrzymać na osiągniętym we wcześniejszym etapie poziomie regularny wywóz odpadów od ludności gminy oraz z obiektów, zakładów, instytucji. W tym celu niezbędne będzie utrzymanie w dobrym stanie technicznym pojazdów do transportu odpadów, sukcesywny zakup worków na odpady oraz uzupełnianie zużytych pojemników w miarę potrzeb.

Należy zwiększać ilość grup odzyskiwanych surowców wtórnych oraz pozyskiwanych i utylizowanych odpadów niebezpiecznych.

Proponuje się zwiększać wskaźnik efektywnego odzysku do 60 % ogólnej ilości odpadów użytkowych o cechach surowców wtórnych. Można w tym celu np.:

•  kontynuować konkursy z nagrodami dla szkół oraz poszczególnych miejscowości na najlepszy efekt selektywnej zbiórki (nagrody sponsorowane przez Urząd Gminy),

• organizować kilka razy w roku zbiórkę używanej odzieży - na cele charytatywne,

• podnosić sukcesywnie opłaty za wywóz odpadów zmieszanych, nie pobierając opłat za odbiór odpadów segregowanych.

• w zależności od możliwości zbytu zwiększyć ilość grup odzyskiwanych surowców wtórnych.

W celu zwiększenia ilości pozyskiwanych odpadów niebezpiecznych można propagować. Następujące działania: zbiórka zużytych leków i opakowań po nich w aptekach, odbiór zużytych akumulatorów, przepracowanego oleju na stacjach paliw, zbiórka zużytych akumulatorów i  baterii oraz opakowań po farbach rozpuszczalnikach itp. w sklepach branży motoryzacyjnej i chemicznej, zbiórka zużytych baterii w szkołach.

Odpady niebezpieczne (zwłaszcza zużyte: akumulatory, baterie, świetlówki) można przyjmować od mieszkańców w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych bezpośrednio lub dostarczać je tam ze zorganizowanej zbiórki prowadzonej 2-3 razy w roku na terenie gminy. Odpady te przechowywać należy w wydzielonym specjalnym pomieszczeniu na terenie MCRO (lub w kontenerach hermetycznych). Odpady te powinny być okresowo odbierane przez firmę utylizującą (posiadającą odpowiednie zezwolenie na transport i utylizację odpadów niebezpiecznych).

2.    Segregacja odpadów „u źródła” ich powstawania i zbieranie 
 z rozdziałem na:

    - odpady podlegające biodegradacji,

    - surowce wtórne ( papier, tektura, odpady opakowaniowe w tym metalowe, tworzywa sztuczne, złom, metale kolorowe, szkło białe i kolorowe itp.),

    - odpady wielkogabarytowe ,

    - odpady niebezpieczne: ( lamp fluorescencyjnych, odpadów zawierających rtęć, przeterminowane leki cytotoksyczne i cytostatyczne, baterie, akumulatory, oleje odpadowe, substancje chemiczne, farby, rozpuszczalniki, azbest, odpady medyczne i weterynaryjne itp.).

    - odpady budowlane.

3.  Stopniowe likwidowanie „dzikich wysypisk” odpadów poprzez objęcie wszystkich mieszkańców systemem zorganizowanej zbiórki odpadów komunalnych.

4.  Wprowadzenie zmodyfikowanego systemu odpłatności za wytwarzane odpady , poprzez  podwyższenie ceny za odpady niesegregowane „u źródła”, zmieszane z surowcami wtórnymi lub odpadami niebezpiecznymi, bądź obniżenie ceny za odpady segregowane.

5. Wdrożenie systemu kompostowania przydomowego dla mieszkańców 
w zabudowie rozproszonej, celem zmniejszenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanej na składowiska odpadów

6.  Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z gospodarstw zabudowy zwartej (wielorodzinnej), np. kompostowanie w pryzmach na otwartym powietrzu

Harmonogram zadań krótkoterminowych na lata 2006-2007.

Harmonogram zadań krótkoterminowych na lata bilansowe 2006-2007 zestawiono

- w tabeli 6-1.

#### TABELA 6-1. Harmonogram zadań krótkoterminowych na lata 2005-2007

| Przedsięwzięcie / rok | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Przeprowadzenie kampanii informacyjnej, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa | X | X |
| Uaktualnienie lokalnych przepisów gospodarki odpadami uwzględniających wprowadzenie nowych systemów zbierania odpadów | X |  |
| Objęcie systemem zorganizowanej zbiórki odpadów wszystkich mieszkańców gminy | X |  |
| Wprowadzenie systemu segregacji odpadów „u źródła” ich powstawania oraz systemów zbierania dla: - odpadów biodegradowalnych, - surowców do recyklingu, - odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, - odpadów niebezpiecznych - zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | X X X X |  |
| Wprowadzenie zmodyfikowanego sytemu odpłatności za wytwarzane odpady, poprzez podwyższenie stawek opłat za odpady niesegregowane „u źródła”, zmieszane z surowcami wtórnymi lub odpadami niebezpiecznymi, bądź zastosowanie stawek bonifikacyjnych dla odpadów segregowanych | X |  |
| Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych |  | X |
| Wdrożenie systemu kompostowania przydomowego | X |  |
| Opracowanie technologii zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z gospodarstw zabudowy zwartej (wielorodzinnej) | X |  |
| Wdrożenie technologii zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z gospodarstw zabudowy zwartej (wielorodzinnej) |  | X |
| Wdrażanie, rozpowszechnianie właściwej działalności w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest | X | X |

6.2.  Szacunkowe  koszty eksploatacyjne zagospodarowania odpadów komunalnych  proponowanego  systemu  oraz  sposoby  finansowania  realizacji  zamierzonych  celów.

- Do wdrożenia dla analizowanej  i gminy przyjęto wariant  polegający na:

WPROWADZENIU  NA TERENIE  GMINY  -  NOWYCH  SYSTEMÓW  GOSPODARKI  ODPADAMI , WYSZCZEGÓLNIONYCH W PKT. 5.

Analizę finansową proponowanego wariantu  opracowano na podstawie kalkulacji kosztów zakupu worków i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, kosztów zbiórki i transportu odpadów komunalnych, kosztów ich unieszkodliwiania, wg jednostkowych wskaźników kosztów, zaczerpniętych z KPGO.

## TABELA 6-2.  Jednostkowe koszty zbierania odpadów komunalnych i ich frakcji wg KPGO

| Źródło wytwarzania | Odpady łącznie | Frakcja organiczna | Frakcja sucha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [zł/Mg] | [zł/Mg] | [zł/Mg] |
| Zabudowa miejska-zwarta | 25 | 40 | 45 |
| Zabudowa wiejska | 50 | 80 | 90 |

- TABELA 6-3. Jednostkowe koszty transportu odpadów komunalnych wg KPGO

| Rodzaj transportowanych odpadów | Jednostkowy koszt transportu [zł/Mg/km] |
| --- | --- |
| Transport odpadów nie segregowanych | 0,5 |
| Transport frakcji organicznej | 0,4 |
| Transport frakcji suchej | 0,6 |

- TABELA 6-4.  Jednostkowe koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w różnych technologiach wg KPGO

| Rodzaj technologii | Jednostkowy koszt [zł/Mg odpadów] |
| --- | --- |
| Składowanie | 30-110 |
| Sortowanie frakcji suchej | 60-90 |
| Kompostowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji | 100-130 |
| Fermentacja beztlenowa | 120-150 |

TABELA 6-5.  Jednostkowe koszty zagospodarowania odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca  wg KPGO

| - Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych | Jednostkowe koszty zagospodarowania odpadów komunalnych [zł / M / rok] |  |
| --- | --- | --- |
|  | w roku 2005 | W roku 2010 |
| Odpady komunalne ulegające biodegradacji | 3,3 | 11,45 |
| Odpady wielkogabarytowe | 1,2 | 2,8 |
| Odpady budowlane | 0,8 | 3,05 |
| Odpady niebezpieczne | 0,9 | 2,85 |
| Składowanie pozostałych odpadów | 50,9 | 49,2 |

Największy koszt przypada na transport i opłaty za składowanie, stąd ograniczenie ich masy jest zadaniem strategicznym. W oparciu o powyższe wskaźniki wyliczono prognozowane koszty zagospodarowania odpadów komunalnych w poszczególnych latach bilansowych , co obrazują tabele

6.3. Zadania strategiczne w gospodarce odpadami komunalnymi –

TECHNICZNO - EKONOMICZNA ANALIZA WYKONALNOŚCI

W tabeli 6.6. zamieszczono dane dotyczące harmonogramu działań w gospodarce odpadami komunalnymi wraz z szacunkowymi kosztami działań inwestycyjnych .

- Tab. 6.6. Zadania strategiczne w gospodarce odpadami komunalnymi w latach 2006 – 2013

| Lp. | Opis zadania inwestycyjnego lub działania | Jednostki realizujące | Koszty szacunkowe w zł | Lata realizacji |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006-2009 | 2010-2013 |  |
| 1 | Gminne centrum zbiórki odpadów niebezpiecznych | Urząd Gminy | 70 000 | 70 000 |  |  |
| 2 | Likwidacja “dzikich wysypisk” | Urząd Gminy | 10 000 | 10 000 |  |  |
|  | Razem |  | 80 000 | 80 000 |  |  |

6.4. Koszty eksploatacyjne -

TECHNICZNO - EKONOMICZNA ANALIZA WYKONALNOŚCI

Poniżej zestawiono obliczone szacunkowe koszty eksploatacyjne zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów resztkowych, frakcji organicznej i surowców wtórnych oraz koszty eksploatacyjne odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych.

- Harmonogram realizacji przedsięwzięć i uruchamiania środków finansowych

- Rodzaje przedsięwzięć i koszty inwestycyjne do poniesienia w latach 2006 - 2009

Przyjęte do wdrożenia rozwiązania techniczno-organizacyjne poddano analizie w zakresie kosztów w celu określenia nakładów finansowych na ich realizację oraz sposobu finansowania.

Dla obniżenia ponoszonych jednorazowo nakładów inwestycyjnych proponuje się wdrażanie etapowe kolejnych zadań. Harmonogram realizacji poszczególnych zadań, wynikających z niniejszego planu, należy dostosować do możliwości pozyskiwania środków finansowych.

Kolejność realizacji dopuszcza się wg przyjętych przez Radę Gminną priorytetów.

•  w tabeli zestawiono szacunkowe koszty zakupu urządzeń do eksploatacji systemu gromadzenia odpadów

• * zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów - dla fazy wdrożeniowej - 1 rok

Koszty eksploatacji systemu zbiórki odpadów - pośrednio koszty ponoszą mieszkańcy gminy - w cenie usług za wywóz i unieszkodliwianie odpadów. Odpady użytkowe ze zbiórki selektywnej proponuje się odbierać od mieszkańców bezpłatnie (koszt ponoszony przez Gminę), przy jednoczesnym podwyższaniu cen za odbiór odpadów zmieszanych (w celu mobilizacji mieszkańców gminy do efektywniejszej segregacji).

| Harmonogram realizacji przedsięwzięć i uruchamiania środków finansowych (koszty inwestycyjne w zł 2006-2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj przedsięwzięć i źródła finansowania |  | Ilość | Cena | Koszt |  | Planowany okres realizacji przedsięwzięć w latach |  |  |  |  |
|  |  | szt. | jednostkowa zł | zł |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 2007 |
| Zbiórka odpadów zmieszanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selektywna zbiórka odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (budżet gminy + dofinansowanie z funduszy ochrony środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup wieszaków na odpady |  | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Zakup worków 120l na odpady Segregowane (0,60 zł/szt.) |  | 0 | 0,6 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Zakup pojemników 1,5 m na odpady segregowane |  | 36 | 900 | 32 400 |  |  |  |  | 16 200 | 16 200 |
| Kampania edukacyjno-informacyjna społeczeństwa (budżet gminy, dofinansowanie z funduszy ochr. środ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kampania eduk.-informacyjna |  |  |  | 5 000 |  |  |  |  | 3500 | 1 500 |
| Szkoły edukacja ekologiczna |  |  |  | 8 000 |  |  |  |  | 4000 | 4 000 |
| KOSZT OGÓŁEM (zł): |  |  |  | 45 400 |  |  |  |  |  |  |

Poniżej zamieszczono zebrane dane dotyczące wyliczenia kosztów eksploatacyjnych  dla obszaru  gminy Jasienica Rosielna /wg cen

z rozpatrywanego obszaru:

Tab. 6.7. Sumaryczne koszty eksploatacyjne zbiórki, transportu, odzysku, unieszkodliwiania odpadów resztkowych, frakcji   organicznej i surowców wtórnych (tys. zł/rok)

| Wyszczególnienie |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zbiórka | odpady resztkowe |  | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 |
|  | frakcja organiczne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.5 |
|  | surowce wtórne |  | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Zbiórka | Razem |  | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| Transport | odpady resztkowe |  | 19.06 | 18.55 | 18.12 | 17.89 | 17.39 | 17.21 | 16.63 | 16.03 |
|  | frakcja organiczne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.87 |
|  | surowce wtórne |  | 2.13 | 2.41 | 2.46 | 2.50 | 2.68 | 2.71 | 2.75 | 2.78 |
| Transport | Razem |  | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Unieszko-dliwianie | surowce wtórne |  | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | kompos-towanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3.5 |
|  | składowanie |  | 44 | 43 | 42 | 42 | 41 | 40 | 39 | 37 |
| Unieszko-dliwianie | Razem |  | 49 | 49 | 48 | 47 | 47 | 46 | 47 | 47 |
| Łącznie (tys. zł): |  |  | 107 | 106 | 104 | 103 | 102 | 101 | 101 | 101 |
| na 1 Ma (zł) |  |  | 13.98 | 13.79 | 13.55 | 13.43 | 13.23 | 13.13 | 13.10 | 13.08 |
| na 1 Mg (zł) |  |  | 128.12 | 123.87 | 118.76 | 115.15 | 110.90 | 107.47 | 104.96 | 102.45 |

- Tab. 6.8. Szacunkowe koszty eksploatacyjne odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych, wielkogabarytowych

- i niebezpiecznych (tys. zł)

| Wyszczególnienie |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady budowlane | zbiórka i wywóz | 1.94 | 2.67 | 3.52 | 4.62 | 6.17 | 7.36 | 9.15 | 11.25 |
|  | odzysk i unieszkodliwianie | 4.40 | 5.88 | 7.54 | 9.48 | 12.24 | 14.13 | 16.89 | 20.00 |
| Odpady | zbiórka i wywóz | 2.48 | 3.31 | 4.24 | 4.32 | 4.37 | 4.41 | 4.46 | 4.50 |
| wielkogabarytowe | odzysk i unieszkodliwianie | 2.48 | 3.31 | 4.24 | 4.32 | 4.37 | 4.41 | 4.46 | 4.50 |
| Odpady niebezpieczne | zbiórka i wywóz | 0.38 | 0.48 | 0.58 | 0.72 | 0.88 | 0.99 | 1.14 | 1.19 |
|  | odzysk i unieszkodliwianie | 1.23 | 1.57 | 1.89 | 2.36 | 2.86 | 3.20 | 3.70 | 3.85 |
| Razem (tys. zł) |  | 12.91 | 17.23 | 22.02 | 25.83 | 30.89 | 34.50 | 39.78 | 45.28 |

Tab. 6.9. Szacunkowe koszty eksploatacyjne systemu uwzględniającego wszystkie wytwarzane   odpady komunalne (tys. zł/rok)

| Rok | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty ogółem (tys.) | 119.8 | 123.1 | 126.0 | 128.9 | 132.4 | 135.3 | 140.7 | 146.4 |
| Na 1 mieszkańca | 15.7 | 16.0 | 16.4 | 16.8 | 17.3 | 17.6 | 18.3 | 18.9 |
| Na 1 Mg odpadów komunalnych | 143.6 | 144.0 | 143.9 | 144.0 | 144.6 | 144.3 | 146.3 | 148.3 |

6.5. Koszt działań nie inwestycyjnych – zbiorcze zestawienie

- Oprócz wymienionych w powyższych punktach kosztów inwestycyjnych oraz kosztów zbierania, transportu i odzysku /unieszkodliwiania/ odpadów, systemowa gospodarka odpadami wymaga prowadzenia działań nieinwestycyjnych, zestawionych w tabeli 6.5.

Tab.6.10. Zestawienie i koszt działań nieinwestycyjnych w sektorze komunalnym na lata 2004 – 2015

| Lp. | - Opis zadania inwestycyjnego lub działania |  | Jednostki realizujące |  | ### Koszty ### szacunkowe tys. zł |  | Coroczne koszty w kolejnych latach realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 2006 |  | ### 2007 |  | ### 2008 |  | ### 2009 |  | ### 2010- 2013 |  |  |
| 1. | Prowadzenie edukacji w szkołach na temat segregacji odpadów u źródła | Gminy, organizacje pozarządowe |  | 8,0 |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 2,0 |  | - |  | - |  | Środki własne gminy, dotacje |  |
| 2. | Raporty i aktualizacja GPOŚ z GPGO |  | gmina |  | bkd. |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |
| 3. | Propagowanie kompostowania odpadów organicznych we własnym zakresie |  | Powiat, Gminy |  | bkd |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Likwidacja “dzikich składowisk” | Gminy |  | 10,0 |  |  |  | 4,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  | Środki własne |  |
| 5. | Zgłaszanie do WIOŚ przypadków niewłaściwego składowania odpadów przemysłowych | Gminy, Organizacje pozarządowe |  | bkd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  | 18.0 |  |  |  | 7,0 |  | 6,0 |  | 5,0 |  | - |  | - |  |  |  |

Aktualnie koszty, które ponosi  mieszkaniec gminy z tytułu usuwania odpadów komunalnych, średnio, w Gminie Jasienica Rosielna: 15 zł/M/rok. Nie odzwierciedlają one jednak, rzeczywistych kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów, ponieważ ceny negocjowane są z przewoźnikami i nie wynikają z realnego poziomu kosztów, ponadto niejednokrotnie, gminy stosują tzw. „system dopłat” z własnych środków.

Analiza kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych przeprowadzona w tabeli 8-6 wykazała, że w 2015 r. koszty obciążające 1 mieszkańca będą się kształtować średnio na poziomie ok. 20 zł, tzn. że nastąpi ich wzrost o  50 % i taka zwyżkowa tendencja będzie się utrzymywać w następnych latach.

6.6.  Sposoby finansowania.

Koszty eksploatacji systemu zbiórki odpadów - pośrednio koszty ponoszą mieszkańcy gminy - w cenie usług za wywóz i unieszkodliwianie odpadów. Odpady użytkowe ze zbiórki selektywnej proponuje się odbierać od mieszkańców bezpłatnie (koszt ponoszony przez Gminę), przy jednoczesnym podwyższaniu cen za odbiór odpadów zmieszanych (w celu mobilizacji mieszkańców gminy do efektywniejszej segregacji).

Przy realizacji powyższych zadań w pierwszym etapie niezbędne będzie uruchomienie środków z budżetu gminy, a następnie możliwe byłoby uruchamianie środków z dotacji, pożyczek i in. po wcześniejszym ich uzyskaniu, przyznaniu.

Środki finansowe ze źródeł zewnętrznych: dotacje: NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW, Ekofundusz, EFRWP-Counterpart Found, FWPN, Program Małych Dotacji GEF, Sapard; pożyczki z funduszy celowych i kredytów preferencyjnych - NFOŚiGW, WFOŚiGW, BOŚ. Koszty eksploatacyjne systemu gospodarki odpadami mogą być pokrywane: z opłat ponoszonych przez mieszkańców za wywóz odpadów i za ich unieszkodliwianie; z budżetu gminy, z wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych.

- Z uwagi na wysokie koszt inwestycyjne planu proponuje się zwrócić z wnioskiem do:

•  Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w zakresie przyznania środków na dofinansowanie:

    - akcji edukacyjno - informacyjnej (m.in. zakupu: nagród rzeczowych w konkursach zbiórki selektywnej w szkołach i dla mieszkańców, materiałów informacyjnych),

    - zakupu pojemników na odpady i worków na odpady segregowane,

    - zakupu kontenerów na odpady niebezpieczne,

•  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w zakresie przyznania środków na dofinansowanie:

    - zakupu pojemników na odpady, worków do selektywnej zbiórki odpadów,

    - realizacja gminnego centrum zbiórki odpadów niebezpiecznych

6.7. Niezbędne koszty związane z realizacją przedsięwzięć w gospodarce

odpadami niebezpiecznymi i w sektorze gospodarczym

Wprowadzanie zakładanego w Planie Gospodarki Odpadami systemu zbiórki

i unieszkodliwiania odpadów z sektora gospodarczego, a przede wszystkim odpadów niebezpiecznych, wymagać będzie ponoszenia znacznych kosztów, między innymi na: budowę gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON)

Koszty inwestycyjne podano wraz z harmonogramem działań  w tabeli poniżej:

Tab.6.11. Zestawienie i koszt działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych w gospodarce odpadami  niebezpiecznymi na lata 2006 – 2013

| Lp. |  | - Opis zadania inwestycyjnego lub działania | Jednostki realizujące | Koszty Szacun- kowe ( zł) | lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2006 -2007 |  | 2008-2009 |  | 2010-2013 |  | - Potencjalne źródła finansowania |
| Przedsięwzięcia inwestycyjne i koszty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa GPZON |  | Urząd Gminy Jasienica Rosielna | 70 000 |  | 70000 |  | - |  | - | FOŚiGW, środki unijne, środki własne, |
| 2 | Zbiórka i zdeponowanie wyrobów zawierających azbest na składowisku (realizacja do roku 2030) |  | Urząd Gminy i Podmioty Gospodarcze | 1465000 |  | 366250 |  | 586000 |  | 512750 | FOŚiGW, środki własne gminy i osób fizycznych środki unijne, |
|  |  |  | ### Razem : | 1 535 000 |  | 436 250 |  | 586 000 |  | 512 750 |  |
| Przedsięwzięcia nieinwestycyjne i koszty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### Koszt eksploatacji GPZON | ### Urząd Gminy Jasienica Rosielna | Roczny koszt eksploatacji jednego GPZON wynosi około 32 000 zł. |  |  |  |  |  |  |  |

6.8. Sumaryczne koszty wdrażania GPGO

W oparciu o wyliczone koszty inwestycyjne oraz szacunkową wycenę działań pozainwestycyjnych przedstawiono poniżej zestawienie kosztów związanych z wdrożeniem GPGO w latach 2006 – 2007, 2008 – 2009 i  2010 – 2013.

Łączne koszty wdrażania GPGO w latach 2006-2013 wyniosą  ok. 1,6 mln zł w tym ok. 50% stanowić będą koszty związane z odpadami niebezpiecznymi.

Tab.6.12. Koszty wdrażania GPGO w latach 2005 – 2015 ( zł)

| Rok |  | - Sektor komunalny - (bez odpadów niebezpiecznych) |  |  |  |  |  |  | - odpady niebezpieczne |  |  |  |  |  |  |  | Razem koszty wdrażania PPGO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inwestycyjne |  |  | Pozainwe-stycyjne |  | - Razem |  | Inwestycyjne |  |  | Pozainwe-stycyjne |  | Razem |  |  |  |  |  |
| 2006 –2007 |  |  | 0 |  | 55 400 |  | 55 400 |  |  | 436 250 |  |  |  | 436 250 |  | 491 650 |  |  |
| 2008-2009 |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  |  | 586 000 |  |  |  | 586 000 |  | 586 000 |  |  |
| 2010-2013 |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  |  | 512 750 |  |  |  | 512 750 |  | 512 750 |  |  |
| - Razem |  |  | 0 |  | 55 400 |  | 55 400 |  |  | 1 535 000 |  |  |  | 1 535 000 |  | 1 590 400 |  |  |

- W tabeli nie ujęto kosztów eksploatacji  GPZON.

- Roczny koszt dla Gminy Jasienica Rosielna GPZON wynosi około 32 000 zł.

6.9. Zasady finansowania

Pomimo swojego miejsca i znaczenia rynek finansowy ochrony środowiska nie jest w pełni znany i zrozumiały dla potencjalnych klientów. Wielość form, źródeł i procedur stosowanych w jego ramach wymaga dobrej orientacji w celu podjęcia właściwej decyzji finansowej. Niniejszy rozdział zawiera szczegółowe informacje na temat podstawowych źródeł finansowania inwestycji ekologicznych. Są nimi: fundusze ekologiczne, fundacje i fundusze pomocowe, banki oraz fundusze inwestycyjne. Każda grupa podmiotów i poszczególne podmioty w ramach grup zostały przedstawione w możliwie zwartej  i przystępnej formie.

Przy realizacji powyższych zadań w pierwszym etapie niezbędne będzie uruchomienie środków z budżetu gminy, a następnie możliwe byłoby uruchamianie środków z dotacji, pożyczek i in. po wcześniejszym ich uzyskaniu, przyznaniu. Bez zewnętrznych środków finansowych realizacja planowanych zadań przekraczałaby zdolność finansowania przez budżet gminy.

Najpopularniejszymi formami finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadami są:

- fundusze własne inwestorów;

- pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami do oprocentowania, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne;

- zagraniczna pomoc finansowa udzielana przez fundacje i programy pomocowe, np. EKOFUNDUSZ, ISPA;

- kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – EBOiR, Bank Światowy);

- kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne;

- leasing.

###### Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zasady funkcjonowania narodowego (NFOŚ i GW), wojewódzkich (WFOŚ i GW), powiatowych (PFOŚ i GW) i gminnych (GFOŚ i GW) funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa Prawo ochrony środowiska [ 1 ].

Fundusze ekologiczne są najbardziej znanym i wykorzystywanym źródłem dotacji  i preferencyjnych kredytów dla podmiotów podejmujących inwestycje ekologiczne. Wpływają na to: ilość środków finansowych jaką dysponują fundusze, warunki udostępniania środków finansowych  pożyczkobiorcy oraz procedury dochodzenia do uzyskania finansowego wsparcia funduszu.

Podstawowymi formami finansowania zadań proekologicznych przez NFOŚiGW są preferencyjne pożyczki i dotacje, ale uzupełniają je inne formy finansowania, np. dopłaty do preferencyjnych kredytów bankowych, uruchamianie ze swych środków linii kredytowych w bankach czy zaangażowanie kapitałowe w spółkach prawa handlowego. NFOŚiGW administruje również środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska w Polsce, pochodzącymi z pomocy zagranicznej.

Dotacje udzielane są przede wszystkim na: edukację ekologiczną, przedsięwzięcia pilotowe dotyczące wdrożenia postępu technicznego i nowych technologii o dużym stopniu ryzyka lub mających eksperymentalny charakter, monitoring, ochronę przyrody, ochronę i uprawę lasów na obszarach szczególnej ochrony środowiska oraz wchodzących w skład leśnych kompleksów promocyjnych, ochronę przed powodzią, ekspertyzy, badania naukowe, programy wdrażania nowych technologii, prace projektowe i studialne, zapobieganie lub likwidację nadzwyczajnych zagrożeń, utylizację i zagospodarowanie wód zasolonych oraz profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów zagrożonych.

Środki, którymi dysponuje NFOŚiGW, pochodzą głównie z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat produktowych oraz wpływy z opłat i kar pieniężnych ustalanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podstawowym źródłem ich przychodów są: wpływy z tytułu: opłat za składowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, a także z wpływów z kar za naruszanie warunków korzystania ze środowiska.

WFOŚ i GW w Rzeszowie wspiera przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym poprzez udzielanie dotacji i pożyczek na preferencyjnych warunkach. Forma dofinansowania zależy każdorazowo od statusu prawnego wnioskodawcy, rodzaju działalności i charakteru zadania.

Fundusz preferuje finansowe wspomaganie wnioskodawców, którzy w realizowane przedsięwzięcia angażują środki własne.

Jednym  z  podstawowych   warunków  ubiegania  się  o  wsparcie  finansowe  przez  Fundusz jest dostarczenie stosownej dokumentacji, w tym wymaganych zezwoleń.

- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej (PFOŚIGW) utworzony został wraz z utworzeniem powiatowego szczebla administracji państwowej. Fundusz ten nie ma osobowości prawnej. Dochodami PFOŚIGW są wpływy z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem lub magazynowaniem, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a także z wpływów z administracyjnych kar pieniężnych.

Dochody PFOŚiGW przekazywane są na rachunek starostwa, w budżecie powiatu mają charakter działu celowego.

Obecnie środki powiatowego funduszu przeznacza się na wspomagania działalności w zakresie określonym jak dla gminnych funduszy, a także na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju.

- Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na dochód GFOŚiGW składa się  całość wpływów z opłat za usuwanie drzew i krzewów, 50% wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie gminy, 10% wpływów z opłat i kar z terenu gminy za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Dysponentem GFOŚiGW jest organ wykonawczy gminy. Dochody te mogą być wykorzystane na m.in. dotowanie i kredytowanie zadań modernizacyjnych i  inwestycyjnych służących ochronie środowiska, realizacje przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów, wspieranie działań zapobiegających powstawanie odpadów.

Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast są zobowiązani do corocznego przedstawiania radzie gminy (miasta) oraz zatwierdzania zestawienia przychodów i wydatków tego funduszu.

Gminne fundusze nie są prawnie wydzielone ze struktury organizacyjnej gminy, a więc podobnie jak PFOŚiGW nie mają osobowości prawnej i nie mogą udzielać pożyczek. Celem działania GFOŚIGW jest dofinansowywanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie własnej gminy. Zasady przyznawania środków ustalane są indywidualnie w gminach.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przestaną funkcjonować w najbliższych latach.

Zasadniczym celem NFOŚ i GW jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakości środowiska w Polsce, a w zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym ochrony środowiska przed odpadami, w szczególności:

- likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych,

- unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym (auto-złom, płyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, tworzywa sztuczne) oraz zbiórka i wykorzystanie olejów przepracowanych,

- przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych,

- realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów oraz wspomaganie systemów zagospodarowania osadów ściekowych).

- Rolą WFOŚ i GW jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu regionalnym.

Środki PFOŚ i GW przeznacza się na wspomaganie następujących przedsięwzięć:

- realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi,

- inne zadania ustalone przez radę powiatu służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Środki GFOŚ i GW w zakresie gospodarki odpadami, przeznaczone są na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska i  innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska ,

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom.

Ekofundusz

Od roku 1998 jednym z priorytetów w działaniach Ekofunduszu stała się również gospodarka odpadami. Fundacja wspiera najbardziej efektywne i nowatorskie przedsięwzięcia związane z utylizacją i unieszkodliwianiem odpadów oraz z rekultywacją gleb skażonych.

Ekofundusz udziela wsparcia finansowego jedynie w formie bezzwrotnej dotacji. Z reguły wynosi ona 10-30% kosztów projektu. W wyjątkowych przypadkach, gdy inwestorem jest instytucja budżetowa lub organ samorządowy, dotacja ta może sięgać 50%, a w ochronie przyrody, gdy partnerem Ekofunduszu jest społeczna organizacja pozarządowa - nawet 80%.

- Banki

Coraz więcej banków wykazuje zainteresowanie inwestycjami w zakresie ochrony środowiska. Dzięki współpracy z funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozszerzają one swoją ofertę kredytową o kredyty preferencyjne przeznaczone na przedsięwzięcia proekologiczne oraz nawiązują współpracę z podmiotami angażującymi swoje środki finansowe w ochronie środowiska (fundacje, międzynarodowe instytucje finansowe).

Szczególną rolę na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony Środowiska. Oferuje on najwięcej środków finansowych w formie preferencyjnych kredytów i dysponuje zróżnicowaną ofertą dla prywatnych i samorządowych inwestorów, a także osób fizycznych.

Ważne miejsce na rynku kredytów ekologicznych zajmują także międzynarodowe instytucje finansowe, a w szczególności Bank Światowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju .

- Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne stanowią nowy i potencjalnie ważny segment rynku finansowego ochrony środowiska. Oprócz dodatkowego kapitału mogą wnieść także wiedzę menadżerską, doświadczenie i kontakty do wspieranej finansowo spółki. Szerokie wejście ekologicznych funduszy inwestycyjnych na rynek finansowy ochrony środowiska, może okazać się przełomowe dla usprawnienia podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz integracji ochrony środowiska z przedsięwzięciami o charakterze gospodarczym. Doświadczenie z łączeniem wymagań ochrony środowiska i rozwoju produkcji może być przydatne do niedopuszczenia do zwiększenia obciążeń środowiska w warunkach wzrostu gospodarczego. Fundusze inwestycyjne są nastawione na wykorzystywanie możliwości jakie dają współczesne procesy technologiczne i wiedza menadżerska. Ich zainteresowanie nowymi spółkami jest szczególnie cenne dla proekologicznego rozwoju gospodarki.

- Programy pomocowe Unii Europejskiej

Podstawowymi celami wszystkich programów pomocowych, zarówno ze środków unijnych, jak i współpracy bilateralnej, są: ogólna poprawa stanu środowiska naturalnego, dostosowanie polskiego ustawodawstwa oraz standardów ekologicznych do wymagań unijnych, wprowadzenie nowoczesnych     technologii    ekologicznych  oraz    schematów organizacyjnych stosownie do standardów europejskich, o  transfer know-how.

Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie dotuje inwestycje w miastach, a na terenie danego województwa – Polska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Z zagranicznych funduszy należy wymienić:

ISPA – fundusz Unii Europejskiej, który przyczynia się do lepszego przygotowania krajów stowarzyszonych w dziedzinie ochrony środowiska. Jest instrumentem finansowania szczególnie dużych inwestycji o charakterze infrastrukturalnych, np. systemy zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zaistnieje możliwość finansowania inwestycji w ochronie środowiska z Funduszy Strukturalnych, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ochrona środowiska i gospodarka wodna”.

Wstąpienie Polski do krajów Wspólnoty Europejskich implikuje nowe jakościowo zjawiska gospodarcze, których staranna obserwacja i bieżąca analiza jest niezwykle istotna dla podejmowania  własnych zdarzeń gospodarczych. Na przykład gwałtowny wzrost ceny stali generuje natychmiast wzrost cen kontenerów stalowych i innych wyrobów o konstrukcji ze stali, analogicznie wzrost cen paliw powoduje automatycznie gwałtowny wzrost kosztów transportu odpadów . Czynniki te są bardzo prawdopodobne i mogą w znaczący sposób zmienić załączone do GPGO obliczenia. Jednym  z czynników decydującym o powodzeniu w realizacji GPGO jest tez wzrost ilości firm lub ich upadek po wstąpieniu do UE , a także wielkość bezrobocia i związane z tym dochody ludności zamieszkujących gminę. W takich sytuacjach hierarchia zaspokojenia podstawowych  potrzeb stawia ponad ochronę środowiska potrzeby bytowe. Cena usługi i kary za nie wywiązywanie się z obowiązków w zakresie gospodarki odpadami nie mogą być więc dla samorządów gminnych jedynymi instrumentami oddziaływania na społeczeństwo gminy , które im powierzyło zarządzanie gminą.

- Koszty inwestycyjne

Zakres przewidywanych inwestycji obejmujących nie tylko obiekty infrastruktury, ale także maszyny i urządzenia stanowiące środki trwałe (samochody specjalistyczne, maszyny i urządzenia, pojemniki) powinien być przedmiotem studium wykonalności inwestycji. Celem analizy kosztów jest określenie realności wykonania zamierzonych przedsięwzięć zarówno pod kątem ich sfinansowania, jak      i konsekwencji finansowych wdrożenia, a wiec poziomu cen usług niezbędnych do pokrycia kosztów eksploatacji.

Konieczne jest uwzględnienie tego typu wydatków w budżetach gmin, co powoduje, że wydatki takie muszą być odpowiednio wcześniej planowane (najpóźniej jesienią na kolejny rok).

Dotacje ze źródeł zewnętrznych - dotacje ze źródeł krajowych, głównie z Narodowego                               i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Dotacje ze źródeł zagranicznych.

Pożyczki z funduszy celowych i kredyty preferencyjne - są podstawowym źródłem środków na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska w warunkach polskich.

Pożyczek udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na zbliżonych zasadach Fundusz Wojewódzki. Przedsięwzięcia finansowane przez NFOŚiGW muszą spełniać następujące kryteria: zgodność z polityką ekologiczną państwa, efektywność ekologiczna,  efektywność  ekonomiczna, uwarunkowań technicznych i jakościowych, zasięgu oddziaływania, wymogów formalnych.

Samorządy terytorialne mogą uzyskiwać pożyczki na pokrycie 70% kosztów zadania. Znaczna część pożyczki może zostać umorzona po zrealizowaniu inwestycji w planowanym terminie (umorzona kwota musi zostać przeznaczona na inne działanie proekologiczne). Najniższe możliwe do uzyskania oprocentowanie wynosi 0,2 kredytu refinansowego.

Preferencyjne kredyty, bez możliwości umorzeń, oferuje Bank Ochrony Środowiska. Dla gmin kredyty przyznawane są na poziomie 0,2 stopy kredytu refinansowego. Okres spłaty do 4 lat, możliwa karencja 1.5 roku. W obu instytucjach finansowych odsetki są płatne od momentu uruchomienia kredytu.

Pożyczki i preferencyjne kredyty są zazwyczaj udzielane na krótkie okresy - do kilku lat. Powoduje to znaczne skumulowanie kosztów finansowych obsługi zadłużenia, skutkujące znaczną podwyżką cen usług (jeżeli koszty finansowe są ich elementem) lub dużymi wydatkami z budżetu gmin.

Komercyjne kredyty bankowe - ze względu na duże koszty finansowe związane                                          z oprocentowaniem, nie powinny być brane pod uwagę jako podstawowe źródła finansowania inwestycji, lecz jako uzupełnienie środków z pożyczek preferencyjnych. Samorządy są obecnie postrzegane przez banki jako interesujący i wiarygodni klienci, stąd dostęp do kredytów jest coraz łatwiejszy. Emisja obligacji komunalnych - emisja papierów wartościowych jest jeszcze jednym sposobem zadłużania w celu pozyskania kapitału.

Obligacje mogą być emitowane w przypadku, jeżeli dają szansę pozyskania środków taniej niż kredyty bankowe, a pożyczki preferencyjne nie są możliwe do pozyskania.

Udział kapitałowy lub akcyjny - polega na objęciu udziałów finansowych w przedsięwzięciu inwestycyjnym przez podmioty prywatne lub publicznych inwestorów instytucjonalnych (fundusze inwestycyjne).

- Koszty eksploatacyjne

Podstawowym źródłem przychodów są opłaty za wywóz odpadów i opłaty za ich przyjęcie do składowania bądź unieszkodliwienia. Uzupełniającymi źródłami przychodów są wpływy z tytułu sprzedaży: surowców wtórnych, kompostu, energii ze spalania odpadów, biogazu ze składowiska.

Coraz częściej za przychody uważa się również uniknięte koszty transportu, składowania lub przerobu odpadów w efekcie działań związanych z minimalizacją i unikaniem powstawania odpadów (akcje edukacyjne).

Prawidłowo przyjęta i stosowana cena usuwania i składowania odpadów powinna uwzględniać: pokrycie całości kosztów związanych z bieżącą, technologiczną i organizacyjną eksploatacją obiektów gospodarki odpadami, pokrycie  kosztów  finansowych  inwestycji  jako  zwrot  zobowiązań  zaciągniętych  przy realizacji inwestycji (spłata odsetek, rat kapitałowych, wykup obligacji), rozsądny zysk przedsiębiorstw realizujących usługi.

Koszty segregacji (odzysku) surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych mogą być: dofinansowane z budżetów gminnych, dodatkowym elementem cenotwórczym opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko lub ich unieszkodliwienie (koszty w tym przypadku są ponoszone bezpośrednio przez wytwórców odpadów tj. mieszkańców i jednostki organizacyjne).

- Opłaty

Obecnie opłaty za zbiórkę i wywóz odpadów są w całości przedmiotem umów zawieranych między właścicielem nieruchomości a firmą komunalną lub prywatną.

W krajach Unii Europejskiej koszt gospodarki odpadami jest pokrywany albo z budżetu gminy, albo przez opłaty komunalne. Aby ukazać koszt świadczenia usług na rzecz społeczeństwa w ogóle, a indywidualnych producentów odpadów w szczególności, zaleca się gminom koncepcję opłat komunalnych. Opłaty komunalne za odpady stałe są też zgodne z przyjętą zasadą „zanieczyszczający płaci".

Jedyną możliwością dla wprowadzenia opłat za odpady stałe na zasadzie, jak opłaty komunalne (np. jak za wodę czy ścieki) jest przeprowadzenie w gminie referendum. Gdyby referendum dało pozytywny wynik gmina mogła by przejąć obowiązek nałożony na właścicieli nieruchomości. Należy dążyć do opłat wg odpowiednich wag, a nie ryczałtowych.

Niemniej jednak władze gminne powinny spowodować, aby na zarządzanym przez nie terenie wszyscy właściciele nieruchomości mieli obowiązek zawierania umów na zbieranie odpadów. Firmy wywozowe nie powinny mieć możliwości pobierania opłat bezpośrednio od osób korzystających        z usługi. Pomogłoby to wykluczyć sytuację, że producent odpadów chcąc zaoszczędzić na opłatach pozbywa się odpadów niezgodnie z prawem. Władze gminne muszą mieć bieżącą i pełną kontrolę nad ilością zbieranych oraz unieszkodliwianych i zagospodarowywanych odpadów, a także nad pobieranymi opłatami.

Opłaty za usługi świadczone w gospodarce odpadami powinny powodować opłacalność finansową usług, stanowić pewna bazę dla planowania finansowego, być finansową motywacją do minimalizacji produkcji odpadów i recyklingu frakcji użytecznych.

Struktura i poziom opłat powinny odzwierciedlać strukturę i poziom kosztów usługi. Taryfy powinny dać się łatwo zmienić w przypadku zmiany kosztów (cen i ich struktury). Z drugiej strony zmiana popytu na usługi powinna bez korekty struktury i wysokości taryfy w dalszym ciągu zapewniać przychody wystarczające na pokrycie kosztów.

Powinna ona pokryć koszty eksploatacyjne zakładów przeróbki i unieszkodliwiania odpadów oraz koszty zbiórki i transportu odpadów, zależne w istotny sposób od odległości rejonu zbiórki od miejsca przerobu odpadów. Ponadto w przypadku zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji opłaty powinny uwzględniać spłatę rat kredytu.

Opłaty powinny być wnoszone przez właścicieli nieruchomości bezpośrednio do gminy, która  potem rozlicza się z firmą, świadczącą usługi.

- Z uwagi na wysokie koszt inwestycyjne planu proponuje się zwrócić z wnioskiem do:

• Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w zakresie

przyznania środków na dofinansowanie:

- akcji edukacyjno - informacyjnej (m.in. zakupu: nagród rzeczowych w konkursach

- zbiórki selektywnej w szkołach i dla mieszkańców, materiałów informacyjnych),

- zakupu pojemników na odpady i worków na odpady segregowane,

- zakupu kontenerów na odpady niebezpieczne,

• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w zakresie

przyznania środków na dofinansowanie:

- zakupu pojemników na odpady, worków do selektywnej zbiórki odpadów,

- doposażenia w sprzęt gminnego składowiska odpadów,

7.  Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko

Stan gospodarki odpadami w Gminie Jasienica Rosielna nie odbiega od średniej krajowej. Cele określone w GPGO oraz zaproponowany system gospodarki odpadami na obszarze gminy stwarzają szansę  na stopniowe eliminowanie niekorzystnych dla środowiska zjawisk. Jest to możliwe do osiągnięcia dzięki wyznaczeniu w GPGO następujących podstawowych celów:

- zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,

- zminimalizowanie masy deponowanych odpadów na składowiskach, zgodnie z zakładanymi limitami w KPGO i WPGO – poprzez wdrożenie systemu selektywnej zbiórki „u źródła”: surowców wtórnych (szkło, plastik, metale, makulatura), odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odpadów niebezpiecznych z grupy odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych,

- zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu, odpadów których powstawania w danych warunkach techniczno – ekonomicznych nie da się uniknąć,

- unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem),

- bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których nie da się z uwagi na warunki techniczno-ekonomiczne poddać procesom odzysku lub innego unieszkodliwiania.

- W gospodarce odpadami komunalnymi powinno się dążyć do zrealizowania następujących celów:

- objęcia 100 % mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych,

- kierowanie w roku 2010 na składowiska do 75,0 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995), oraz w roku 2013 – 50,0 % (również w stosunku do 1995 r),

- wydzielenie 20,0 % odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych poprzez selektywną zbiórkę w roku 2006 oraz analogicznie 50,0 % w 2010 r i 70,0 % w roku 2014,

- co najmniej 15,0 % poziom wydzielenia odpadów budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych w roku 2006, 40,0 % w roku 2010 i 60,0  % w roku 2014,

- 15,0 % wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych poprzez ich selektywną zbiórkę w roku 2005, 50,0 % w 2010 r. i 80,0 % w 2014 r.,

- Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych

- Kierunki działań dla osiągnięcia założonych celów:

- stworzenie lokalnych systemów prawno - administracyjnych umożliwiających objęcie docelowo 100 % mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych,

- zdecydowany rozwój systemów selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji,

- prowadzenie ciągłej akcji edukacyjnej,

- wdrażanie systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,

- stopniowe likwidowanie „dzikich wysypisk” odpadów, (poprzez objęcie wszystkich mieszkańców gminy) zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych),

- rozwój systemów pozyskania i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych,

- udoskonalanie systemu selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” poprzez wprowadzenie zmodyfikowanego systemu opłat za usuwanie odpadów komunalnych,

- kształtowanie pro-środowiskowych postaw mieszkańców gminy przez przeprowadzanie intensywnej kampanii oświatowo-informacyjnej w społeczeństwie,

- utworzenie systemu kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami na terenie gminy.

- Kontrola właścicieli nieruchomości pod kątem właściwego postępowania z odpadami komunalnymi

W gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi powinno się dążyć do zrealizowania następujących celów:

- zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych,

- maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wymagań stawianych przez przepisy,

- zwiększenia stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i ochrony środowiska.

- Kierunki działań dla osiągnięcia założonych celów:

- wykorzystanie ich do prac rekultywacyjnych na terenie zamykanych składowisk oraz do „przesypki” na eksploatowanych składowiskach – wywóz np. na składowisko w Średnim Wielkim wariant I docelowego ZZO Sanok obszar miasta Sanok , gminy Sanok oraz miasta i gminy Zagórz

- kompostowanie -  wywóz np. do ZZO Zarszyn - wariant II ZZO Sanok  – obszar gminy Zarszyn

- rolnicze wykorzystanie,

- termiczne przekształcanie.

- W gospodarce odpadami niebezpiecznymi należy dążyć do osiągnięcia następujących celów:

- przeciwdziałanie powstawaniu odpadów niebezpiecznych,

- właściwej gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- Kierunki działań dla osiągnięcia założonych celów:

- wyodrębnianie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

- zwiększanie odzysku  surowców z odpadów niebezpiecznych,

- ograniczenie niekontrolowanego przepływu do środowiska odpadów niebezpiecznych w tym zawierających azbest, poprzez propagowanie i inspirowanie wśród mieszkańców gminy właściwej działalności w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest,

8. SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU

#### Monitorowanie i ocena realizacji działań i celów wyznaczonych w planie gospodarki odpadami odbywać się będzie poprzez weryfikację sprawozdań. Zgodnie z art. 14 Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628) zarząd gminy składa co 2 lata radzie gminy sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami. W celu dokładniejszej weryfikacji działań można wprowadzić sporządzanie sprawozdań rocznych.

System monitoringu i oceny zamierzonych celów i zadań zdefiniowanych 
w niniejszym planie , powinien być realizowany poprzez:

- Wyznaczenie w gminach osoby odpowiedzialnej za całokształt gospodarki odpadami na terenie danej gminy oraz  realizację ustaleń PGO;

- Ścisła współpraca poszczególnych urzędów gmin ze starostwem powiatowym w zakresie gospodarki odpadami;

- Uaktualnienie lokalnych przepisów dotyczących gospodarki odpadami uwzględniających zadania w PGO;

- Utworzenie gminnego systemu komputerowej ewidencji podmiotów gospodarczych (wytwórców odpadów) oraz systemu monitoringu realizacji obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami, przez te podmioty wynikające z przepisów prawnych;

- Zwiększenie kontroli (przez uprawnione komórki) posiadania przez podmioty gospodarcze wymaganych zezwoleń, decyzji w zakresie gospodarowania odpadami,

- Prowadzenie kampanii informacyjnej, kształcenie społeczeństwa zarówno na szczeblu powiatowym i gminnym,

- Kontrola gospodarki odpadami i osadami ściekowymi u wytwórców odpadów oraz kontrola przestrzegania przez mieszkańców, lokalnych przepisów dot. gospodarki odpadami na szczeblu powiatowym i gminnym;

- Raz na 4 lata aktualizacja planu gospodarki odpadami, a raz na 2 lata sporządzenie przez gminę i przesłanie do Starostwa Powiatowego raportu z realizacji zadań wynikających z Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

- Ważnym elementem systemu oceny realizacji Planu Gospodarki Odpadami jest system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach  stanu środowiska i zmiany wpływu na środowisko. W poniżej zamieszczonej tabeli (tabela 8.1) zaproponowano wskaźniki, w oparciu o aktualnie dostępne. Lista wskaźników w trakcie wdrażania planu i prowadzonego monitoringu  powinna być aktualizowana i poszerzana.

Tab.8.1. Wskaźniki monitorowania Planu ( 2005 rok)

| Lp. | - Wskaźnik | Stan wyjściowy |
| --- | --- | --- |
| A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko |  |  |
|  | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych /1 mieszkańca x rok | 0.1 Mg/M/rok |
|  | Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych /1 mieszkańca x rok | 0,8 kg/M/rok |
|  | Ilość zebranych odpadów komunalnych/1 mieszkańca x rok | 0,03 Mg/M/rok |
|  | Stopień pokrycia mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych | 90% |
|  | Ilość zebranych selektywnie materiałów (w stosunku do ilości zebranych odpadów komunalnych) | 11 % |
|  | Ilość zebranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji (w stosunku do ilości wytworzonych odpadów) | Bd |
|  | Ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji | Bd |
|  | Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych (w stosunku do ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych) | Bd |
|  | Udział odpadów z sektora komunalnego unieszkodliwianych przez składowanie | 100% |
|  | Ilość miejscowości prowadzących zbiórkę selektywną | 100% |
|  | Ilość eksploatowanych składowisk | 0 |
|  | Ilość wytworzonych osadów ściekowych | 25,7 Mg s.m. |
|  | Ilość osadów ściekowych unieszkodliwionych przez składowanie | 4,3 Mg s.m. |
|  | Ilość osadów ściekowych wykorzystanych na cele rolnicze | 21,4 Mg s.m. |
|  | Ilość osadów ściekowych przekształconych termicznie | 0 Mg |
| B. Wskaźniki świadomości społecznej |  |  |
| 1 | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej | % bd |
| 2 | Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska) | liczba / opis bd |
| 3 | Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych, | liczba / opis bd |

8.1. Zasady zarządzania systemem

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami w gminie  wynikać będzie:

- Z ustawowo określonego zakresu zadań poszczególnych szczebli administracji  i samorządów.

- Zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami, zaakceptowanych przez Zarząd powiatu oraz burmistrzów i wójtów gmin powiatu.

Ponadto, Plan Gospodarki Odpadami winien być skorelowany z całym systemem planowania na obszarze gminy, zwłaszcza z:

- Programem Ochrony Środowiska (którego jest częścią).

- Studiami Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gmin.

- Strategią Rozwoju Gminy w zakresie gospodarowania odpadami i funkcjonowania ponadgminnej sieci zbiórki i utylizacji odpadów.

8.1.1. Ustawowo określone zadania poszczególnych szczebli administracji

i  samorządów w zakresie gospodarki odpadami

8.1.1.1. Zadania gminy

Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pod pojęciem właścicieli nieruchomości rozumie się w świetle omawianej ustawy także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2.1.).

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy (art. 3.1.). Do zadań gminy należy m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania, a w szczególności (art. 3.2.):

- Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na swoim terenie lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych.

- Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji, własnych lub z innymi gminami:

  - instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

  - stacji zlewnych,

  - instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych  lub ich części.

- Zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości orz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku.

- Organizowanie selektywnej zbiórki, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

- Zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałają z przedsiębiorstwami podejmującymi działalność w tym zakresie.

- Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i opracowywania planu sieci kanalizacyjnej.

- Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontrolowania częstości i sposobów usuwania komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowywania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

- Powyższe zadania gmina powinna realizować na podstawie planu gospodarki odpadami.

Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego, w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące m. in. (art. 4):

- Prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

- Rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagań dotyczących ich rozmieszczenia oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

- Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Rada gminy może ustalić - w drodze uchwały - górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości (art. 6.2). Ustalając stawki powyższych opłat, rada gminy może stosować stawki niższe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny (art. 6.4).

Narzędziem ekonomicznym gospodarowania odpadami w gminie są gminny oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW i WFOŚiGW). Służą one do finansowania przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym także nowoczesnemu gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

Wójtowie są zobowiązani do corocznego przedstawiania radzie gminy (miasta) oraz zatwierdzania zestawienia przychodów i wydatków tego funduszu.

8.1.1.2. Zadania powiatów

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz. 578) powiat otrzymał zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie:

- Ochrony środowiska.

- Utrzymania powiatowych obiektów użyteczności publicznej.

Powiat jako jednostka samorządowa organizująca wspólne działania gmin w sprawach przekraczających możliwości ekonomiczne i organizacyjne pojedynczych gmin predysponuje tę jednostkę administracyjną w szczególności do racjonalnego rozwiązywania problemów lokalizacyjnych składowisk odpadów komunalnych. Rola powiatów może mieć również charakter inspirujący, koordynujący i mediacyjny. Powiaty mogą również przejąć te zadania na podstawie porozumień komunalnych jako zadania publiczne o zasięgu ponadgminnym, zgodnie z tym, że inwestowanie w racjonalne zagospodarowanie odpadów komunalnych         w skali powiatu będzie efektywniejsze ekonomicznie, organizacyjnie i technicznie niż w skali pojedynczej gminy.

Narzędziem ekonomicznym powiatu jest Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska                        i Gospodarki Wodnej.

8.1.1.3. Samorząd województwa

Samorząd województwa:

- Określa strategię rozwoju województwa oraz prowadzi politykę jego rozwoju określając m.in.:

  - zasady racjonalnego korzystania z zasobów przyrody,

  - zasady kształtowania środowiska naturalnego zgodnie z zasadą rozwoju

zrównoważonego.

Wykonuje określone ustawami zadania o charakterze wojewódzkim, m.in. w zakresie ochrony środowiska.

Zarząd Województwa:

- Wydaje decyzje administracyjne określające np. wysokość opłat za umieszczenie odpadów na składowisku w razie niedopełnienia przez wytwarzającego odpady obowiązku uiszczenia w terminie wymaganej opłaty lub złożenia w tym przedmiocie nierzetelnej informacji.

- Prowadzi wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia wpływów z opłat i kar pieniężnych stanowiących dochody NFOŚiGW oraz funduszy wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

- Przyjmuje informacje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla tego terenu.

8.1.1.4. Opiniowanie projektów planów gospodarki odpadami

Według ustawy o odpadach projekt planu powiatowego podlega zaopiniowaniu przez:

- Zarząd Województwa.

- Organy wykonawcze gmin i powiatów.

Zarząd Województwa opiniuje Plan pod kątem jego zgodności z Planem wojewódzkim.

Z kolei organy wykonawcze powiatów i gmin, poprzez opiniowanie Planu powiatowego mają wpływ na tworzenie zasad zarządzania gospodarką na swoim obszarze, w kontekście współpracy międzygminnej i działań ponadlokalnych już na etapie tworzenia Planu. Równocześnie „zabezpieczają" one swoje interesy lokalne.

Jednocześnie, wszystkie plany niższego szczebla podlegają zaopiniowaniu przez szczeble wyższego rzędu, i tak:

- Projekt planu gminnego - przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.

- Projekt planu powiatowego - przez zarząd województwa oraz przez organy wykonawcze gmin z terenu powiatu.

Mechanizm ten powoduje, że Plan danego szczebla musi być zintegrowany z planami pozostałych szczebli.

8.1.1.5. Aktualizacja i modyfikacja planów

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na 4 lata. Organy wykonawcze poszczególnych szczebli przygotowują co 2 lata sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami. Są one przechowywane przez Sejmik Wojewódzki, Radę Powiatu i Radę Gminy.

Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalony Plan będzie wymagał modyfikacji – będzie przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat, w celu aktualizacji Planu.

8.1.1.6. Raportowanie wdrażania planów

Kolejnym elementem zarządzania systemem i monitorowania gospodarki odpadami jest sporządzanie raz na 2 lata raportów z postępów we wdrażaniu Planów Gospodarki Odpadami.

9.  Praca ze społeczeństwem - element PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

Praca ze społeczeństwem jest jednym z najważniejszych elementów nowoczesnej gospodarki odpadami. Funkcjonujące obecnie w niektórych rejonach Polski systemy, oparte na selekcji odpadów w miejscu ich powstawania, nie mogłyby działać bez uczestnictwa w nich miejscowej ludności. Sprawa uzyskania społecznej akceptacji i nauczenia mieszkańców jak mają postępować z odpadami jest więc równie istotna jak rozwiązania organizacyjno - techniczne. Sposób postępowania z odpadami komunalnymi i obowiązki mieszkańców z tym związane są ustalane w przepisach ustanawianych przez władze gminy. Niestosowanie się do tych przepisów jest karalne. Jednak mieszkańców nie powinno się karać za niewiedzę. Za brak informacji o tym, jak postępować z odpadami i brak realizacji przedsięwzięć, umożliwiających wywiązanie się z nałożonych przez władze obowiązków, ludność danej gminy nie powinna ponosić odpowiedzialności pieniężnej. Pracę ze społeczeństwem należy prowadzić równolegle z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych tak, aby po ich zakończeniu mieszkańcy byli dobrze przygotowani do uczestnictwa w systemie zbiórki odpadów. Wdrażanie nowego systemu zbiórki odpadów należy zacząć od opracowania koncepcji medialnej, określającej sposoby oddziaływania na mieszkańców. Najczęściej stosowane formy przekazu informacji: materiały drukowane i audiowizualne oraz imprezy promocyjne. Sposób przekazywania informacji powinien być zróżnicowany w zależności od adresatów. Szczególnie ważne jest rozpoczęcie edukacji społeczeństwa od przedszkola. Dzieci i młodzież szkolna uczą się szybciej i łatwiej.

Nie tylko same będą uczestniczyć w systemie zbiórki, ale także mogą wpływać na właściwe postępowanie swoich rodziców.

Informacja dla mieszkańców powinna być przygotowana z myślą o odbiorcy - odpowiadać na jego potrzeby, być atrakcyjna i zrozumiała. Program informacyjny powinien być zapowiedzią podjęcia inwestycji, a nie odpowiedzią na protesty przeciwko niej. W przypadku braku informacji pojawiają się plotki, które szczególnie przy nieakceptowanych inwestycjach rodzą konflikty. Dobrze przygotowana, podana w odpowiednim czasie informacja o planach inwestycyjnych kształtuje pozytywny wizerunek władz gminy w oczach mieszkańców.

Na podstawie prowadzonych badań ankietowych mieszkańców w niektórych rejonach Polski, jednym z błędów związanych z wprowadzaniem selektywnej zbiórki odpadów okazało się rozpoczęcie od bardzo skomplikowanych systemów. Były one mało efektywne, ponieważ umiejętności i nawyki mieszkańców bardzo odbiegały od rozwiązań w nich zawartych. Z tego też powodu przy wdrażaniu selektywnej zbiórki odpadów lepiej jest zaczynać od systemów prostszych (np. dwupojemnikowych).

Niezbędnym warunkiem efektywnego funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki jest utylizacja gromadzonych odpadów lub ich właściwe unieszkodliwianie. Mieszkańcy powinni być świadomi tego, że zbiórka odpadów służy dalszemu ich wykorzystaniu, a nie jest pomysłem na utrudnianie im życia. Jeśli plan nie byłby do tego odpowiednio przygotowany, to społeczeństwo stwierdziłoby, że ich wysiłek jest marnowany. Doprowadziłoby to do ogólnej niechęci i upadku wiary w tego typu przedsięwzięcia. Fundamentalną zasadą powinno więc być to, że jeżeli nie mamy możliwości właściwego zagospodarowania selektywnie zbieranych odpadów, to nie powinno się organizować ich zbiórki.

Jednym ze sposobów przekonywania mieszkańców o tym, że ich praca związana z segregacją przynosi efekty, może być zamknięcie cyklu obiegu materii przez sprzedaż kompostu uczestnikom systemu zbiórki odpadów organicznych. Innym sposobem zjednywania akceptacji społecznej jest możliwość zwiedzania obiektów unieszkodliwiania odpadów. Często stosowanym sposobem kształtowania pożądanych zachowań mieszkańców są zachęty ekonomiczne. Na przykład właściciele nieruchomości, którzy udowodnią, że sami kompostują swoje odpady biologiczne nie muszą posiadać pojemnika na te odpady i płacą mniej za usuwanie odpadów. Niezawodnym sposobem oddziaływania na producenta odpadów, który nie stosuje się do obowiązującego regulaminu, pozostają różnego rodzaju represje. Na przykład jeżeli ktoś w nieodpowiedni sposób napełnia pojemniki na odpady biologiczne, to stosowane są kolejno następujące środki: naklejenie na pojemniki ulotki z instrukcją dotyczącą sposobu napełniania, zaprzestanie opróżniania niewłaściwie napełnionego pojemnika, wymierzanie kary określonej w regulaminie.

Bardziej dotkliwe kary wymierzane są, gdy odpady usuwa się w sposób niezgodny z przepisami. Wymaga to oczywiście wykrycia sprawcy.

Przystąpienie do systemowego postępowania z odpadami w gminie powinna poprzedzać bogata i szeroka informacja przekazana mieszkańcom na ten temat. Informacja taka powinna u mieszkańców wzbudzić współodpowiedzialność za powodzenie przedsięwzięć organizowanych i realizowanych przez Urząd  Gminy.

10. Streszczenie PGO w języku niespecjalistycznym.

- WPROWADZENIE

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Jasienica Rosielna jest bezpośrednim efektem realizacji ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r z póz. zm.

Plan uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami.

Gminny plan gospodarki odpadami określa:

- aktualny stan gospodarki odpadami,

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,

- cele i działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, w tym projektowany system gospodarki odpadami,

- niezbędne koszty funkcjonowania i zasady finansowania proponowanego systemu,

- sposób monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Dokumentem nadrzędnym dla Gminnego Planu Gospodarki Odpadami jest Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Brzozowskiego.

Dla potrzeb konstrukcyjnych Planu dokonano podziału odpadów na trzy zasadnicze grupy:

odpady powstające w sektorze komunalnym, odpady powstające w sektorze gospodarczym, odpady niebezpieczne.

- ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI

- Odpady komunalne

Analiza aktualnej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie Jasienica Rosielna pozwala na wysunięcie następujących wniosków:

  - W Gminie Jasienica Rosielna zamieszkałym przez 7583 osób wszystkie miejscowości są o charakterze  wiejskim . Żadna z miejscowości gminy nie ma charakteru miejskiego. Największą miejscowością w gminie jest miejscowość Blizne i Jasienica Rosielna .

  - Na obszarze Gminy zebrano 351 Mg w 2004 i 230 w 2005 r stałych odpadów komunalnych. Wg danych uzyskanych w trakcie przeprowadzonej ankietyzacji stwierdzono, że najwięcej odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca zebrano w miejscowościach o największym udziale zabudowy zwartej i wielorodzinnej (średnio ok. 0,03 Mg/M/rok),

  - Z terenu gminy Jasienica Rosielna: wywieziono  100%  ogólnej  ilości  odpadów komunalnych  zebranych  w  poszczególnych miejscowościach , brak własnego składowiska odpadów.

  - Zbiórka odpadów na obszarze Gminy Jasienica Rosielna  prowadzona jest w przeważającej mierze systemem ,, u źródła” czyli w workach foliowych lub w pojemnikach 110 l.

  - Na obszarach gminy zorganizowaną  zbiórką odpadów komunalnych objętych jest blisko 90% mieszkańców.

  - Część odpadów trafia do środowiska w sposób niekontrolowany (deponowanie na tzw. dzikich wysypiskach) powodując jego zanieczyszczenie. Na terenach wiejskich niektóre odpady wykorzystywane są w żywieniu zwierząt lub są kompostowane. Odpady mające właściwości energetyczne (drewno, papier, tworzywa sztuczne) są spalane, co w przypadku tworzyw sztucznych należy uznać za zjawisko bardzo niebezpieczne dla środowiska (m.in. emisja chloru, dioksyn i furanów).

  - Systemem selektywnej zbiórki odpadów objęty jest teren  całej gminy.

Segregacja polega na zbiórce odpadów w systemie u źródła w zestawach 4 worków:

- papier

- szkło

- metale

- tworzywa sztuczne

Zróżnicowań jest cena z odpady zmieszane i segregowane. Z worek 120 l na odpady zmieszone naliczana jest opłata 3 zł/szt. , a za odpady segregowane za worek 120 l - 1,90 zł/sztukę.

Dalsza segregacja polegać będzie  na zwiększeniu ilości punktów selektywnej zbiórki tj. pojemników typu IGLOO, o pojemności 1,5 m3, w zestawach po 4 pojemniki,

- do gromadzenia szkła białego,

- do gromadzenia szkła kolorowego

- do gromadzenia opakowań z tworzyw sztucznych (PET)

- do gromadzenia opakowań z aluminium

- Spora rozbieżność pomiędzy szacowaną ilością wytwarzanych odpadów na podstawie wskaźników z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, a ilością zbieranych odpadów wskazuje na to, że nie wszystkie wytwarzane odpady przez  mieszkańców objętych  zbiórką, trafiają na składowisko ( część odpadów zagospodarowywane jest we własnym zakresie).

- Komunalne osady ściekowe

Problemy związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych w Gminie Jasienica Rosielna związane są  z  bezpiecznym i racjonalnym ich wykorzystaniem. Modernizacja oczyszczalni i konieczność zwiększenia stopnia oczyszczania ścieków spowoduje znaczny, systematyczny wzrost ilości osadów. Na podstawie analizy aktualnej sytuacji w zakresie gospodarki osadami z oczyszczalni ścieków zidentyfikowano następujące problemy do rozwiązania:

- Tylko część miejscowości gminy jest podłączona do oczyszczalni ścieków.

- Przyjęte aktualnie rozwiązania w zakresie gospodarki osadowej w gminie mają charakter jednostkowy  /Oczyszczalnia ścieków problem osadów ściekowych rozwiązuje indywidualnie/. Podjęto kompleksowe rozwiązanie tego problemu w oparciu o  program uwzględniający całość gminy – osady ściekowe z oczyszczalni w Orzechówce dowożone są do dalszej przeróbki na zawansowaną technicznie  oczyszczalnię ścieków w Bliznem. Pozwoli to na przyjęcie uzasadnionego ekonomicznie programu spełniającego równocześnie wymagania ochrony środowiska.

- Odpady niebezpieczne

Poza sektorem działalności przemysłowej i usługowej wytwórcami odpadów niebezpiecznych są również gospodarstwa domowe. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych kierowane są obecnie ze strumieniem odpadów komunalnych na składowiska. Ilość odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych w 2005 roku w Gminie Jasienica Rosielna została oszacowana na około 6 Mg.

- Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych.

- Odpady zawierające PCB.

Na terenie Gminy Jasienica Rosielna nie występują przedsiębiorstwa, które wykazuje, że posiadają urządzenia zawierające PCB.

- Odpady zawierające azbest

Na terenie Gminy Jasienica Rosielna  przyjęto szacunkowo ilość odpadów azbestowych na około 2930 Mg.

- Wycofane z eksploatacji pojazdy.

Obecnie samochody, które są wycofywane  z eksploatacji trafiają głównie do tzw. auto-złomów /zajmujących się skupem i demontażem pojazdów/, których działalność prowadzona jest często z naruszeniem podstawowych zasad ochrony środowiska. Obecnie udział samochodów osobowych wycofywanych z eksploatacji kształtuje się na poziomie 1,1 - 1,8 %.  W ostatnich latach liczba  wycofywanych z eksploatacji samochodów osobowych kształtowała się na terenie gminy  na poziomie około 20 sztuk rocznie.

- PROGNOZA ZMIAN

- Odpady komunalne

W stosunku do roku 2005 oczekiwać  należy wzrostu ilości odpadów w tym sektorze o ok. 30% w roku 2007, 43% w roku 2011 oraz 56% w roku 2015.

- Osady ściekowe

Szacuje się , że ilość osadów ściekowych po objęciu całej gminy kanalizacją sanitarną i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Bliznem oraz ze względu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nie objętych kanalizacją gminną  może wynieść około  160 Mg s.m. w 2015 roku.

Rzeczywista  ilość osadów ściekowych powstająca w kolejnych latach na terenie Gminy Jasienica Rosielna będzie wynikała z tempa obejmowania siecią kanalizacyjną istniejącej i nowej zabudowy.

###### Odpady niebezpieczne

W Planie przyjęto szacunki dotyczące ilości odpadów niebezpiecznych, które mogą powstać do roku 2015. Prognozuje się, że ilość odpadów zawierających azbest będzie się kształtowała na poziomie 350- 370 Mg rocznie.

Prognozowana ilość samochodów osobowych wycofanych rocznie z eksploatacji na terenie gminy wyniesie od około 20 sztuk /obecnie/ do około 100 sztuk w roku 2015.

Zakłada się że będzie malała ilość olejów odpadowych, ponieważ zapotrzebowanie na oleje smarowe świeże będzie się zmniejszało. Przewiduje się, że ich ilość na terenie gminy zmniejszy się z około 13 ton w 2004 r. do około 12 ton  w roku 2015.

- ZAŁOŻONE CELE GOSPODARKI ODPADAMI

- Odpady komunalne

- Cel ogólny długookresowy do roku 2015 to zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku  i unieszkodliwiania.

Ochrona środowiska przed odpadami powinna być traktowana jako priorytetowe zadanie, ponieważ odpady stanowią źródło zanieczyszczeń wszystkich elementów środowiska. Podany poniżej cel ekologiczny do 2015 roku jest zgodny z celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do gospodarki odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, odzysk surowców i ponowne wykorzystanie odpadów, bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych).

- Cel ogólny długookresowy do roku 2015:

- Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania

- objęcie wszystkich mieszkańców województwa zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych i ich wykorzystywania i unieszkodliwiania,

- skierowanie w 2010 r. na składowiska nie większej niż 65% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do 1995 r.), a w 2014 r. nie więcej niż 47%,

- osiągnięcie w latach 2010-2014 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów: opakowania z papieru i tektury – 46,5% / 48%; opakowania z tworzyw sztucznych – 23,5% / 25%; opakowania metalowe – 37,5% / 40%; opakowania wielomateriałowe – 22,5% / 25%; odpady wielkogabarytowe – 48% / 70%; odpady budowlane – 40% / 60%; odpady niebezpieczne z grupy odpadów komunalnych – 51,5% / 80%; deponowane na składowiskach nie więcej niż 63,5% / 51% wszystkich odpadów komunalnych.

- Cele te są zgodne z celem postawionym w wojewódzkim i powiatowym  planie gospodarki odpadami.

- Cele krótkookresowe na lata 2005 – 2007:

- ukształtowanie pro-środowiskowych postaw mieszkańców województwa,

- objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców miast 
i 80 % mieszkańców terenów wiejskich,

- skierowanie w 2006 r. na składowiska do 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów ulegających biodegradacji (w stosunku do 1995 r.),

- osiągnięcie w 2006 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów: opakowania z papieru i tektury – 45%, opakowania ze szkła – 35%, opakowania z tworzyw sztucznych – 22%, opakowania metalowe – 35%, opakowania wielo-materiałowe – 20%, odpady wielkogabarytowe – 26%, odpady budowlane – 20%, odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych) – 23%,

- deponowanie na składowiskach nie więcej niż 76% wytworzonych odpadów komunalnych.

- Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy w tym minimum  95% mieszkańców terenów wiejskich, a co za tym idzie ograniczenie niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska.

- Skierowanie w roku 2007 na składowiska do 82% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Osiągnięcie do końca roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych: odzysku w wysokości 50%, recyklingu 25%. Zgodnie z Dyrektywą UE 94/62/EC w okresie 5 lat od wprowadzenia jej postanowień do prawa krajowego winien być osiągnięty co najmniej 50 %-wy odzysk materiałowych i energetycznych walorów zużytych opakowań, przy tym odzysk na cele recyklingu (wykorzystania materiałowego) winien osiągnąć 25 % globalnie i 15 % w odniesieniu do każdego rodzaju materiału (szkło, tworzywa sztuczne itd.). Jeśli założyć realne wprowadzenie ww. dyrektywy do prawa krajowego w roku 2004, to w/w poziomy odzysku winny być osiągnięte około roku 2010. Można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, iż aktualnie w Gminie Jasienica Rosielna udział objętości odpadów opakowaniowych stanowi około 60 % w strumieniu odpadów komunalnych. W stosunku do oszacowanych wskaźników powstawania odpadów, przy założeniu średniego ciężaru objętościowego opakowań ok. 100 kg/m3 - wskaźnik wagowy udziału opakowań na analizowanym obszarze wynosi: ok. 20 kg / M rok - na terenach wiejskich . Osiągnięcie 25 %-go odzysku w chwili obecnej oznaczałoby możliwość zawrócenia do obiegu materiałowego i równoczesnego "odciążenia" masy odpadów komunalnych: na terenach wiejskich - o 5 kg / M rok, tj. 0,05 m3 / M rok, tj. ok. 15 % objętości.

- Cele średnio i długookresowe na lata 2008 – 2015:

- Skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Deponowanie w roku 2015  na składowiskach nie więcej niż 53% wszystkich odpadów komunalnych.

Osady ściekowe

#### W zakresie gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi przewiduje się osiągnięcie następujących celów zapewniających ochronę środowiska:

- zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego,

- zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych,

- maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

Zadania strategiczne i niezbędne koszty związane z realizacją   przedsięwzięć w gospodarce odpadami komunalnymi

Aby uzyskać założone cele, wynikające z KPGO , WPGO, PPGO proponuje się podjęcie następujących kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami 
na terenie GMINY:

w zakresie gospodarowania odpadami powstającymi w sektorze komunalnym:

- objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem zorganizowanej zbiórki odpadów komunalnych: koniecznym jest podpisanie umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkimi mieszkańcami poszczególnych miejscowości, co zredukuje niekontrolowany wypływ odpadów do środowiska i zahamuje proces tworzenia tzw. „dzikich wysypisk śmieci”; Kontynuować na osiągniętym przed rokiem 2006 poziomie (około 100 %) obsługę w zakresie odbioru odpadów od ludności  gminy, zakładów, obiektów i instytucji.

- konsekwentne wdrażanie i rozwijanie systemu selektywnej zbiórki odpadów przydatnych do odzysku lub recyklingu na terenie całej gminy:

- Surowce wtórne (papier, tektura, odpady opakowaniowe, w tym metalowe, tworzywa sztuczne, złom, metale kolorowe, szkło białe i szkło kolorowe) powinny być zbierane do odpowiednio oznakowanych worków, pojemników lub kontenerów, a następnie dostarczane do przerobu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa ; Zwiększyć ilość grup odzyskiwanych surowców wtórnych oraz pozyskiwanych i utylizowanych odpadów niebezpiecznych.

- Wdrożenie systemu segregacji „u źródła” odpadów podlegających biodegradacji (odpady kuchenne oraz odpady zielone):

- w pierwszej kolejności należy zorganizować selektywną zbiórkę tych odpadów, bezpośrednio z domostw, przy użyciu  pojemników na biomasę, worków papierowych lub worków plastikowych ulegających biodegradacji . Zebrane odpady powinny być kompostowane w przydomowych stosach kompostowych, zorganizowanych na własny użytek , w przypadku zabudowy jednorodzinnej. W przypadku zabudowy zwartej lub wielorodzinnej należy zorganizować system kompostowania w tzw. pryzmach na otwartym powietrzu. Tak wyprodukowany kompost będzie udostępniany mieszkańcom, lub wykorzystywany do rekultywacji terenu

- Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych:

- system zbiórki tych odpadów może być rozwiązany przez utworzenie 
 tzw. Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) przyjmujących bezpłatnie odpady niebezpieczne od mieszkańców i odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw lub wariant tzw. „zbiórki obwoźnej” – specjalnie przystosowany pojazd w określone dni po wytyczonej trasie będzie odbierał zebrane odpady niebezpieczne;

- stworzenie systemu zbierania odpadów wielkogabarytowych:

- okresowy odbiór tych odpadów bezpośrednio od ich właścicieli oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi indywidualnie, jako „usługa na telefon”;

- Wdrożenie systemu zbierania odpadów budowlanych;

- Modyfikacja systemu odpłatności za wytwarzane odpady:

- poprzez  podwyższenie  stawek opłat  za odpady niesegregowane „u źródła”,  zmieszane z surowcami wtórnymi lub odpadami niebezpiecznymi, bądź zastosowanie stawek bonifikacyjnych dla odpadów segregowanych;

- Wdrożenie systemu kompostowania przydomowego i/lub wariant kompostowania w pryzmach;

- Podnoszenie świadomości ekologicznej obywateli;

w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi:

- zapewnienie warunków bezpiecznego dla zdrowia ludzi usunięcia wyrobów zawierających azbest i zdeponowania ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie,

- inicjowanie związków gmin dla budowy składowiska odpadów azbestowych na terenie powiatu,

- inspirowanie właściwej działalności w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, poszukiwanie inwestorów i podejmowanie inicjatyw lokalizacyjnych,

- zapewnienie odzysku i recyklingu olejów odpadowych,

- zapewnienie odzysku i recyklingu wycofanych z eksploatacji pojazdów.

- Wyszczególnione powyżej cele, mogą być realizowane w dwóch wariantach:

a) wg istniejącej struktury, gdy każda gmina rozwiązuje problemy gospodarki odpadami we własnym zakresie,

b) w ramach współdziałania w formie związku  lub porozumienia między-gminnego.

HARMONOGRAM  REALIZACJI  ZADAŃ  I  PRZEDSIĘWZIĘĆ  OBEJMUJĄCY  OKRES  4  LAT.

Zadania krótkoterminowe do realizacji w latach 2006-2007.

      - Kampania informacyjno-oświatowa w zakresie gospodarki odpadami.

      - Segregacja odpadów „u źródła” ich powstawania i zbieranie z rozdziałem na:

      - odpady podlegające biodegradacji,

      - surowce wtórne ( papier, tektura, odpady opakowaniowe w tym metalowe, tworzywa sztuczne, złom, metale kolorowe, szkło białe i kolorowe itp.),

      - odpady wielkogabarytowe ,

      - odpady niebezpieczne: (lamp fluorescencyjnych, odpadów zawierających rtęć, przeterminowane leki cytotoksyczne i cytostatyczne, baterie, akumulatory, oleje odpadowe, substancje chemiczne, farby, rozpuszczalniki, azbest, odpady medyczne i weterynaryjne itp.).

      - odpady budowlane.

      - Systematyczne likwidowanie „dzikich wysypisk” odpadów.

      - Wprowadzenie zmodyfikowanego systemu odpłatności za wytwarzane odpady, poprzez  podwyższenie ceny za odpady niesegregowane „u źródła”, zmieszane z surowcami wtórnymi lub odpadami niebezpiecznymi, bądź obniżenie ceny za odpady segregowane.

      - Wdrożenie systemu kompostowania przydomowego dla mieszkańców 
            w zabudowie rozproszonej, celem zmniejszenia masy odpadów komunalnych

ulegających biodegradacji kierowanej na składowiska odpadów.

      - Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z

gospodarstw zabudowy zwartej (wielorodzinnej), np. kompostowanie w pryzmach na otwartym powietrzu

- Harmonogram zadań krótkoterminowych na lata bilansowe 2004-2007 zestawiono

- w tabeli 7-1.

| Przedsięwzięcie / rok | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Przeprowadzenie kampanii informacyjnej, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa | X | X |
| Uaktualnienie lokalnych przepisów gospodarki odpadami uwzględniających wprowadzenie nowych systemów zbierania odpadów | X |  |
| Objęcie systemem zorganizowanej zbiórki odpadów wszystkich mieszkańców gminy | X |  |
| Wprowadzenie systemu segregacji odpadów „u źródła” ich powstawania oraz systemów zbierania dla: - odpadów biodegradowalnych, - surowców do recyklingu, - odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, - odpadów niebezpiecznych | X X X X |  |
| Wprowadzenie zmodyfikowanego sytemu odpłatności za wytwarzane odpady, poprzez podwyższenie stawek opłat za odpady niesegregowane „u źródła”, zmieszane z surowcami wtórnymi lub odpadami niebezpiecznymi, bądź zastosowanie stawek bonifikacyjnych dla odpadów segregowanych | X |  |
| Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych |  | X |
| Wdrożenie systemu kompostowania przydomowego | X |  |
| Opracowanie technologii zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z gospodarstw zabudowy zwartej (wielorodzinnej) | X |  |
| Wdrożenie technologii zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z gospodarstw zabudowy zwartej (wielorodzinnej) | X | X |
| Wdrażanie, rozpowszechnianie właściwej działalności w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest | X | X |

SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU

#### Monitorowanie i ocena realizacji działań i celów wyznaczonych w planie gospodarki odpadami odbywać się będzie poprzez weryfikację sprawozdań. Zgodnie z art. 14 Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628) zarząd gminy składa co 2 lata radzie gminy sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami. W celu dokładniejszej weryfikacji działań można wprowadzić sporządzanie sprawozdań rocznych.

11. SŁOWNIK OKREŚLEŃ I SFORMUŁOWAŃ UŻYTYCH

W OPRACOWANIU.

- Odpady: oznaczają każdą substancje, lub przedmiot należący do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do ustawy, z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do ich pozbycia jest zobowiązany.

- Odpady niebezpieczne: są to odpady należące do kategorii, lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do w/w ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr. 4, lub należące do określonych na liście B i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr. 3 oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr. 4.

- Gospodarowanie odpadami: jest to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad działaniami i miejscami unieszkodliwiania.

- Magazynowanie odpadów: czasowe przetrzymywanie, lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem.

- Odpady komunalne: odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych.

- Odpady medyczne: odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań w zakresie medycyny.

- Odpady obojętne: odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne, ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a w szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, podziemnych, gleby i ziemi.

- Odpady ulegające biodegradacji: odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

- Odpady weterynaryjne: odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeniach na zwierzętach.

- Odzysk: wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji , materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr. 5 do ustawy.

- Odzysk energii: termiczne przekształcenie odpadów w celu odzyskania energii.

- Oleje odpadowe: wszelkie oleje smarowe, lub przemysłowe, które nie nadają się do wykorzystania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych, oleje przekładnikowe, oleje smarowe, oleje do turbin, oleje hydrauliczne.

- PCB: polichlowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachloro-difenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylo-metan, oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie.

- Posiadacz odpadów: każdy kto faktycznie włada odpadami, wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

- Recykling: taki odzysk, który polega na powtórnym przetworzeniu substancji, lub materiałów zawartych w odpadach  w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling ograniczony, z wyjątkiem odzysku energii.

- Recykling organiczny: obróbka tlenowa, w tym kompostowanie, lub beztlenową odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach, przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.

12. BIBLIOGRAFIA.

- DOKUMENTY.

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

( Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dnia

13 września 1996 r. (Dz. U. Nr 132 poz. 662 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

(Dz. U. Nr 62 poz. 628 z póżn. zm.)

- Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z 27 kwietnia 2001

(Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.).

- Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

z dnia 11 maja 2001 (Dz. U. Nr 63 poz. 638 z późn. zm.).

- Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska,

ustawy o odpadach oraz  zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001

(Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z późn. zm.).

- Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 (Dz. U. Nr 63 poz. 638 z późn. zm.).

Materiałami pomocniczymi przy opracowywaniu niniejszego dokumentu były miedzy innymi:

  - „Poradnik powiatowe i gminne plany gospodarki  odpadami” – Warszawa 2002 ;

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620) ;

  - Ankiety z Urzędu Gminy , wybranych instytucji, zakładów przemysłowych.

  - L. Dindorf, J. Polkowski - Gospodarka odpadami na terenach wiejskich. Poradnik, Inżynieria Pro-Eko, EKO-EFEKT Sp. z o.o. Warszawa 1996 r.,

  - A. Wojciechowski - Zintegrowane systemy gospodarki odpadami komunalnymi, Fundusz Współpracy, Warszawa 1998 r.,

  - H. Przybyła - Gmina wobec obowiązku ochrony środowiska przed odpadami komunalnymi, Katowice 1993 r.,

  - Zb. Jakubczyk, J. Lichtoń, A. Pastusiak - Regionalna gospodarka odpadami, Przedsiębiorstwo Ekologiczne INTEREKO Sp. z o.o. Opole, Fundusz Współpracy, Warszawa 1998 r.,

  - L. Dindorf, K. Skalmowski - Gospodarka odpadami w gminie. Poradnik Inwestora, PROEKO, Warszawa 1995 r.,

  - Piotrowska H., Kwiatkowski-Bluhm J., Litwin B. - Zbiór zaleceń do programowania, projektowania i eksploatacji wysypisk odpadów komunalnych, OBREM, Łódź, 1993 r.,

  - „Ochrona środowiska naturalnego” – Zdzisław Chłopek, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności – Warszawa, 2002,

  - „Problemy recyklingu” – materiały konferencyjne, II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Rogów – 2002,

  - Strategia gospodarki odpadami komunalnymi – praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. inż. Marii Żygadło – Poznań 2002,

  - Podstawy gospodarki odpadami – Czesława Rosik–Dulewska, Wydawnictwo Naukowe PAN, Warszawa 2000,

  - Gospodarka odpadami miejskimi – E.S. Kempa, Arkady, Warszawa 1983

Plan Gospodarki Odpadami został opracowany przez:

Gminę Jasienica Rosielna

Autor opracowania:

Adam Czekański –  Firma BIO-SAN